|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** raport za II kwartał 2020 postępu rzeczowo – finansowego projektu informatycznego pn. „System Rejestracji Broni (SRB)” | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 2. Postęp finansowy | Zgodnie z informacją ogólną o projekcie realizacją rozpoczęła się w dniu 2.01.2020 r. Z informacji przedstawionych w kolumnie „wartość środków wydatkowanych” oraz „wartość środków zaangażowanych” wynika, że nie angażowano i nie wydatkowano środków na zespół projektowy. Z wyjaśnień do raportu za I kwartał 2020 r. wynika, że faktyczne zaangażowanie i wydatkowanie środków będzie liczone od daty podpisania porozumienia.  Z przedstawionej informacji wynika, ze porozumienie zostało podpisane w dniu 27 marca 2020 r. | Proszę o wyjaśnienie lub korektę. | Z uwagi na znaczny upływ czasu od oceny wniosku o dofinasowanie (15.10.2019 r.) do daty zawarcia Porozumienia o dofinansowanie (27.03.2020 r.) oraz w związku z fluktuacją kadr Beneficjenta, jak również ograniczeniami związanymi z epidemią Covid-19, koniecznym było dokonanie aktualizacji składu Zespołu Projektowego. Nowy skład Zespołu Projektowego powołano  na mocy decyzji nr 1/2020 Komitetu Sterującego do realizacji projektu „System Rejestracji Broni (SRB)” z dnia 30 czerwca 2020 r.  Wskazane powyżej okoliczności spowodowały, że w II kwartale 2020 r. nie wydatkowano żadnych środków na Zespół Projektowy. Wydatkowanie środków na Zespół Projektowy zostanie wykazane w kolejnym raporcie na KRMC tj. za III kwartał 2020. |