UZASADNIENIE

Projektowana zmiana zarządzenia nr 256 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie Zespołu do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej (M.P. poz. 1042) ma na celu uelastycznienie trybu pracy wymienionego Zespołu. Uchylany w § 5 ust. 2 zarządzenia w swoim obecnym brzmieniu nakłada obowiązek zwoływania posiedzenia Zespołu nie rzadziej niż raz   
w miesiącu. Zauważyć jednakże należy, że obecny końcowy etap realizacji inwestycji w postaci zapory na granicy państwowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską oraz Republiką Białorusi, jak również przebiegająca bez zakłóceń realizacja inwestycji na granicy państwowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską oraz Federacją Rosyjską, pozwalają na odstąpienie od obecnego wymogu częstotliwości zwoływania posiedzeń Zespołu.

Bez zmian pozostaje przepis § 3 pkt 1 wskazujący, iż Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu. Bez zmian pozostanie również przyjęta przez Zespół procedura przesyłania członkom Zespołu comiesięcznych sprawozdań z realizacji inwestycji.

W chwili obecnej przebieg realizacji inwestycji przedstawia się jak poniżej:

1. zakończono etap bezpośredniego zakupu przez inwestora surowców budowlanych (stal) czy zamówienia elementów konstrukcyjnych (panele stalowe, słupy konstrukcyjne), gdzie zakupiono łącznie 49 tys. ton stali;
2. sfinalizowano budowę zapory na granicy państwowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską oraz Republiką Białorusi – długość bariery fizycznej wynosi 186 km, a jej wysokość ok. 5,50 m, bariera wykonana jest z ażurowych paneli stalowych o wysokości 4,5 m, natomiast panele osadzone pomiędzy dwuteownikami na podwalinie betonowej zagłębionej na 1 m w głąb gruntu i wystającej 0,5 m ponad grunt, zwieńczenie bariery wykonane jest z dwóch zwojów concertiny;
3. na ukończeniu znajdują się prace dotyczące bariery elektronicznej, stanowiącej uzupełnienie dla bariery fizycznej, na granicy lądowej z Republiką Białorusi – jej długość to ok. 206 km, do jej budowy wykorzystano: ok. 2100 słupów kamerowych, około 3000 kamer (dzienno-nocnych i termowizyjnych), około 400 km kabli detekcyjnych, 200 km kabli zasilających, 200 km kabli transmisyjnych, 11 kontenerów teletechnicznych;
4. bez zakłóceń przebiega realizacja inwestycji na granicy państwowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską oraz Federacją Rosyjską – zaplanowana inwestycja obejmie cały lądowy odcinek   
   o długości 198,77 km będący w zakresie odpowiedzialności służbowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz zintegruje i połączy światłowodowym kablem transmisyjnym wszystkie istniejące wieże obserwacyjne w wybranych miejscowościach, bariera będzie zbudowana z ok. 2100 słupów kamerowych (w tym około 100 zwróconych na dojścia do granicy od strony PL), około 3000 kamer (dzienno-nocnych i termowizyjnych), około 200 km kabli detekcyjnych (pod powierzchnią gruntu), 200 km kabli zasilających, 250 km kabli transmisyjnych, 12 kontenerów elektro-teletechnicznych.

Proponowane rozwiązanie, zgodnie z którym Przewodniczący Zespołu będzie zwoływać posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, jest rozwiązaniem wystarczającym i optymalnym na obecnym etapie zaawansowania realizacji inwestycji.

Z uwagi na charakter zarządzenia przewiduje się jego wejście w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zakres przedmiotowy regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt zarządzenia nie podlega procedurze notyfikacji określonej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).

Projekt nie podlega dokonaniu oceny OSR przez koordynatora OSR w trybie § 32 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2022 r. poz. 348).

Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projektowane zarządzenie nie wpływa na sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.