**Załącznik nr 6**

do Protokołu z XX posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji do Spraw Wód Granicznych

Rzeszów (Rzeczpospolita Polska), 14-15 grudnia 2022 r.

***Sprawozdanie***

***z realizacji planu pracy Grupy Roboczej PO***

***ds. Ochrony Przeciwpowodziowej, Regulacji I Melioracji***

***za 2022 rok.***

Realizacja zatwierdzonego na XIX posiedzeniu Polsko-Ukraińskiej Komisji do Spraw Wód Granicznych do realizacji planu pracy Grupy OP na 2022 rok, który stanowi załącznik nr 7 do Protokołu z w/w posiedzenia przypadła na szczególny okres związany z niewypowiedzianą agresją Rosji skierowaną na Ukrainę   
i powstałe wskutek tego najazdu wszelkie negatywne skutki również w zakresie realizacji wymienionego wyżej Planu Pracy Grupy OP w 2022 roku.

W związku z powyższym działając w porozumieniu ze stroną ukraińską oraz członkami polskiej części Grupy Roboczej do spraw Ochrony Przeciwpowodziowej, Regulacji i Melioracji uzgodniono, że XXXVIII

narada odbędzie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w m. Radymno woj. podkarpackie w dniach 11-14 lipca 2022 roku.

Narada realizowana była wg. poniższego harmonogramu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dzień | Godzina | Odcinek - słup graniczny | | Rodzaj podjętej czynności |
| od | do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11.07.2022 r.  - poniedziałek | 1. 10.00 |  |  | Spotkanie Grupy PL i UA - przejście w Budomierzu |
| 2. 11.00  do 16.30 | 585 | 555 | Obserwacja odcinków rzek które przecinają Granice Państwa:  Placówka SG w Lubaczowie:  1. Lubaczówka /Zawidowka. zn. gr. 585  2. pot. Zawadówka 584-583  3.pot Zawadówka 584  4.pot. Czyrtysz 578-579  Placówka SG w Korczowej:  5.pot. Lipowiec 567-568  6.pot. Robak 559-560  7.rzeka Szkło 555 |
| 2. 8.30  do 16.30 | 553 | 534 | Obserwacja odcinków rzek które przecinają Granice Państwa:  Placówka SG w Korczowej:  1.pot. bez nazwy 553  2. trzy pot. bez nazwy 550-551  3. potok Stawisko 549  4.potok Kołomiejski 543-544  5.potok bez nazwy 539-540  6. potok bez nazwy 536  7.potok Kowaliki 533-534 |
| 2. 8.30  do 16.30 | 533 | 470 | Obserwacja odcinków rzek które przecinają Granice Państwa:  Placówka SG w Medyce  1. rzeka Wisznia 533  2. potok Krzywula 531-532  3.potok bez nazwy 527  4.Rów wzdłuż granicy 520-522  5.kanał Bucowski 520  6.Kanał Ulgi 515-518  7.rzeka Wiar  8.rzeka Wiar 470 |
| 2. 8.30 |  |  | Podpisanie protokołu z XXXVIII narady Grupy OP |

Protokół narady grupy OP został przekazany zainteresowanym stronom celem zapoznania oraz stosowania w szczególności przy planowaniu zadań utrzymaniowych.

Na etapie narady uczestniczący w niej członkowie Grupy Roboczej OP otrzymali szczególne wsparcie ze strony Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu oraz poszczególnych placówek SG przeglądanego obszaru w aspekcie technicznym (dowóz w szczególnie niedostępne miejsca) jak   
i merytorycznym ( poprzez udzielanie informacji przeglądanych cieków w strefie przygranicznej).

Z zakresu najbardziej pilnych i zrealizowanych zadań które wymagały realizacji działań technicznych celem zapewnienia swobodnego przepływu rzek i cieków wodnych to:

1. Usunięcie zatorów wodnych na rzece Bug w strefie granicy państwowej PL-UA wg. poniższego zestawienia:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok w którym wykonano działanie** | **Nazwa działania** | **Nadzór Wodny** | **Nazwa miejscowości** | **Km** | **Znak graniczny** | **Koszt /zl/** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 2022 | Rozbiórka zatorów drzewnych | Chełm  (RZGW Lublin) | Skryhiczyn | 497+200 | 940-941 | 475 330,17 |
| Matcze | 502+800 | 931 |
| Strzyżów | 535+100 | 889 |
| Hrubieszów  (RZGW Lublin) | Ślipcze | 563+500 | 854-855 |

2. Celem zapewnienia swobodnego przepływu wód w strefie jak w pkt. 1 dokonano:

1) na obszarze działania Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej (RZGW w Lublinie):

* na terenie Nadzoru Wodnego w Tomaszowie Lubelskim:

- rzeka Rzeczyca: w 2022 r. zostały zrealizowane prace utrzymaniowe wraz z rozbiórką tam

bobrowych i zatorów które wykonano na całej długości na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.;

- rzeka Świnoryja: w roku 2022 zostały wykonane prace utrzymaniowe na odcinku 4 km od granicy

państwowej tj. wycięcie zakrzaczeń, wykoszenie porostów z skarp i dna, oczyszczenie przepustów

oraz rozbiórka tam bobrowych i zatorów.

* Kierownicy pozostałych Nadzorów Wodnych (Włodawa i Hrubieszów) nie stwierdzili potrzeby wykonywania w 2022 r. zadań utrzymaniowych.

2) na obszarze działania Zarządu Zlewni w Przemyślu (RZGW w Rzeszowie):

* W bieżącym roku w ramach „Programu realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną na rok 2022” w strefie przygranicznej zrealizowano następujące prace:

- Dwukrotne koszenie wału przeciwpowodziowego Wisznia w ramach zadania: „Utrzymanie wału p. powodziowego Wisznia w km 0+000 – 0+800 w m. Starzawa, gm. Stubno – rzeka Wisznia – koszenie dwukrotne”

- Koszenie skarp, wycinka krzaków i usuwanie zatorów na cieku Kanał Bucowski w ramach zadania „Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Kanał Bucowski w km 0+000 – 12+510 m. Stubno, Nakło, Starzawa, gm. Stubno”

- Koszenie skarp, wycinka krzaków i usuwanie zatorów w ramach zadania „Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Krzywula w km 0+000 – 8+400 m. Starzawa, Stubno, gm. Stubno”

- Rozbiórkę tam bobrowych nas potoku Baszenka (m-ć Radruż) na odcinku 400 mod granicy państwa w ramach zadania: „Wielokrotna rozbiórka tam bobrowych, usuwanie zatorów na ciekach na terenie działania NW Lubaczów”

- Usuwanie odsypisk żwirowych z koryta rzeki Strwiąż z transportem materiału pod erodowane brzegi w obrębie przejścia granicznego w Krościenku w ramach zadania „Udrożnienie koryta rzeki Strawiąż w km 74+000 – 74+500 w m-ci Krościenko – Granica”

* Ponadto obecnie realizowane jest zadanie:

- „Roboty utrzymaniowe – udrożnienie cieku Jaworowski (Stawisko) w km 0+000 – 6+155” w ramach którego zaplanowano wykonanie koszenia skarp i dna z wygrabieniem, wycinka krzaków, usuwanie tam bobrowych na potoku Jaworowskim. Umowny termin zakończenia prac wyznaczono na połowę grudnia 2022 r.

3) została sformułowana i przekazana do Nadzorów Wodnych prośba o współdziałanie w zakresie planowania zadań utrzymaniowych na rzekach i ciekach w strefie granicy państwowej PL-UA zarówno z Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej jak i Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej.

Działając w zakresie organizacji oraz oceny możliwości realizacji planu pracy Polsko-Ukraińskiej Grupy Roboczej do spraw Ochrony Przeciwpowodziowej, Regulacji i Melioracji założonego na 2022r., od września 2021 r. do końca listopada 2022 r. zostało przeprowadzonych 7 wideokonferencji dotyczących zarówno planowania pracy jak i poszczególnych aspektów wynikłych z jego realizacji.

Ostateczną konkluzją jest fakt, że zasadnicze założenia zostały zrealizowane, inne mniej ważne zostały transponowane do projektu planu pracy na 2023 r.