|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Opis założeń projektu informatycznego pn. ***„Rozszerzenie sieci dróg płatnych SPOE KAS”*** (Wnioskodawca – Minister Finansów, Beneficjent - Ministerstwo Finansów) | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
|  | **MC** | Uwaga ogólna | Nie wyjaśniono przyczyn skierowania opisu założeń do KRMC teraz mimo, że projekt jest realizowany od sierpnia 2021 r. | Proszę o analizę i wyjaśnienie w piśmie przewodnim. |  |
|  | **MC** | 4.2 Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych  7.5. Bezpieczeństwo | Zwiększone obciążenia ujawniają ukryte dotąd podatności bezpieczeństwa (względnie inne usterki)  Nie wyjaśniono przyczyny wykazania zerowych kosztów testów bezpieczeństwa w pkt 4.2 i nie wyjaśniono w pkt 7.5 braku przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa zmodernizowanego systemu. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń. |  |