Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Główne postanowienia umowy na roboty budowlane

zawarta w dniu ……… pomiędzy

Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Lębork

z siedzibą 84 – 300 Lębork, ul. Wojska Polskiego 32; NIP 841-000-80-63, REGON 770528006, reprezentowanym przez:

……………….

zwanym dalej „Zamawiającym”, a:

………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”,

o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: Likwidacja ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na dz. nr 350 obr. Pogorzelice.

- Zakres rzeczowy i ilościowy robót określa: projekt budowlany, przedmiar robót, oferta Wykonawcy, które odpowiednio stanowią załączniki do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiarem robót, w oparciu o który sporządził ofertę i przyjmuje bez zastrzeżeń do wykonania przedmiot umowy.

§ 2

  - Termin realizacji przedmiotu umowy – 3 miesięcy od podpisania umowy (tj. do dnia …)

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi bez zatrudniana podwykonawcy, przy użyciu materiałów własnych zgodnych z zakresem robót.

- Materiały, o których mowa w ust. 1 odpowiadać muszą wymogom określonym w ustawie 
o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r, w szczególności muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

§ 4

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Zamawiającego należy:

  - przekazanie terenu budowy,

  - dokonanie odbioru końcowego.

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Wykonawcy należy:

- zorganizowanie na własny koszt zaplecza budowy,

- zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy,

- branie udziału w przeglądach w okresie rękojmi i przed jej upływem.

§ 5

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie robót określonych 
w § 1 niniejszej umowy.

- W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na żądanie Zamawiającego w trakcie odbioru końcowego dokumentacji dotyczącej użytych materiałów.

- Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego,

- Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób (badań) i sprawdzeń lub nie przedstawił wymaganych dokumentów.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, dające się usunąć, Zamawiający może dokonać odbioru końcowego z zastrzeżeniami wskazującymi wszystkie wykryte wady i usterki, które Wykonawca powinien usunąć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadających się do usunięcia albo jeżeli Wykonawca nie będzie w stanie ich usunąć w terminie 14 dni, Zamawiający może:

- obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy,

- odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy.

- Procedura przeglądów w okresie rękojmi i przed jej upływem:

- Zamawiający w okresie rękojmi wyznacza terminy przeglądów przedmiotu umowy, 
a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunięcia,

- Zamawiający wyznacza przegląd przed upływem terminu rękojmi, a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunięcia.

- W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w okresie rękojmi, Zamawiającemu służy prawo do zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego.

§ 6

- Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie kosztorysowe na szacunkową kwotę ……… zł netto (słownie zł: ……….) powiększone o podatek VAT w wysokości ……% 
w kwocie ……….. zł, co stanowi brutto ………. zł (słownie zł: ………..).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia wartości robót niewykonanych, a ujętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

- Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po protokolarnym odbiorze robót przez Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci za faktyczną wielkość prac wskazanych w kosztorysie ofertowym. Faktyczna wartość każdej pozycji zostanie ustalona na podstawie obmiaru powykonawczego mnożąc odpowiednią obmierzoną wielkość powykonawczą przez cenę jednostkową danej pozycji pobraną z oferty wykonawcy.

- Ostateczna wartość wynagrodzenia kosztorysowego za przedmiot umowy ustalona zostanie po jego zrealizowaniu i po przedstawieniu przez Wykonawcę obmiaru powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- Faktura płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

§ 7

- Roboty dodatkowe i zamienne, które nie zostały przewidziane w ofercie mogą być wykonane wyłącznie za zgodą Zamawiającego po wprowadzeniu zmian do umowy w drodze pisemnego aneksu.

- Podstawą wprowadzenia zmian do umowy przy robotach dodatkowych będzie kosztorys dodatkowy a przy robotach zamiennych kosztorys różnicowy.

- Kosztorysy, o których mowa w ust. 2 będą uwzględniały ceny jednostkowe robót wynikające 
z oferty.

§ 8

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesięcy.

Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych. Okres rękojmi za wady, na podstawie art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.– Kodeks cywilny, jest równy okresowi gwarancji, tj. 24 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

a. zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

b. zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

c. wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,

d. ogłoszenia likwidacji firmy Wykonawcy,

e. zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia, ustalając termin usunięcia wad. Usunięcie wad będzie stwierdzone protokolarnie przez strony.  W przypadku awarii Wykonawca robót może być powiadomiony bezpośrednio przez administratora nieruchomości – telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną. W tym przypadku Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego stawiennictwa i usunięcia awarii.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w żądanym terminie Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez koniczności uzyskania dodatkowego upoważnienia sądowego.

- Zamawiający może wykonywać niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, uprawnienia z rękojmi.

§ 9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, a także stwierdzonych w okresie rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, jeżeli rzeczywiście poniesiona szkoda przewyższać będzie wysokość naliczonych kar umownych.

- Zamawiający potrąca przysługujące mu kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 10

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w następujących przypadkach:

- Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie ze swojej winy,

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub niezgodny 
z umową, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki inżynierskiej,

- Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od podpisania umowy bądź przerwał roboty i ich nie kontynuuje, bez uzasadnionych przyczyn przez okres 7 dni.

- Przed odstąpieniem od umowy z przyczyn podanych w ust. 1 pkt 2 Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin.

- Zamawiający nie jest zobowiązany do wyznaczenia terminu dodatkowego 
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn podanych w ust. 1 pkt 1 i 3.

- Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia:

1) upływu terminów wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 3

2) upływu terminu dodatkowego, o którym mowa w ust. 2,

- Odstąpienie od umowy powinno mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności 
i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
w terminie 7 dni sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg. stanu na dzień odstąpienia.

- Jeżeli Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku i ich rozliczenia, Zamawiający wykona jednostronnie inwentaryzację i rozliczenie, które przekaże do wiadomości Wykonawcy.

§ 11

      - Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest: …………

      - Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest: …………….

      - Strony dopuszczają zmianę osób wskazanych w ust. 1 i 2 poprzez pisemne poinformowanie drugiej strony; zmiana taka nie wymaga zmiany umowy w drodze aneksu.

§ 12

Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Sprawy sporne rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 15

- Strony oświadczają, że spełniają wymagania nałożone przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (dalej: Ustawa). Strony zobowiązują się zapewnić aby jej podwykonawcy oraz pracownicy również zobowiązali się do przestrzegania przepisów RODO oraz Ustawy.

- Strony potwierdzają, że niniejsza Umowa nie implikuje przetwarzania danych osobowych, poza danymi osobowymi sygnatariuszy i pracowników. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania niniejszej Umowy wymagane jest powierzenie przetwarzania danych osobowych, Strony podpiszą aneks do Umowy regulujący takie przetwarzanie.

- Niezależnie od powyższego, zgodnie z RODO, Strony informują się wzajemnie 
o przetwarzaniu danych osobowych sygnatariuszy niniejszej Umowy, jak również każdego pracownika, który może być zaangażowany w wykonanie niniejszej Umowy, 
w celu realizacji zobowiązań zawartych w niniejszym dokumencie. Obie Strony poinformują swoich sygnatariuszy i pracowników o przetwarzaniu ich danych osobowych przez drugą Stronę w tym celu, aby każda ze Stron spełniała wymogi informacyjne w ramach obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych wobec takich sygnatariuszy i pracowników.

- Każda ze Stron jest administratorem danych osobowych drugiej Strony przekazanych 
w związku z realizacją umowy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez każdą ze Stron (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

- Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom z pomocą których Strona realizuje cele, 
w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze, ochrony. Podanie danych jest dobrowolne, stanowi wymóg zawarcia 
i realizacji umowy. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

- Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcie, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są przez czas trwania niniejszej Umowy, a po jej zakończeniu przez okres wynikający przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń.

- Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego należy się kontaktować pod adresem: lebork@gdansk.lasy.gov.pl

- W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę należy kontaktować się na adres: Lębork, ul. Wojska Polskiego 32

§15

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:                                                                 Zamawiający:

Załączniki:

- ……

- ……