Załącznik nr 1A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania nr 1:

Koszenie łąk z usuwaniem drzew i krzewów oraz ich odrośli 
z obszaru rezerwatu przyrody „Piaśnickie Łąki”

- Położenie rezerwatu

Rezerwat „Piaśnickie Łąki” położony jest w gminie Krokowa na terenie znajdującym się w zarządzie Nadleśnictwa Wejherowo, w obrębie obszaru Natura 2000 Piaśnickie Łąki PLH220021. Powierzchnia rezerwatu wynosi 54,70 ha (Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 listopada 1959 r. - M.P. Nr 97 poz. 525). Przedmiotem ochrony rezerwatu są m.in. zmiennowilgotne łąki.

Położenie rezerwatu „Piaśnickie Łąki”.

- Cel działań ochronnych

W rezerwacie przyrody „Piaśnickie Łąki” prowadzi się działania ochrony czynnej łąk zmiennowilgotnych poprzez coroczne wykaszanie ich powierzchni oraz usuwanie odrośli drzew i krzewów.

- Położenie powierzchni objętych ochroną czynną

Powierzchnie, na których będą wykonywane działania ochronne znajdują się
w oddziałach leśnych 1 i 2 w zarządzie Nadleśnictwa Wejherowo (działki ewidencyjne nr 1/2, 2/3 obr. Żarnowiec).

- Zakres prac

- KOSZENIE ŁĄK Z USUWANIEM ODROŚLI DRZEW I KRZEWÓW

Powierzchnie przeznaczone do koszenia są łatwo identyfikowalne w terenie. Widoczna jest wyraźna granica pomiędzy nimi, a lasem. W części zachodniej
i wschodniej rezerwatu granice koszenia wyznaczają koryto Starej Piaśnicy oraz rz. Piaśnica porośnięte trzciną, przy czym koszenie nie odbywa się do samego koryta (należy zachować część niewykoszoną – pas o szer. ok. 3-5 m. Zamawiający wskaże w terenie granice koszenia przed jego rozpoczęciem).

- Wykaszanie łąk oraz usuwanie jednorocznych odrośli drzew i krzewów (w tym maliny i jeżyny) z powierzchni ok. 17,20 ha w obrębie całego rezerwatu wraz
z wywozem biomasy.

- Na kilku powierzchniach otwartych w skupiskach występuje gatunek krzewu podlegający ochronie - woskownica europejska Myrica gale.  Nie należy ich wycinać, a prace wokół tego gatunku prowadzić ze szczególną ostrożnością tak by nie uszkodzić gałęzi woskownicy.

Woskownica europejska Myrica gale

- Koszenie łąk i turzycowisk na otwartych powierzchniach wykonywać na wysokości ok. 10-15 cm.

- Odrośla drzew i krzewów (w tym maliny i jeżyny) należy wyrywać z korzeniami lub w przypadku braku takiej możliwości kosić przy samym podłożu. Wycinać również odrośla krzewów na obrzeżach łąk do linii ze starodrzewem.

- Na powierzchni nr 1 znajdują się 2 powalone drzewa – łąki i turzycowiska wykaszać możliwie najbliżej pni tych drzew.

|  | Na pierwszym planie jeżyna do wycięcia |
| --- | --- |
|  | Okrajek z odroślami krzewów do wycinki |
|  | Powierzchnia do koszenia – zdj. maj 2021 |
|  | Łąki przeznaczone do koszenia. Na pierwszym planie widoczna woskownica europejska – postawić nienaruszoną na powierzchniach jej występowania – zdj. maj 2021 |
|  | Wschodnia część rezerwatu. Granicę koszenia wyznaczają trzciny przy korycie rzeki Piaśnicy (na drugim planie) |
|  | Powierzchnia do koszenia. Nie koszona w roku 2020. |

- WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW

- Do wycięcia przeznaczone są drzewa – głównie brzozy w ilości 71 szt. rosnące na kilku powierzchniach. Drzewa te po wycięciu należy poprzecinać na kilka kawałków i przenieść w miejsce wskazane przez Zamawiającego (przy rzece Piaśnicy lub w głąb lasu). Nie składować w stosach. Rozrzucić na wskazanej powierzchni według wskazówek Zamawiającego.

- W ramach prac należy również przeciąć 1 drzewo – dąb uszkodzony przez bobra i powalić w miejscu ścięcia.

- Wymiary drzew – wys. od 5-10 m, średnica od 10-60 cm.

- Na powierzchni nr 3 należy w całości usunąć młodnik topolowy z krzewami
i pojedynczymi drzewami innych gatunków na powierzchni ok. 0,3 ha.
Po wykonaniu zabiegów powinien pozostać wyłącznie starodrzew (sosny, dęby).

- Pędy i pnie ciąć jak najniżej, w miarę możliwości przy samym gruncie.

- Wycięte drzewa na powierzchni z młodnikiem poprzecinać na odcinki nie krótsze niż 2 m i przewieźć w całości (nie pozostawiając na gruncie gałęzi)
w miejsce składowania biomasy znajdujące się w odległości ok. 500 m od rezerwatu za wałem.

Sposób cięcia drzew na odpowiedniej wysokości od gruntu

| Na drugim planie młodnik topolowy do wycięcia – zdj. maj 2021 |  |
| --- | --- |
| M łodnik topolowy do wycięcia – zdj. maj 2021 |  |
|  | Krzewy do wycinki. Należy pozostawić tylko sosnę. Poniżej kępy brzóz do wycinki |
| Drzewa do wycięcia (głównie brzozy) |  |
| Drzewa do wycięcia (głównie brzozy) |  |

- Warunki wykonywania prac

- Prace można rozpocząć nie wcześniej niż 16 sierpnia 2021 r.

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w ciągu sześciu tygodni
od dnia 16 sierpnia 2021 r. Dotyczy to wykaszania, wycinki drzew i krzewów oraz wywozu biomasy.

- Wykaszanie łąk i turzycowisk należy wykonać przy użyciu podkaszarki, kosiarki jednoosiowej, a usuwanie jednorocznych odrośli drzew
i krzewów przy pomocy narzędzi ręcznych (sekatorów, maczety, tasaka, siekiery) lub podkaszarki.

- Drzewa należy wycinać przy pomocy pilarek spalinowych.

- Wywóz biomasy będzie odbywał się na terenie rezerwatu po śladzie starej drogi leśnej, a następnie poza rezerwatem – po wale przeciwpowodziowym.

- Przejazd wałem przeciwpowodziowym rz. Piaśnicy będzie możliwy od strony południowej rezerwatu (jadąc lewym brzegiem rz. Piaśnicy płytami jumbo aż do południowych granic rezerwatu). Za płytami, po prawej stronie znajduje się szlaban, który można otworzyć tylko na czas wywozu biomasy lub dostarczenia sprzętu do wykaszania na teren rezerwatu.

- O przejeździe wałem należy poinformować Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Stacja Pomp Dębki II, gdyż sam wał jest wąski
i problematyczne może okazać się korzystanie z niego jednocześnie przez pracowników stacji, jak i wykonawcę prac. Za ew. zniszczenia powstałe
w wale w trakcie prowadzenia prac odpowiedzialny jest Wykonawca.

- Istotne jest, aby do wywozu biomasy używać wyłącznie sprzętu dostosowanego do poruszania się po terenach podmokłych (lekki ciągnik na szerokich/bliźniaczych oponach) z małą przyczepką (np. PR-01 lub samochodowa). Możliwe również użycie quadów z przyczepką.

|  | Pozostałości po drodze leśnej, możliwość przejazdu |
| --- | --- |

Uwaga,

- poziom wód w rezerwacie zależny jest od zasięgu cofki na Bałtyku.
Dlatego też prace bezwzględnie należy wykonać w terminie określonym w pkt 5.1
i 5.2. Biomasę do czasu jej wywozu można gromadzić w miejscach położonych najwyżej na powierzchniach. Najczęściej najszybszemu zalaniu ulegają powierzchnie znajdujące się w części zachodniej rezerwatu (przy Starej Piaśnicy).

- dostęp do rezerwatu utrudniony ze względu na brak bezpośrednich dróg dojazdowych i jego graniczenie z działką prywatną od strony południowej.

W przypadku posiadania przez Wykonawcę innego sprzętu niż wymieniony wyżej, w trakcie prowadzenia postępowania, niezbędne jest uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego, szczególnie w przypadku sprzętu niezbędnego do wywożenia biomasy. W przypadku wyboru oferty danego Wykonawcy - wykaz zaakceptowanego przez Zamawiającego sprzętu będzie stanowił załącznik do umowy.

- Wytyczne dot. wywozu biomasy:

- podczas wywożenia pokosu i wyciętych drzew oprócz sprzętu wymienionego w pkt 5.8 należy wykorzystywać sprzęt z szerokimi lub bliźniaczymi oponami zmniejszający nacisk kół na podłoże, pojazd na gąsienicach lub inny.

- Powstałą biomasę należy wynieść/wywieźć na bieżąco poza rezerwat. Pokos, wycięte krzewy i odrośla drzew Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. Wycięte topole i pozostałe gatunki drzew odpowiadające ich wymiarom Zamawiający przetransportuje i pozostawi w miejscu składowania biomasy, którą Nadleśnictwo Wejherowo zagospodaruje we własnym zakresie.

- Wykonawca nie może wprowadzić powstałej biomasy do obrotu na rynku (np. sprzedać lub wykorzystać jako surowiec na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej).

|  | Miejsce tymczasowego składowania biomasy |
| --- | --- |
|  | Miejsce tymczasowego składowania biomasy |

- Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzonych prac przepisy dotyczące ochrony środowiska:

- zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem itp. (w przypadku użycia kosy i pilarki spalinowej
do smarowania elementów tnących należy używać oleje biodegradowalne);

- zabezpieczyć przed możliwością powstania pożaru;

- przestrzegać przepisów obowiązujących w rezerwacie przyrody.

- Wywóz i usunięcie powstałej biomasy z powierzchni objętych zabiegami wraz

z innymi odpadami powstałymi podczas prac jest obowiązkiem Wykonawcy.

- W przypadku wystąpienia podtopień na powierzchniach objętych zabiegami Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o tym fakcie.

Ze względu na ewentualność zalania części powierzchni w trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty kwoty wyłącznie za wykonane działania, obliczonej na podstawie wykoszonej/wyciętej powierzchni działań za ha.

Obowiązkiem Wykonawcy jest dołożenie wszelkich starań, by wykoszenie/wycinka odbyły się na wszystkich powierzchniach przed upływem terminu zakończenia umowy.

- Wykonawca poinformuje Zamawiającego z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem:

- o terminie rozpoczęcia prac,

- o każdorazowym przerwaniu ciągłości prac i ich wznowieniu,

- o przypadku wystąpienia podtopień,

- o zakończeniu prac i planowanym terminie odbioru.

- Ze względu na możliwość wykonywania prac równocześnie przez inny podmiot na terenie prywatnym sąsiadującym z rezerwatem (pomiędzy wałem
w cz. południowej, a rezerwatem), zabiegi ochronne należy prowadzić
w sposób umożliwiający ich wykonanie w terenie obu stronom (konieczność poruszania się tymi samymi drogami, wywóz biomasy).

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież roboczą w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób zatrudnionych.

- Osoby wykonujące prace powinny znać procedury postępowania w razie wypadku, pożaru lub rozlania oleju lub innych wyrobów ropopochodnych.

- Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie.

- Kontrola jakości robót

- Sprawdzenie wykonania robót polegać będzie na bieżącej kontroli przebiegu prac przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Przedstawiciele Zamawiającego przez cały okres trwania prac mogą wydawać polecenia i zalecenia dotyczące sposobu wykonywania prac.

- Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o zaawansowaniu robót oraz terminach ich odbioru.

- Każdorazowo Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontrolowania postępu prac, szczególnie w zakresie prawidłowego przewozu biomasy, a także jej wywozu z rezerwatu przy udziale zarządcy terenu – Nadleśnictwa Wejherowo.

- Odbiór robót

      - Odbioru robót dokona przedstawiciel Zamawiającego.

      - Po zakończeniu prac zostanie sporządzony protokół odbioru. Podstawą do podpisania protokołu będzie prawidłowe wykonanie działań ochronnych zgodnie z OPZ oraz odpowiednie zagospodarowanie biomasy (wywiezienie poza rezerwat, niepozostawianie stogów, stosów itp. na powierzchniach koszonych oraz innych w rezerwacie).

      - W przypadku braku przeszkód formalno-prawnych zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający bezusterkowe wykonanie zadania, który to będzie stanowił podstawą do zapłaty wynagrodzenia. Protokół powinien być podpisany przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego.