|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu: OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO*** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MF** | ogólna | System SOPAB będzie dotyczył pracy organów administracji architektoniczno- budowlanej  oraz zarządców dróg, w tym jednostek samorządu terytorialnego, w opinii Departamentu ST, projekt  powinien zostać zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. | Zgodnie z art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. Ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej, do zadań KWRiST należy opiniowanie programów i innych dokumentów rządowych  dotyczących problematyki samorządu terytorialnego. |  |
| **2** | **MF** | Pkt 3 | pkt 3 Kamienie milowe  Wskazane terminy osiągnięcia są bardzo napięte. | Rozważenie przesunięcia terminów osiągniecia kamieni  milowych. |  |
| **3** | **MF** | Pkt 3.6 | Wątpliwości budzi zakończenie działań  promocyjnych projektu w marcu 2023 r., podczas  gdy system zostanie wdrożony dopiero w sierpniu. Co będzie przedmiotem promocji, w momencie, gdy systemu jeszcze nie będzie? | Rozważenie przesunięcia terminów działań promocyjnych  osiągnięcia kamienia milowego tak aby był zbliżony do terminu wdrożenia systemu. |  |