Zał. Nr 4 do SWZ – Projektowane  postanowienia umowy

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „Opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego budowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie”, uwzględniając opis zawarty w zał. Nr 3 do niniejszej umowy.

- Dokumentacja musi uwzględniać wszelkie roboty niezbędne do zgodnej z celem realizacji prac przy uwzględnieniu aspektów ekonomicznych oraz posiadać wszelkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia i pozwolenia umożliwiające Zamawiającemu niezwłoczne rozpoczęcie robót budowlanych.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, winna być wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) i powinna zawierać:

1)	specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacja musi uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 ww. rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej – w ilości 2 egzemplarzy;

2) przedmiar robót, przez który należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem liczby jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 ww. rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej – w ilości 1 egzemplarza ;

3)  kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) w ilości 1 egzemplarza;

4)  wielobranżowy projekt budowlany i projekt wykonawczy na budowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ostródzie - w ilości 4 egzemplarzy.

§ 2

1.	Do obowiązków Wykonawcy należy:

1)  	sprawdzenie warunków wykonania zamówienia,

2)  	opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń,

- dostarczenie przedmiotu zamówienia także w formie elektronicznej w postaci plików w formacie pdf i dwg, lub formatach umożliwiających łatwą konwersję danych do w/w formatu. Typ nośnika w zależności od rozmiaru danych CD lub DVD - w ilości 4 egzemplarzy.

- na wezwanie Zamawiającego - jednokrotna aktualizacja kosztorysów inwestorskich w okresie 24 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy.

2.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami i normatywami.

3.  	Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane związane z wykonaniem prac, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac oraz na poprawienie ich jakości.

4.   	Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać całości praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób trzecich. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców  niezbędne do realizacji zlecenia głównego.

5.	W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.

6.	Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu ewentualne propozycje zmian technologii lub sposobów wykonania przyszłych robót, jeżeli mogą one w istotny sposób wpłynąć na obniżenie kosztów realizacji inwestycji.

7.	Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia dokumentacji pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w  odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego, jeżeli istnieje taka konieczność na mocy przepisów szczególnych.

8.   Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, w razie potrzeby, udział w opracowaniu dokumentacji osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, jeżeli istnieje taka konieczność na mocy przepisów szczególnych.

9.	Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania na własny koszt wszelkich uzgodnień, opinii, pozwoleń czy decyzji wynikłych w trakcie wykonywania zamówienia, niezbędnych do realizacji zamówienia, jeżeli istnieje taka konieczność na mocy przepisów szczególnych.

10. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania mapy do celów projektowych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

§ 3

Strony zobowiązują się wzajemnie powiadomić na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonania prac przy sporządzaniu dokumentacji ujętej w umowie.

§ 4

1.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w następujących terminach:

Etap I:

- dokumentacja projektowa wymagana do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie tego pozwolenia: wymagany termin opracowania tej dokumentacji – do 30.11.2022 r.;

- pozostała dokumentacja i uzyskanie pozwolenia na budowę do 30.12.2022 r.

ETAP II:

- wsparcie przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do dnia zawarcie umowy z Wykonawcą robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentacje projektową objętą przedmiotem zamówienia,

- Zamawiający planuje realizację inwestycji w okresie od II kwartału 2023 r. do IV kwartału 2025 r.

ETAP III:

- pełnienie nadzoru autorskiego rozpocznie się z dniem przekazania placu budowy wykonawcy robót;

- Zamawiający planuje realizację inwestycji w okresie II kwartału 2023 r. do IV kwartału 2025 r.

- zakończenie realizacji zadania pełnienia nadzoru autorskiego nastąpi po upływie okresu gwarancji i rękojmi udzielonej na roboty budowlane, realizowane na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2028 r.

2. 	Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie w siedzibie Zamawiającego w terminie określonym w ust. 1 dla etapu I.

3. 	Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo–odbiorczego.

4.	Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo–odbiorczego, o którym mowa w ust. 3, traktuje się jako datę wykonania i odbioru dokumentacji.

5.	Do dokumentacji Wykonawca załącza pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

6.	W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad lub braków w terminie 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy w formie pisemnej lub wiadomości e-mail o wadach lub brakach. Po usunięciu wad lub braków w przedmiocie umowy strony ponownie dokonują odbioru prac.

§ 5

1.  	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi brutto: ……………….. zł, (słownie:  ………………                                                                                                                 …………………………………..……………………. złote ……../100), w tym podatek należny VAT w wysokości ……. %.

2.  	Cena za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o której mowa w ust. 1 jest ceną ryczałtową i nie ulega zmianie.

3.  	W razie przerwania prac projektowych z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, wysokość wynagrodzenia za wykonane do dnia przerwania prac ustalona będzie przez przedstawicieli obu stron na podstawie protokołu zaawansowania prac podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, za wykonanie przedmiotu  niniejszej umowy, będzie płatna w częściach. W przypadku złożenia projektu budowlanego wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę, Zamawiający zapłaci do 80 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, po dokonaniu protokolarnego odbioru wykonanego części przedmiotu umowy.

5. Cena za dodatkową wizytę nadzoru autorskiego: Cena netto………………zł, VAT (….%) ………………..,

Cena brutto…………………….zł, Cena brutto słownie ……………………………………. zł

§ 6

- Podstawą do rozliczania pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest odebranie przez zamawiającego przedmiotu umowy, poprzez podpisanie przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego, a także faktura płatna w terminie do 30 dni od daty, odpowiednio:

1)  	doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, zaakceptowanej przez Zamawiającego (zgodnie z art. 20 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217) albo

2) 	wysłania Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie ustawy z dnia 9 listopada  2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1666).

- Faktura za prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy podany w fakturze VAT należy do Wykonawcy i został założony do prowadzenia transakcji związanych z działalnością gospodarczą.

§ 7

1.	W przypadku przeszkód w rozpoczęciu realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu                     z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia w rozpoczęciu prac.

2.  Termin ustalony w § 4 ust. 1 może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia następujących okoliczności, których Zamawiający w dniu podpisania nie był w stanie przewidzieć:

1) 	zmiany przepisów prawa lub ich braku oraz ewentualnych trudności w ich interpretacji przez organy administracji,

2) 	uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do opracowania przedmiotu umowy (uzgodnienia i decyzje),

3) 	konieczności uwzględnienia w opracowaniu wniesionych uwag opinii i wniosków do przedsięwzięcia, dla których wykonane jest opracowanie.

3. 	Przyczyny opóźnień, o których mowa wyżej winny być udokumentowane przez strony umowy.

4. 	W sytuacjach, o których mowa w ust. 2 strony ustalają nowy termin zakończenia prac, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia nie może przekroczyć udokumentowanego okresu przerw lub przestoju.

5.	Przeszkody lub przerwy, o których mowa w ust. 2 winny być udokumentowane przez Wykonawcę, pod rygorem odmowy zmiany terminu wykonania umowy.

§ 8

1. 	Strony postanowiły, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne z zastrzeżeniem ust. 4.

2. 	Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych za spowodowanie przerw w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części lub odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w wysokości 15% wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1, od którego Zamawiający odstąpił.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

- za spowodowanie przerw w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy rozpoczęty dzień przerwy;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za roboty, od których wykonania odstąpiono;

- za naruszenie obowiązku zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyskał                  w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, zarówno w trakcie jej wykonywania jak i po jej zakończeniu w wysokości 1.000,00 złotych.

3.   	Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącone z faktury końcowej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

4.   Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty 40% wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1.

5. 	Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

- Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawcy robót budowlanych, wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy.

- Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację stanowiącą Przedmiot umowy lub jej część, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Wykonawcy może:

- żądać usunięcia wad, w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 6, z zagrożeniem naliczania kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 2 lit b;

- odstąpić od umowy, jeżeli istotne wady wskazane w przedmiocie umowy nie zostały usunięte w terminie 16 dni, z zastrzeżeniem ust. 3.

- W sytuacji określonej w ust. 2 pkt 2 Strony uznają, że Wykonawca wyraził zgodę na opracowanie tej części dokumentacji przez innego projektanta, w związku z tym Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia "wykonania zastępczego" i obciążenie Wykonawcę , bez względu na przysługujące mu prawa do utworu.

§ 10

- Wykonawca zobowiązany jest do podania firm podwykonawców. W przypadku braku podania firmy podwykonawcy Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zamówienie sam.

- Zamawiający wyraża zgodę na zlecenie części prac projektowych i usług ujętych w umowie odpowiednim, wyspecjalizowanym podwykonawcom, wskazanym w ofercie, pod następującymi warunkami:

- nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztu określonego w niniejszej umowie,

- nie ulegnie zmianom zakres dokumentacji projektowej.

*§ 10 - dotyczy oferentów, którzy powierzyli wykonanie części robót podwykonawcom zgodnie ze złożoną ofertą.

§ 11

- Wykonawca wyznacza Pana ……………………. (tel. ………………………….) do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy.

- Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych wyznacza się Pana ………………………………………………………………. (tel. ………………………………..).

§ 12

- Zamawiający nabywa prawa autorskie majątkowe do przedmiotu umowy oraz wszelkich innych utworów ewentualnie wytworzonych przez Wykonawcę w związku z lub przy okazji realizacji niniejszej umowy.

- W chwili podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, do kompletnej dokumentacji inwetaryzacyjnej oraz programu objętego przedmiotem zamówienia w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności do:

1) 	prawa do wykonania  dokumentacji projektowej i robót budowalnych na podstawie przekazanej dokumentacji;

2) 	wielokrotnego wykorzystywania do realizacji inwestycji na każdym etapie;

3) 	utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, cyfrowych, technik komputerowych - na dowolnym rodzaju materiału i dowolnym nośniku, w nakładzie w dowolnej wielkości;

4) 	wielokrotnego wykorzystania do opracowania i realizacji projektów budowalnych, wykonawczych z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi;

5) 	udostępniania projektantom i wykonawcom robót budowlanych, w tym także wykonanych kopii;

6) 	wprowadzenia do pamięci komputera;

7) 	umieszczania na okolicznościowych okładkach płyt CD lub DVD;

8) 	rozpowszechniania w sieci Internet i innych publikatorach;

9) 	przetwarzania i modyfikowania treści dokumentacji projektowej w jakikolwiek sposób – samodzielnie lub w drodze zlecenia osobom trzecim;

10) 	wprowadzania jakichkolwiek zmian;

11)	zlecania wykonywania zależnych praw autorskich innym podmiotom w tym udostępnienie dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na jej podstawie, gdyby nadzór autorski nie mógłby być prowadzony przez autora dokumentacji.

12) publikowania części lub całości w celach marketingowo-promocyjnych oraz na wszystkich innych znanych w chwili zawarcia umowy, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań inwestycyjnych i prac remontowych.

- Każdy egzemplarz przedmiotu umowy będzie zawierał na odwrocie oświadczenie osoby wskazanej na nim jako twórca, że przeniósł on na Wykonawcę na wyłączność i bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe do utworu, na którym oświadczenie się znajduje, na wszystkich polach eksploatacji określonych powyżej.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których znajdują się utwory.

- Strony ustalają, że wynagrodzenie określone w niniejszej umowie obejmuje również wynagrodzenie na zbycie niniejszych praw na wszystkich w/w polach eksploatacji.

- Wykonawca oświadcza, że realizując przedmiot umowy nie narusza praw autorskich, a w przypadku stwierdzenia ich naruszenia, poniesie z tego tytułu wszystkie konsekwencje prawne i finansowe.

§ 13

- Na podstawie art. 455 pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w treści zawartej umowy:

- zmiany Wykonawcy w przypadku:

- zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez Wykonawcę, w szczególności połączenie, przejęcie lub innego przekształcenia Wykonawcy, jak również w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy;

- śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego samodzielnie działalność gospodarczą;

2. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

1) 	danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

2) 	danych teleadresowych,

3) 	danych rejestrowych.

3. 	Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem § 11.

§ 14

- Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym regulującym umowę o dzieło, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. W takiej sytuacji nie stosuje się kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1.

§ 15

- Wykonawca i osoby realizujące przedmiot umowy w jego imieniu zobowiązani są zapewnić poufność informacji, które uzyskają od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca i osoby realizujące przedmiot umowy w jego imieniu zobowiązani 
są wykorzystywać informacje, o których mowa w ust. 1 wyłącznie w celu należytego wykonania Przedmiotu Umowy.

- Obowiązek zachowania w tajemnicy danych Zamawiającego dotyczy w szczególności informacji prawnie chronionych, które to informacje Wykonawca lub osoby go reprezentujące uzyskają 
w trakcie lub w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, o ile informacje takie nie są powszechnie znane bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz.

- Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji, które zostały podane do publicznej wiadomości w sposób niestanowiący naruszenia niniejszej Umowy lub są znane Stronie z innych źródeł.

- Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia Umowy ani jej treść 
w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.

- Powyższe postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają postanowień przepisów szczególnych powszechnie obowiązującego prawa, nakładających obowiązek ujawnienia informacji we wskazanym tymi przepisami zakresie.

- Zobowiązanie do zachowania poufności jest nieograniczone w czasie i obowiązuje także po ustaniu obowiązywania Umowy.

- Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie dane osobowe pozyskane przez Strony w związku 
z realizacją niniejszej Umowy będą przetwarzane w taki sposób i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do jej realizacji, z zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), zwanego dalej jako „RODO”.

- Wykonawca oświadcza, że spełnił obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

- Wykonawca będący osobą fizyczną/osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oświadcza, że Zamawiający, spełnił wobec niego obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO i zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO i przekazania osobom upoważnionym do zawarcia umowy i reprezentowania Wykonawcy lub innych osób uczestniczących w jej realizacji, które zostaną udostępnione Zamawiającemu informacji zawartych w Załączniku nr 2 do Umowy.

§ 16

1.  	Wszelkie spory związane z niniejszą umową rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.  	Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. otrzymuje Zamawiający a 1 egz. Wykonawca.

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy – Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi, ustawy – o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wykonawca:                                                                        Zamawiający:

Załącznik 1

Klauzula informacyjna dotycząc przetwarzania przez zamawiającego danych osobowych Wykonawcy będącego osobą fizyczną/osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

W związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:

- Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Stapińskiego 19C, tel. 89 642 31 41, fax. 89 642 31 18, email: sekretariat@kppsp.ostroda.pl).

- W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, bryg. Andrzej Jankowski, pełniący służbę w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, 10-045 Olsztyn, ul. Niepodległości 16, tel. 89 522 95 52, fax. 89 522 95 05 email:iod@kwpsp.olsztyn.pl).

- Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: iod@kwpsp.olsztyn.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, 10-045 Olsztyn, ul. Niepodległości 16.

- Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Jako administrator będziemy przetwarzać  Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia i rozliczenia umowy Nr ................. z dnia ................ .

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji i rozliczenia ww. umowy, której Pani/Pan jest stroną, oraz realizacji wszystkich innych określonych w przepisach prawa obowiązków, w tym obowiązków jako płatnika danin publicznych a także obowiązku archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.), co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności przetwarzania, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. 119 z 04.05. 2016 r. str. 1) dalej jako RODO.

- Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Administratora w zakresie archiwizacji dokumentów oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi w stosunku do niego.

Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Administrator zobowiązany jest przechowywać Pani/Pana dane osobowe zawarte w umowie przez okres ………. lat licząc od dnia 1 stycznia następnego roku po ostatecznym rozliczeniu umowy.

- Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

- Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

- prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z RODO nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

- Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do zawarcia i rozliczenia umowy, której jest Pani/Pan stroną.

- Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez KPPSP w Ostródzie danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy Umowy na Opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego budowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ostródzie, w związku z jej zwarciem i realizacją, dotycząca osób reprezentujących Wykonawcę oraz osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy lub innych osób uczestniczących w jej realizacji, których dane osobowe zostaną udostępnione KPPSP w Ostródzie.

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych uprzejmie informujemy, że:

- Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Stapińskiego 19C. tel. 89 642 31 41, fax. 89 642 31 18, email: sekretariat@kppsp.ostroda.pl).

- W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, bryg. Andrzej Jankowski, pełniący służbę w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, 10-045 Olsztyn, ul. Niepodległości 16, tel. 89 522 95 52, fax. 89 522 95 05 email:iod@kwpsp.olsztyn.pl).

- Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: iod@kwpsp.olsztyn.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, 10-045 Olsztyn, ul. Niepodległości 16.

- Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z zawarciem, realizacją i rozliczeniem Umowy, która została zawarta w celu realizacji powierzonych Administratorowi zadań wynikających z przepisów prawa realizowanych w interesie publicznym. Pani/Pana dane przetwarzane będą także w celu realizacji obowiązków archiwizacji dokumentacji wynikających z przepisów prawa.

- Kategorie danych

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie kategorii danych: imię, nazwisko, stanowisko, nr telefonu, adres email.

- Źródło danych

Pani/Pana dane administrator pozyskał od …………..(nazwa Wykonawcy), w związku z zawarciem i realizacją przedmiotu Umowy.

- Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej Umowy oraz po zakończeniu jej obowiązywania tej Umowy przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Administratora w zakresie archiwizacji dokumentów, a także przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.

- Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

- Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

- prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne do zawarcia, realizacji i rozliczenia Umowy.

- Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. KMPSP w Olsztynie nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowego wielobranżowego projektu budowlanego, projektu budowlano - wykonawczego z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim i ze wsparciem merytorycznym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego budowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie", nr sprawy: PT.2370.1.2022.1.

ETAP 1 - wykonanie dokumentacji projektowej

W ramach zamówienia należy opracować niezbędną dokumentację projektową w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz sporządzić inne opracowania niezbędne do realizacji inwestycji zgodnie z zał. Nr 3.1. Wykonawca winien dostarczyć projekt budowlany wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

ETAP II - wsparcie podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, których przedmiotem jest przedmiotowa inwestycja

- Udzielanie Zmawiającemu merytorycznego wsparcia podczas przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawców robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiotową dokumentację, m.in. współpraca z Zamawiającym w zakresie przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia, odpowiedzi na pytania złożone przez potencjalnych Wykonawców w trakcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację robót budowlanych w oparciu o przedmiotową dokumentację oraz przygotowania ewentualnych modyfikacji dokumentacji projektowej wynikających z tych pytań i udzielonych odpowiedzi - w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, ocenę równoważności proponowanych przez Wykonawcę robót, materiałów i urządzeń zamiennych.

ETAP III – nadzór autorski nad robotą budowlaną, których przedmiotem jest przedmiotowa inwestycja.

Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania będzie obejmować:

- stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 
z dokumentacją projektową;

- wyjaśnianie wątpliwości, dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań,

- uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, 
w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań instalacyjnych;

- przestrzeganie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 
do projektu budowlanego, wymagającej zmiany pozwolenia na budowę;

- uczestniczenie w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego oraz w odbiorach robót zanikających oraz przy odbiorze końcowym, próbach instalacji, procedurach rozruchu itp.;

- ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności 
z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami;

- udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych całej inwestycji;

- sporządzanie rysunków zamiennych lub szkiców, albo nowych projektów opatrzonych datą, podpisem oraz informacją jaki element zastępują w tym rozwiązania szczegółowe w zakresie aranżacji wnętrz i elewacji;

- dokonywanie wpisów do dziennika budowy;

- dokonywanie zmian w rysunkach, specyfikacjach technicznych lub w innych dokumentach w przypadku zaistnienia takiej potrzeby;

- sprawowanie nadzoru nad usuwaniem wad w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową objętą przedmiotem niniejszego zamówienia.

W ramach nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowiązany jest do odbycia 7 wizyt 
w siedzibie Zamawiającego. Podana przez Wykonawcę cena całkowita brutto powinna zawierać wynagrodzenie Wykonawcy z tego tytułu. Każda następna wizyta będzie odpłatna wg stawki określonej przez Wykonawcę w złożonej ofercie. Opłaty za dodatkowe wizyty powinny uwzględniać wszelkie koszty z tego tytułu, w tym koszty dojazdu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.

W ramach Umowy, Wykonawca jest zobowiązany również do wykonania jednej dodatkowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w terminie 14 dni od pisemnego zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. Dodatkowa aktualizacja kosztorysu inwestorskiego może nastąpić w okresie 24 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy.