| Nazwa dokumentu: Raport za III kwartał 2018 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu pn. „Chmura obliczeniowa resortu finansów (HARF)” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
|  | MC | 3. | Wskaźniki efektywności projektu (KPI) nr 12 i 13 nie zostały osiągnięte. | Proszę o informację jakie są przyczyny nieosiągnięcia wskaźników w terminie. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów: Wskaźniki KPI nr 12 i 13 są bezpośrednio powiązane z kamieniami milowymi U8 i U9. Mając na uwadze powyższe, skorygowane zostały planowane terminy ich osiągnięcia poprzez ich urealnienie względem powiązanych kamieni milowych (prawidłowy termin ich planowanego osiągnięcia to 10-2018 r.). |