| Nazwa projektu dokumentu: Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej |
| --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | Pkt. 5 Postęp rzeczowy | W raporcie z postępu rzeczowego / Stan realizacji kamieni milowych Beneficjent w kolumnie Planowana data wykonania przedstawił Daty punktu ostatecznego kamieni milowych. | Proszę o korektę Planowanej daty wykonania zgodnie z zapisami Porozumienia o dofinansowanie uwzględniając późniejsze zmiany. |
| 2 | MC | Pkt. 5 Postęp rzeczowy | W związku z zmniejszeniem zakresu rzeczowego projektu proszę o wskazanie „odchyleń” w stosunku do pierwotnie zaplanowanego zakresu projektu w odniesieniu do przedstawionych zadań. Wskazanie odchyleń w zakresie kosztów jest niewystarczające. | Proszę o korektę. |