|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2020 roku pn. Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych (Minister Klimatu i Środowiska, beneficjent Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) | | | | | |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
| 1 | MC | Pkt. 3 Postęp rzeczowy – Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | W kolumnie „powiązane wskaźniki projektu” nieprawidłowo wykazano wartości. Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu, należy podać:  - numer porządkowy KPI zgodnie z chronologią tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”, tj. KPI 1, KPI 2, itp  - oraz jego wartość docelową jaką się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym.  wg wzoru: "KPI 1 - 120 szt"  Informacje należy podać uwzględniając dwa warunki:  - wartość należy wpisać wyłącznie w tych kamieniach milowych, których osiągnięcie (osiągnięcie kamienia milowego) bezpośrednio i realnie wpłynie na zmianę wartości wskaźnika KPI osiągniętej od początku realizacji projektu,  - sumy wartości docelowych wprowadzonych w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu” dla poszczególnych KPI, nie mogą przekraczać wartości docelowych podanych w tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”  Oznacza to, że jeśli w KPI wskaźnik nr 1 ma wartość 1 to nie może być przypisany do 8 kamieni milowych o wartości 1, bo wtedy suma to będzie 8, a nie jeden.  Można wykazać dany wskaźnik KPI o wartości 1 np. w ośmiu kamieniach milowych, ale wtedy należy mu przypisać wartość np. 0,125 w każdym z 8 kamieni milowych, tak by łączna suma była 1. | W związku z wysokim poziomem osiągnięcia wartości docelowej wskaźników projektu proszę o analizę i korektę raportu nawet jeśli do tej pory akceptowane były Państwa raporty.  KRMC działa teraz przez Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i zmienił się sposób weryfikacji raportów.  Bardzo prosimy o korektę raportu. | Uprzejmie informuję, że w treści raportu dokonano następujących zmian:   1. Przypisano wartości dla poszczególnych kamieni milowych powiązanych z tabelą pn. *Wskaźniki efektywności projektu (KPI).* Obecnie poszczególne wartości KM sumują się na wartość 1 wykazaną w tabeli dot. KPI. 2. Wprowadzono chronologię w wykazywaniu poszczególnych kamieni milowych powiązanych z KPI 1, KPI 2 itd. |