|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu*:** Raport z postępu rzeczowo-finansowego za II kwartał 2022 r. projektu informatycznego pn**.:** [**E-Urząd Skarbowy (E-Urząd)**](https://www.gov.pl/web/krmc/-e-urzad-skarbowy-e-urzad)- wnioskodawca Minister Finansów, beneficjent Ministerstwo Finansów. | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W kolumnie "planowany termin osiągnięcia" dla kamieni milowych pn.   * Rozstrzygnięcie przetargów na szkolenia * Rozstrzygnięcie przetargów na promocję * Udostępnienie usługi e-konto pełnomocnika * Udostępnienie usługi e-konto notariusza   podano daty niezgodne z datami wykazanymi na koniec poprzedniego kwartału, a wprowadzone zmiany nie zostały odpowiednio wyjaśnione. | Proszę o analizę i korektę raportu.  Proszę o podanie podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje (np. daty podpisania aneksu do UoD), a jeśli wprowadzone zmiany nie mają umocowań formalnych – proszę o powrót do wcześniejszych wskazań, które są obowiązujące. |  |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W kolumnie "status realizacji kamienia milowego" dla kamienia pn.   * Zamknięcie projektu   dokonano wskazania „nie dotyczy”, którego nie przewiduje katalog określony we wzorze raportu (dostępne opcje: planowany, w trakcie realizacji, osiągnięty). | Proszę o korektę raportu. |  |
| **3** | **MC** | 4. E-usługi A2A, A2B, A2C | W kolumnie "planowana data wdrożenia" e-usług pn. :   * e-Konto Pełnomocnika * e-Konto Notariusza   podane daty nie są zgodne z datami wykazanymi na koniec poprzedniego kwartału, a wprowadzone zmiany nie zostały odpowiednio wyjaśnione. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |