UMOWA

nr ……………………………

- zawarta dnia ………..2022 r. w Sarnakach pomiędzy Skarbem Państwa PGLLP Nadleśnictwem Sarnaki w Sarnakach o numerze NIP 541-000-09-24 i regon 030011262   reprezentowanym przez

- mgr inż. Andrzeja Wybranowskiego  - Nadleśniczego Nadleśnictwa Sarnaki - zwanego w dalszej części umowy Zamawiającym,

a …………………..prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………………… z siedzibą w ……………………….., będącym podatnikiem VAT posiadającym NIP o numerze ……………….. i regon o numerze ……………………., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o treści następującej

Strony zawierają umowę po przeprowadzeniu postępowania w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn zm. )zwanej dalej w skrócie „Pzp”, o następującej treści:

- §1

- W oparciu o dane zawarte w ofercie Wykonawcy, opracowanej na podstawie dokumentacji przetargowej przekazanej przez Zamawiającego, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pt. „Rozbudowa i przebudowa budynku – leśniczówka Kisielew” zwanej dalej „przedmiotem umowy”.

- Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa.

- Roboty budowlane zostaną wykonane w standardzie określonym w projekcie budowlanym, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę i zasadami współczesnej wiedzy technicznej zasadami sztuki budowlanej, normami jakościowymi i technicznymi, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji Umowy, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wymogami zawartymi w STWiOR. Wszystkie materiały budowlane użyte do realizacji zadania muszą posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną w przypadku braku PN przenoszących normy europejskie. Przed zastosowaniem i wbudowaniem podlegają sprawdzeniu przez inspektora nadzoru nadzorującego wykonanie robót ze strony Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac zgodnie z przepisami bhp.

- Zamawiający zobowiązuje się do odebrania przedmiotu umowy i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

- W zakresie, w jakim Zamawiający, na podstawie art. 95 PZP określił w SWZ wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czynności będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych zobowiązań może nastąpić również poprzez zatrudnienie osób wskazanych przez podwykonawców.

- Przed przystąpieniem do realizacji czynności, do których odnosi się wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w stosunku do osób mających wykonywać te czynności, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, zawierających informacje, w tym dane osobowe niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.

- pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla tych osób oświadczenia, o których mowa w ust. 7 powyżej, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla osób realizujących czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia oświadczenia, o których mowa w ust. 7.

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w SWZ. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i dokonywania ich oceny;

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia tego wymogu;

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w postanowieniach niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów (oświadczeń) żądanych przez Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności i stanowić będzie przypadek naruszenia obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

- W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- §2

- Wynagrodzenie za wykonanie prac określonych w §1, jest wynagrodzeniem kosztorysowym i wynosi; netto ………….. zł słownie: (……………………………………..) po uwzględnieniu podatku VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury, wynagrodzenie wynosi ……………………… zł, słownie: ……………………………………………).

- Wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji i będzie płatne na podstawie protokołów odbioru robót.

- Ustalone wynagrodzenie odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w dokumentacji projektowej i STWiOR i obejmuje ono wszelkie koszty wykonawcy związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu umowy, w tym także:

- koszty bezpośrednie robocizny (płace, ubezpieczenia,), materiałów (podstawowych, pomocniczych, ich dostawy), sprzętu (w tym montażu i demontażu),

-koszty ogólne budowy (robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, zatrudnienia personelu kierowniczego, administracyjnego, technicznego budowy, zaplecza budowy, urządzeń placu budowy, sprzętu i narzędzi, bhp, zatrudnienia pracowników, badań, prób i pomiarów, dokumentacji powykonawczej, uporządkowania terenu, kosztów przeglądów i napraw gwarancyjnych, ubezpieczeń majątkowych, nadzorów,

- §3

- Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym sporządzonym przez wykonawcę prac. Kosztorys powykonawczy stanowić będzie podstawę dla ustalenia wynagrodzenia wykonawcy za faktycznie wykonane i odebrane roboty uwzględniając:

a) faktyczne ilości jednostek przedmiarowych robót (udokumentowanych za pomocą sprawdzonego przez osobę nadzorująca wykonanie prac ze strony Zamawiającego obmiaru), pierwotnie przewidzianych w kosztorysie ofertowym,

b) roboty dodatkowe (w przypadku ich wystąpienia) - zlecone dodatkowo w trakcie realizacji (których nie można było przewidzieć, pominięte w dokumentacji projektowej lub nie ujęte w przedmiarze) a także ewentualne roboty zamienne,

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie prac stanowiących przedmiot zamówienia ustalane będzie według następujących zasad: prace faktycznie wykonane  i odebrane wynikające z obmiaru zostaną przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym.

- Rozliczenia wykonanych robót będą odbywać się na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej, wystawionej po bezusterkowym końcowym odbiorze robót. Końcowy odbiór robót może nastąpić po wykonaniu całości robót i wypełnieniu rzez Wykonawcę wszystkich warunków określonych umowa, w tym przekazaniu dokumentacji powykonawczej.

- Strony dopuszczają możliwość częściowego rozliczania inwestycji w oparciu o zrealizowane prace objęte umową oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. W przypadku rozliczania częściowego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu w terminie 14 dni od zawarcia umowy harmonogram rzeczowo-finansowy. W harmonogramie wykonawca określi planowane terminy realizacji wyszczególnionych etapów robót. Wykonawca może w trakcie realizacji umowy modyfikować harmonogram, przedstawiając go do akceptacji inspektorowi nadzoru.

- Strony ustalają, że podstawą wystawienia faktury częściowej jest protokół bezusterkowego odbioru robót objętych odbiorem, obejmujący zakres robót określony w harmonogramie rzeczowo-finansowym i podpisany przez Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru i komisje wskazaną przez nadleśniczego oraz po jego zatwierdzeniu przez nadleśniczego nadleśnictwa Sarnaki.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej jest, z zastrzeżeniem § 9 ust. 8, jest protokół bezusterkowego końcowego odbioru robót, obejmujący całkowity zakres prac przewidziany dokumentacją, podpisany przez Wykonawcę, Kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz komisję powołaną przez zamawiającego i zatwierdzeniu przez nadleśniczego nadleśnictwa Sarnaki.

- Wykonawca wystawi fakturę końcową za wykonanie pozostałej, niezapłaconej części przedmiotu umowy.

- Łączna suma wynagrodzeń objętych fakturami częściowymi obejmującymi odebrane elementy robót wykazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym, nie może przekroczyć 80% ceny brutto za wykonanie przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1. Zamawiający dopuszcza maksymalnie cztery faktury częściowe.

- W przypadku wykonywania robót (części zamówienia) przez podwykonawców wykonawca do faktur oraz protokołów odbioru dostarczy protokoły odbioru robót realizowanych przez konkretnych podwykonawców oraz oryginale oświadczenia podwykonawców o zapłacie przez wykonawcę należnego wynagrodzenia podwykonawcy za zlecone i wykonane roboty.

- Brak przedstawienia przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 6 spowoduje zatrzymanie zapłaty tej części wynagrodzenia dla wykonawcy.

- Zapłata za wykonane roboty stanowiące przedmiot umowy dokonana będzie przez Zamawiającego przelewem na wskazane konto bankowe wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych nieprzewidzianych i wykraczających poza zakres opisany w dokumentacji projektowej i STWiOR, zapłata za te roboty nastąpi po zawarciu aneksu do umowy na ten zakres lub po zawarciu odrębnej umowy. Roboty te zostaną wycenione w następujący sposób:

- dla robót występujących w kosztorysie ofertowym – według cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym pomnożonych przez ilość jednostek przedmiarowych

- dla robót nie występujących w kosztorysie ofertowym – według średnich cen jednostkowych wydawnictwa Sekocenbud obowiązujących w danym kwartale, pomnożonych przez ilość jednostek przedmiarowych. Stawka roboczogodziny oraz narzuty pozostaną na poziomie określonym w kosztorysie ofertowym.

§ 4

1.	Zamawiający w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy przekaże wykonawcy teren budowy oraz dokona przekazania dziennika budowy.

2.	Wykonawca wykona robotę budowlaną będącą przedmiotem umowy w terminie do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.

§ 5

- Nadzór inwestorski nad robotami objętymi umową ze strony zamawiającego będą pełnić  ………………………………

- Przedmiot umowy musi być wykonany pod nadzorem osób posiadających odpowiednie  przygotowanie zawodowe i uprawnienia do wykonywania funkcji technicznych w budownictwie.

- Robotami z ramienia wykonawcy kierować będzie:

…………………. – kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ………………………….

…………………. – kierownik robót, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ………………………….

…………………. – kierownik robót, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ………………………….

- W przypadku niedopełnienia tego wymogu zamawiający wstrzyma wykonanie robót.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych i odpowiedzialności cywilnej na okres nie krótszy niż do ostatniego dnia realizacji przedmiotu umowy na kwotę nie mniejszą niż 200 tys. zł.

- W czasie realizacji robót wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w należytym stanie oraz będzie składował wszelkie urządzenia i materiały w miejscach wskazanych przez zamawiającego oraz na bieżąco usuwał zbędne materiały, odpady i śmieci. Po zakończeniu prac teren należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu zabezpieczenia przedmiotu umowy, w tym materiałów i urządzeń do momentu potwierdzenia odbioru prac przez Zamawiającego Protokołem odbioru końcowego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim.

§ 7

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest, w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Umowa o podwykonawstwo powinna zawierać zestawienie ilości robót (zakres robot) oraz kwotę wynagrodzenia za ten zakres robót wraz z częścią dokumentacji, (w tym i opisu) dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji.

- Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo:

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- odbiory robót realizowanych przez podwykonawców muszą być dokonywane przy udziale inspektora nadzoru lub innego przedstawiciela zamawiającego oraz wykonawcy,

- wynagrodzenie należne podwykonawcy i dalszym podwykonawcom za wykonywane przez nich roboty budowlane (za poszczególne etapy robót) nie może być wyższe niż wynagrodzenie uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za realizacje poszczególnych etapów wynikających z harmonogramu robót.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od daty doręczenia mu projektu umowy, zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku umowy:

- niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni,

- gdy zawiera postanowienia mniej korzystne dla podwykonawcy niż prawa i obowiązki wykonawcy, wynikające z umowy zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawca.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń przez zamawiającego do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku o których mowa w ust. 4.

Zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżenia oznacza bezskuteczność wobec Zamawiającego umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą  lub dalszym podwykonawcą i jest jednoznaczne w swoich skutkach z konsekwencjami  sprzeciwu, o którym mowa w art. 6471 §1 Kodeksu cywilnego.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jest dostarczenia do zamawiającego, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- W/w postanowienia stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty podwykonawcom, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

§ 8

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji liczonej od daty końcowego odbioru robót na wykonane roboty na okres ………………… lat.

- W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad wykonanych robót w następujących terminach:

a) jeśli wada uniemożliwia użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami – niezwłocznie tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego,

b) w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w umowie przy udziale obu stron, (termin usunięcia usterki oznaczony zostanie w drodze porozumienia między stronami umowy w przypadkach, kiedy usunięcie usterki może być szczególnie trudne i czasochłonne).

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy  w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie  tj. …………………. zł w formie …………………………….. zgodnie z art. 452 ust. 2 PZP.

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone wykonawcy zgodnie z ustawą PZP tj.:

- zabezpieczenie zostanie zwrócone po wykonaniu zamówienia i uznaniu przez zamawiającego za należycie wykonane w wysokości 70%

- 	pozostałe 30% pozostaje na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

Część zabezpieczenia gwarantująca zgodnie z umową wykonanie robót, zostanie zwrócona wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania, po ich końcowym odbiorze, zaś pozostała w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Strony wydłużają okres rękojmi na okres trwania okresu gwarancji określonego w pkt. 1, jednak nie krótszy niż 5 lat.

§ 9

- Roboty zanikowe, ulegające zakryciu a także odbiory częściowe będą przeprowadzane i odbierane przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia wykonania tych prac. Zgłoszenia kierownik budowy dokonywać będzie odpowiednim wpisem w dzienniku budowy oraz pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną (e-mailem) do Zamawiającego na adres sarnaki@lublin.lasy.gov.pl. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić zamawiającego i inspektora nadzoru o zamiarze wykonania prób i badań w terminie nie później niż 3 dni przed ich przeprowadzeniem.

- Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji inwestycji odmówić przyjęcia fragmentu lub całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacją i obowiązującym prawem.

- Zamawiający dokona komisyjnego końcowego odbioru robót w ciągu 14 dni od daty pisemnego potwierdzenia przez wykonawcę zakończenia prac. Wykonawca przed wyznaczeniem terminu końcowego odbioru robót przedkłada zamawiającemu, celem sprawdzenia pełną dokumentację powykonawczą, obejmującą inwentaryzację, certyfikaty, aprobaty , karty katalogowe, instrukcje, protokoły pomiarów, prób itp.

- Wszystkie materiały budowlane, urządzenia i wyposażenie potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia, które dostarcza Wykonawca powinny posiadać wymagane atesty i odpowiadać odpowiednim normom technicznym. Przed zastosowaniem i wbudowaniem podlegają sprawdzeniu przez inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru ma prawo żądać od Wykonawcy certyfikatów, aprobat technicznych , deklaracji dopuszczających do stosowania przed zastosowaniem, wbudowaniem lub montażem.

- W przypadku zaistnienia konieczności przerwania czynności odbioru z powodu występujących wad i usterek, komisja powołana do odbioru ustali termin ich usunięcia.

- Zamawiający na podstawie zgłoszenia przez Wykonawcę, że wady i usterki usunął, ustali ponowny termin odbioru, nie później jednak niż 7 dni od otrzymania informacji.

- Komisja może ponownie przerwać czynności odbioru w przypadku, gdy informacje Wykonawcy o usunięciu wad i usterek okażą się nieprawdziwe w całości lub części. Strony postąpią wówczas jak w ust. 3 i 4.

- Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po usunięciu wszystkich wad i usterek poodbiorowych.

- Jeśli wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z obowiązującymi normami albo sprzecznie z umową, zamawiający wezwie go do zmiany sposobu wykonania wyznaczając odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może odstąpić od umowy z winy wykonawcy i powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie robót innemu wykonawcy na koszt i ryzyko wykonawcy, z którym została  zawarta niniejsza umowa.

- Potwierdzenie usunięcia wad i usterek wymaga formy pisemnej.

- Wykonawca nie może odmówić uzasadnionego usunięcia wady lub usterki bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W przypadku zaniechania usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady lub usterki w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę lub usterkę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

- W razie stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości.

- Przed upływem okresu gwarancji, zamawiający dokona przeglądu gwarancyjnego z udziałem Wykonawcy. Z przeprowadzonego przeglądu zostanie sporządzony protokół.

§ 10

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację Przedmiotu Umowy lub o okres niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające jej realizację zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca ani Zamawiający tj.:

- opóźnienie wynikające z przekazania terenu budowy (np. przedłużająca się procedura wyboru wykonawcy)

- wstrzymanie robót przez zamawiającego

- warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonanie przedmiotu zamówienia

- koniecznością wykonania robót dodatkowych lub zamiennych

- okoliczności związane ze stanem zagrożenia epidemiologicznego wywołane Covid 19

b) zmiana osoby wskazanej do kierowania robotami budowlanymi lub kierownika budowy. Warunkiem zmian jest wystąpienie okoliczności uzasadniających zmianą, w tym w szczególności śmierć, choroba lub inne czynniki uniemożliwiające sprawowanie powierzonych funkcji przez wskazana osobę. W takiej sytuacji wykonawca wskaże inną osobę z uprawnieniami budowlanymi w zakresie nie mniejszym niż osoba zastępowana;

c) zmiana stawki podatku Vat – przewiduje się możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równa różnicy w kwocie podatku Vat)

d) inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową,  w tym, wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy

e) w przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte wykonanie tej umowy;

§ 11

        - Strony postanawiają, że maksymalna wysokość kar umownych,  które Zamawiający może naliczyć wobec Wykonawcy nie może przekroczyć 25% wartości zamówienia brutto wykazanego w umowie.

        - Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w §4 ust. 2 w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za zwłokę w usuwaniu usterek w ramach rękojmi i gwarancji w stosunku do terminu określonego w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w §2;

- z tytułu nienależytego wykonania umowy innego niż w pkt a i b w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 2;

- z tytułu odstąpienia od wykonania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 2;

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w §2;

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 1000 zł za każde takie zdarzenie;

- z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1000 zł za każde takie zdarzenie;

- z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez zamawiającego terminie – w wysokości 1000 zł;

- z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie mowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w tym także nie przedłożenia wymaganych oświadczeń na wezwanie zamawiającego tj. w przypadku nie złożenia wymaganych oświadczeń w wymaganym terminie – w wysokości 2000 zł.

- Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 2.

- Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej przez Zamawiającego szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 12

- Odstąpienie od umowy może nastąpić w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.

- Jeśli Wykonawca opóźni się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót objętych umową tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zakończył je w terminie Zamawiający może bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstąpić od umowy z winy Wykonawcy jeszcze przed planowym terminem ukończenia robót (art. 635 k.c.).

- Jeśli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z obowiązującymi normami albo sprzecznie z umową, Zamawiający wezwie go do zmiany sposobu wykonania wyznaczając odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie robót innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (art.636 § 1 k. c.)

- W razie konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośrednich zapłat przez Zamawiającego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub w razie konieczności dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może od umowy odstąpić.

- Zamawiający może odstąpić od umowy również w innych wypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach.

- Oprócz wypadków wymienionych wyżej oraz wynikających z obowiązujących przepisów Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości przedmiotu umowy lub części gdy:

- wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy i nie uczyni tego w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego do rozpoczęcia robót;

- Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni;

- zostanie ogłoszona upadłość, postępowanie układowe, likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

- Zamawiający nie uzyskał wymaganych prawem zezwoleń, pozwoleń na realizację inwestycji;

- Wykonawca opóźnia się w wykonaniu robót w stosunku do terminów określonych w harmonogramie robót.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynach określonych w ust. 2-6.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.

- W wypadkach wyżej określonych Zamawiający może według swego wyboru odstąpić od umowy w całości lub w części niewykonanej. W każdym wypadku Zamawiający prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac wykonanych.

- W razie odstąpienia od umowy:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca, w obecności Inspektora nadzoru, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji z określeniem wartości wykonanych robót, wg stanu na dzień odstąpienia (kosztorys powykonawczy);

- Wykonawca zabezpieczy wykonane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;

- Wykonawca w terminie do 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§ 13

- W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca i zamawiający deklarują, że podejmą wysiłki w dobrej wierze, aby spory mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, zostały rozwiązane polubownie  w drodze bezpośrednich negocjacji.

- Wszelkie spory, których stronom nie uda się rozstrzygnąć polubownie będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Strony ustalają, że wszystkie zmiany postanowień Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 15

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie umowy  w całości lub w części spowodowane siłą wyższą za którą uważa się wydarzenia, które w chwili podpisania umowy nie mogą być przez strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności przez nich niezależne.

§ 16

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  ze stron.

WYKONAWCA                                                                                   ZAMAWIAJACY

- SWZ

- oferta

- obowiązek informacyjny RODO