|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za II kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn.* ***openSPACE - repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu*** *(wnioskodawca Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, beneficjent Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | **3. Postęp rzeczowy Kamienie milowe** | W przypadku nieosiągnięcia kamienia milowego należy podać przyczyny opóźnienia lub braku realizacji.  Uwaga dotyczy kamieni milowych:   * Z2.K3 Zakupienie i wydzierżawienie urządzeń i oprogramowania (opóźnienie – dlaczego wystąpiło?) * Z3.K5 Wybór wykonawcy repozytorium (nadal w realizacji – dlaczego nie osiągnięto w dacie planowanej?) | Prosimy o wskazanie przyczyn niedotrzymania planowanych terminów realizacji. |  |
| **2** | **MC** | **3. Postęp rzeczowy Kamienie milowe** | Dotyczy kolumny : Powiązane wskaźniki projektu  Dla KPI wyrażonych liczbą sztuk prosimy o wskazanie wartości również w sztukach, nie procentowych.  Z raportu wynika, że osiągniecie wszystkich kamieni milowych nie zapewni pełnego wykonania i realizacji wskaźników efektywności, zaplanowanych w projekcie – wartość KPI 2, 3, 6 i 7 nie osiągnie pełnych wartości docelowych?  Proszę o analizę, czy osiągnięcie Kamienia milowego: „Z4.K8 Wprowadzenie informacji do repozytorium” nie wiąże się z realizacją KPI nr 7 i 8 i takie powiązanie nie powinno być wykazane? | Proszę o weryfikację, analizę i ewentualną korektę. |  |