DAIP.WOKRM.0101.2.2021

**Protokół ustaleń nr 2/2021  
z posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji   
w dniu 5 marca 2021 r. w trybie wideokonferencji**

W imieniu Przewodniczącego KRMC obradom Komitetu przewodniczył Pan Marek Zagórski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W posiedzeniu uczestniczyli:

* członkowie KRMC lub osoby ich zastępujące,
* osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu Komitetu,
* osoby wyznaczone przez członków KRMC do udziału w posiedzeniu w roli obserwatora,

oraz przedstawiciele Beneficjentów prezentujących omawiane na posiedzeniu projekty informatyczne, według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1.

Posiedzenie otworzył Pan Marek Zagórski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Do porządku obrad uwagę złożył Przewodniczący KRMC, Pan Marek Zagórski, proponując usunięcie punktu 4.2. „Sprawozdanie z działalności Zespołu zadaniowego do spraw „Programu otwierania danych publicznych”. Pan Marek Zagórski wskazał możliwość omówienia sprawozdania na następnym posiedzeniu KRMC lub rozpatrzenia w trybie obiegowym.

Po zgłoszeniu uwagi do agendy rozpoczęto spotkanie (agenda stanowi załącznik nr 2   
do niniejszego protokołu).

1. **Rozpatrywanie projektów dokumentów rządowych:**
   1. **Projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej –** wnioskodawcaMinister Cyfryzacji.

Informacje na temat projektu przedstawił Pan Tomasz Proć, Zastępca Dyrektora   
z Departamentu Telekomunikacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

**Do projektu uwagi złożyli:**

* Minister Klimatu i Środowiska, reprezentowany przez Sekretarza Stanu Panią Małgorzatę Golińską, dokument z dnia 2 marca 2021 r., znak: BM-ZL.0221.481.2020.DW.
* Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, dokument z dnia 26 lutego 2021 r., znak:   
  S-GP03.0201.329.2020.88. Uwaga została potraktowana jako głos doradczy, zgodnie z § 4 ust. 3 Zarządzenia nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r.   
  w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (M.P. z 2018 r. poz. 705, z późn. zm.).
* Prezes Rządowego Centrum Legislacji, dokument z dnia 1 marca 2021 r., znak:   
  RCL.DPPTK.550.3/2020.
* Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowany przez Sekretarza Stanu Pana Pawła Szefernakera, dokument z dnia 2 marca 2021 r., znak: DT-ZOP-0733-1-31/2021/MŚ.
* Minister Obrony Narodowej, reprezentowany przez Sekretarza Stanu Pana Wojciecha Skurkiewicza, dokument z dnia 1 marca 2021 r., znak: Nr 333/WS.
* Minister Infrastruktury, reprezentowany przez Sekretarza Stanu Pana Marcina Horałę, dokument z dnia 3 marca 2021 r., znak: DP-3.0220.725.2020 (nieterminowe).

Przewodniczący KRMC poinformował, że Komisja Europejska wszczęła już postępowanie   
w sprawie niedotrzymania terminu implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego   
i Rady (UE) wobec 23 państw.

Przewodniczący KRMC poinformował, że ze względu na fakt, iż najwięcej nieuwzględnionych uwag wpłynęło z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, konsultował ten zakres z Panem Ministrem Michałem Kurtyką. Wynikiem konsultacji jest uzgodnienie, że uwagi nieuwzględnione utrzymają ten status i przyjęte zostanie stanowisko KPRM, Ministra Cyfryzacji, co zostanie potwierdzone w konkluzji posiedzenia, natomiast przed kolejnymi etapami prac odbędzie się spotkanie robocze, na którym zostaną szczegółowo omówione kwestie zgłoszone w uwagach. Ustalenia te potwierdziła obecna na posiedzeniu KRMC Pani Minister Małgorzata Golińska. Chęć uczestnictwa w takim spotkaniu zgłosił Pan Minister Marcin Horała, natomiast Przewodniczący KRMC wskazał, że uwagi zgłoszone przez Ministra Infrastruktury zostaną omówione w dalszej części posiedzenia, wyrażając jednocześnie wsparcie dla koncepcji pracy w trybie roboczym, co powinno przyspieszyć wdrożenie Ustawy i przepisów wprowadzających oraz przyspieszyć procedowanie na kolejnych etapach.

**Rozpoczęto omawianie uwag:**

**GUS**

Minister Cyfryzacji, reprezentowany przez Sekretarza Stanu w KPRM Pana Marka Zagórskiego, odniósł się do uwagi GUS w dokumencie z dnia 4 marca 2021 r., znak:   
DRC.WL.0610.2.2021.

Uwaga GUS została nieuwzględniona.

Pan Minister Marek Zagórski zaproponował przeprowadzenie dwóch analiz. Pierwsza dotyczy przeprowadzenia konsultacji z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, w celu ustalenia na ile przepisy zaproponowane przez GUS są możliwe do wprowadzenia   
w kontekście RODO. Druga analiza dotyczy podjęcia decyzji czy te przepisy powinny   
być dublowane w przepisach sektorowych czy jednak powinna zostać przeprowadzona nowelizacja przepisów o statystyce publicznej. Przepisy o statystce publicznej powinny zostać dostosowane do zmian technologicznych w administracji. Pan Minister zaproponował przeprowadzenie spotkania w tej sprawie przed SKRM.

**RCL**

Minister Cyfryzacji, reprezentowany przez Sekretarza Stanu w KPRM Pana Marka Zagórskiego, odniósł się do uwag RCL w dokumencie z dnia 4 marca 2021 r., znak:   
DRC.WL.0610.2.2021.

Uwagi RCL nr 9, 53, 56, 59, 64-65, 69, 71 zostały wyjaśnione.

Uwagi RCL nr 10-13, 16-17, 29, 38, 51-52, 57, 68 i 72 zostały uwzględnione.

Uwagi RCL nr 60-61, 63, 66 i 67 zostały nieuwzględnione.

Uwagi nr 63 i 67 zostały podtrzymane i zostaną przeanalizowane na Komisji Prawniczej.

**MSWiA**

Minister Cyfryzacji, reprezentowany przez Sekretarza Stanu w KPRM Pana Marka Zagórskiego, odniósł się do uwag MSWiA w dokumencie z dnia 4 marca 2021 r., znak:   
DRC.WL.0610.2.2021.

Uwagi MSWiA nr 19, 21-22, 42 zostały uwzględnione.

Uwagi MSWiA nr 15 i 58 zostały nieuwzględnione.

Uwagi MSWiA nr 54 i 55 zostały nieuwzględnione, uzgodnienie przepisów nastąpi   
na kolejnych etapach prac nad projektem.

Uwagi MSWiA do uzasadnienia nr 1-5 zostały uwzględnione.

Uwagi MSWiA do OSR nr 1-2 zostały uwzględnione.

**MON**

Minister Cyfryzacji, reprezentowany przez Sekretarza Stanu w KPRM Pana Marka Zagórskiego, odniósł się do uwag MON w dokumencie z dnia 4 marca 2021 r., znak:   
DRC.WL.0610.2.2021.

Uwaga MON nr 40 została uwzględniona.

Uwaga MON nr 18 pozostaje jako rozbieżność, do rozstrzygnięcia z RCL przed SKRM.

**MI**

Minister Cyfryzacji, reprezentowany przez Sekretarza Stanu w KPRM Pana Marka Zagórskiego, odniósł się do uwag MI w dokumencie z dnia 4 marca 2021 r., znak:   
DRC.WL.0610.2.2021.

Uwaga MI nr 35 została uwzględniona.

Uwagi MI nr 36-37 zostały nieuwzględnione.

Uwagi MI nr 30 i 39 zostały nieuwzględnione, zostaną omówione na warsztatach   
z MI zorganizowanych przed SKRM.

**Konkluzja: Komitet przyjął projekt ze zmianami i rekomendował go Stałemu Komitetowi Rady Ministrów lub właściwym komitetom z zaleceniem przeprowadzenia warsztatów  
przed SKRM.**

* 1. **Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej** – wnioskodawca Minister Cyfryzacji.

Informacje na temat projektu przedstawił Pan Tomasz Proć, Zastępca Dyrektora   
z Departamentu Telekomunikacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

**Do projektu uwagi złożyli:**

* Minister Infrastruktury, reprezentowany przez Sekretarza Stanu Pana Marcina Horałę, dokument z dnia 3 marca 2021 r., znak: DP-3.0220.725.2020 (nieterminowe).
* Minister Klimatu i Środowiska, reprezentowany przez Sekretarza Stanu Panią Małgorzatę Golińską, dokument z dnia 2 marca 2021 r., znak: BM-ZL.0221.481.2020.DW.
* Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowany przez Sekretarza Stanu Pana Pawła Szefernakera, dokument z dnia 2 marca 2021 r., znak: DT-ZOP-0733-1-31/2021/MŚ.
* Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, reprezentowany przez Podsekretarza Stanu Panią Olgę Semeniuk, dokument z dnia 2 marca 2021 r., znak: DGC-IV.0033.5.2021.

**MI**

Minister Cyfryzacji, reprezentowany przez Sekretarza Stanu w KPRM Pana Marka Zagórskiego, odniósł się do uwag MI w dokumencie z dnia 4 marca 2021 r., znak:   
DRC.WL.0610.2.2021.

Uwagi MI nr 1 i 3 zostały uwzględnione.

Uwagi MI nr 2, 4, 17 zostały nieuwzględnione.

Uwagi MI nr 5 i 6 zostały nieuwzględnione. Zdaniem Pana Ministra Marka Zagórskiego uwagi wymagają konsultacji między Panem Ministrem Marcinem Horałą a Panem Ministrem Rafałem Weberem. Pan Minister potwierdził gotowość do przeprowadzenia analizy dotyczącej umieszczania komórek punktów dostępu niewielkiej mocy na urządzeniach infrastrukturalnych w takim zakresie, który dotyczy innych kosztów niż koszty bezpośredniego fizycznego przeniesienia. Pozostałe koszty, które są niezdefiniowane np. koszty rekonfiguracji całego systemu, sieci lokalnej powinny zostać zdefiniowane i ta kwestia wymaga omówienia na warsztatach.

Nieuwzględnione uwagi MI zostały przeniesione do rozpatrzenia na warsztacie przed SKRM.

**MRPiT**

Minister Cyfryzacji, reprezentowany przez Sekretarza Stanu w KPRM Pana Marka Zagórskiego, odniósł się do uwag MRPiT w dokumencie z dnia 4 marca 2021 r., znak:   
DRC.WL.0610.2.2021.

Uwaga MRPiT została uwzględniona z uzupełnieniem, że przepis byłby bardziej skuteczny gdyby został zmodyfikowany punkt „a” poprzez dodanie: „w tym punktów dostępu bezprzewodowego o bliskim zasięgu”.

**MSWiA**

Minister Cyfryzacji, reprezentowany przez Sekretarza Stanu w KPRM Pana Marka Zagórskiego, odniósł się do uwag MSWiA w dokumencie z dnia 4 marca 2021 r., znak:   
DRC.WL.0610.2.2021.

Uwaga MSWiA nr 8 została uwzględniona.

Uwaga MSWiA nr 16 została nieuwzględniona.

Uwagi MSWiA do uzasadnienia nr 1-3 zostały uwzględnione.

Uwaga MSWiA do OSR nr 1 została uwzględniona.

**MKiŚ**

Minister Cyfryzacji, reprezentowany przez Sekretarza Stanu w KPRM Pana Marka Zagórskiego, odniósł się do uwag MKiŚ w dokumencie z dnia 4 marca 2021 r., znak:   
DRC.WL.0610.2.2021.

Nieuwzględnione uwagi MKiŚ nr 9-15 zostały przeniesione do rozpatrzenia na warsztacie przed SKRM.

**Konkluzja: Komitet przyjął projekt ze zmianami i rekomendował go Stałemu Komitetowi Rady Ministrów lub właściwym komitetom.**

* 1. **Projekt rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego** – wnioskodawca Minister Rozwoju, Pracy   
     i Technologii.

**Do projektu uwagi złożyli:**

## Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowany przez Sekretarza Stanu Pana Pawła Szefernakera, dokument z dnia 2 marca 2021 r., znak: DT-ZOP-0733-1- 32/2021/WI.

## Minister Cyfryzacji (uwaga robocza).

Uwaga MSWiA została uzgodniona zgodnie ze stanowiskiem Ministra Rozwoju, Pracy   
i Technologii, reprezentowanego przez Podsekretarza Stanu Panią Olgę Semeniuk, wyrażonym w dokumencie z dnia 3 marca 2021 r., znak: DGC-IV.0033.6.2021 oraz zgodnie   
ze stanowiskiem MSWiA wyrażonym w dokumencie z 3 marca 2021 r., znak: DT-ZOP-0733-1- 32/2021/WI.

Uwaga MC zostanie uwzględniona na kolejnym etapie prac nad projektem.

**Konkluzja: Komitet przyjął projekt bez zmian i rekomendował go do dalszych prac legislacyjnych.**

**1.3. Opiniowanie projektów informatycznych:**

* 1. **Dostęp do bieżącej informacji o jakości usług IAS w oparciu o System Monitorowania Jakości Internetu (SMJI)** – wnioskodawca Minister Cyfryzacji, beneficjent Urząd Komunikacji Elektronicznej (źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa – działanie 2.1).

Informacje na temat projektu przedstawił Pan Jarosław Pichla z Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

**Do projektu uwagi złożył:**

## Minister Rozwoju, Pracy i Technologii reprezentowany przez Podsekretarz Stanu Panią Olgę Semeniuk, dokument z dnia 4 marca 2021 r., znak: DGC-IV.0033.8.2021 (nieterminowe).

Uwagi MRPiT zostały uwzględnione.

Stanowisko Zespołu zadaniowego „Rada Architektury IT” – rekomendacja pozytywna   
z zaleceniem wprowadzenia zmian i uzupełnień na dalszych etapach prac nad projektem.

**Konkluzja: Komitet zaopiniował projekt pozytywnie z zaleceniem wprowadzenia w nim zmian i uzupełnień na dalszych etapach prac nad projektem**.

1. **Opiniowanie raportów końcowych z realizacji projektów:**
   1. **Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji -** wnioskodawca Minister Edukacji i Nauki, beneficjent Instytut Badań Edukacyjnych (źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – działanie 2.11).

Informacje na temat efektów projektu przedstawił Pan Marek Kopyt z Instytutu Badań Edukacyjnych.

**Do raportu nie złożono uwag.**

**Konkluzja: Komitet zaopiniował raport pozytywnie.**

* 1. **System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej –** wnioskodawca Minister Infrastruktury, beneficjent Ministerstwo Infrastruktury (źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa – działanie 2.3.1).

Informacje na temat efektów projektu przedstawił Pan Kamil Rybka z Ministerstwa Infrastruktury.

Pan Minister Marek Zagórski zwrócił uwagę, że z punktu widzenia użytkowników wymagających dostępu do danych przestrzennych, kluczowe jest dążenie do integracji wszystkich zasobów w jednym miejscu i docelowo powinny to być dane gromadzone przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, we współpracy z innymi podmiotami.

Skierował też prośbę do CPPC i GUGiK o przedstawienie informacji, czy dane z systemu mogą być udostępniane na Geoportalu – Pan Kamil Rybka wyjaśnił, że dane są widoczne   
w Geoportalu, katalogi metadanych są powiązane, jednak bazy danych są odrębne.

Pan Minister Marek Zagórski wskazał na potrzebę większej integracji, nie tylko na poziomie usług, ale również baz danych i podtrzymał propozycję budowania większej integracji systemów, docelowo w kierunku realizacji zalecenia KRMC.

**Do raportu uwagę złożył:**

* Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, reprezentowany przez Sekretarza Stanu   
  w MFiPR Pana Waldemara Budę, dokument z dnia 28 stycznia 2021 r., znak: DRC-II.0221.20.2021.IT.

Uwaga MFFiPR (MFiPR) została uzgodniona zgodnie ze stanowiskiem Ministra Infrastruktury, reprezentowanego przez Sekretarza Stanu Pana Marka Gróbarczyka, wyrażonym   
w dokumencie z dnia 10 lutego 2021 r., znak: GM-DGM-7.562.2.2021 oraz zgodnie   
ze stanowiskiem MFFiPR (MFiPR) z dnia 15 lutego 2021 r., znak: DRC-II.0221.20.2021.IT.

**Konkluzja: Komitet zaopiniował raport pozytywnie.**

* 1. **Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego   
     w Warszawie -** wnioskodawca Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, beneficjent Muzeum Narodowe w Warszawie, (źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa – działanie 2.3.2)

Informacje na temat efektów projektu przedstawiła Pani Karolina Tabak -  Kierownik Działu Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej Muzeum Narodowe w Warszawie.

**Do raportu uwagi złożyli:**

* Minister Cyfryzacji, reprezentowany przez Sekretarza Stanu w KPRM Pana Marka Zagórskiego, dokument z dnia 12 lutego 2021 r., znak: DAIP.WOKRM.0102.64.2.2021(3).
* Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, reprezentowany przez Sekretarza Stanu   
  w MFiPR Pana Waldemara Budę, dokument z dnia 15 lutego 2021 r., znak: DRC-II.0221.66.2021.IT.

Uwaga MC została uzgodniona zgodnie ze stanowiskiem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, wyrażonym w dokumencie z dnia 2 marca 2021 r., znak: DWIM-ZKC.040.18.2021.KG i z dnia 4 marca 2021 r., znak: DWIM-ZKC.040.18.2021.KG.

Uwaga MFFiPR (MFiPR) została uzgodniona zgodnie ze stanowiskiem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, wyrażonym w dokumencie z dnia 2 marca 2021 r., znak: DWIM-ZKC.040.18.2021.KG i z dnia 4 marca 2021 r., znak: DWIM-ZKC.040.18.2021.KG. MFFiPR (MFiPR) zaakceptował autokorektę raportu.

Pan Minister Marek Zagórski zwrócił się z prośbą do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o tworzenie prezentacji zbiorów w sposób tematyczny, zintegrowany, pozwalające na ich umieszczenie w warstwie prezentacyjnej KRONIK@. KRONIK@ byłaby nie tylko archiwum, ale portalem, który mógłby prezentować całość zdigitalizowanych zasobów polskiej kultury we wszystkich instytucjach kultury.

**Konkluzja: Komitet zaopiniował raport pozytywnie.**

* 1. **Zintegrowana Platforma Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego**-wnioskodawca Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, beneficjent Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa – działanie 2.1).

Informacje na temat efektów projektu przedstawił Pan Marek Niechciał Członek Zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

**Do raportu uwagę złożył:**

* Minister Cyfryzacji, reprezentowany przez Sekretarza Stanu w KPRM Pana Marka Zagórskiego, dokument z dnia 15 lutego 2021 r., znak: DAIP.WOKRM.0102.15.1.2021

Uwaga MC została uzgodniona zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów, Funduszy   
i Polityki Regionalnej reprezentowanego przez Podsekretarza Stanu w MF Pana Piotra Patkowskiego, wyrażonym w dokumencie z dnia 25 lutego 2021 r., znak: DZI1.021.35.2021   
oraz zgodnie ze stanowiskiem MC z dnia 26 lutego 2021 r., znak: DAIP.WOKRM.0102.15.1.2021.

**Konkluzja: Komitet zaopiniował raport pozytywnie.**

* 1. **Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego -** wnioskodawca Główny Inspektorat Transportu Drogowego, beneficjent Główny Inspektorat Transportu Drogowego (źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa – działanie 2.1).

Informacje na temat efektów projektu przedstawił Pan Bronisz Pstrucha, Zastępca Dyrektora Biura ds. Transportu Międzynarodowego z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

**Do raportu uwagę złożył:**

* Minister Cyfryzacji, reprezentowany przez Sekretarza Stanu w KPRM Pana Marka Zagórskiego, dokument z dnia 24 lutego 2021 r., znak: DAIP.WOKRM.0102.98.1.2021
* Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, reprezentowany przez Sekretarza Stanu w MFiPR Pana Waldemara Budę, dokument z dnia 25 lutego 2021 r., znak: DRC-II.0221.90.2021.IT (nieterminowe).

Uwagi MC zostały uzgodnione zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Transportu Drogowego, wyrażonym w dokumencie z dnia 2 marca 2021 r., znak: BTM.KREPTD.WSKRE.33.2.2021 oraz zgodnie ze stanowiskiem MC z dnia 3 marca 2021 r., znak: DAIP.WOKRM.0102.98.1.2021.

Uwagi MFFiPR (MFiPR) zostały uwzględnione i wyjaśnione zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Transportu Drogowego, wyrażonym w dokumencie z dnia 2 marca 2021 r., znak: BTM.KREPTD.WSKRE.33.2.2021.

**Konkluzja: Komitet zaopiniował raport pozytywnie.**

**Sekretarz Komitetu z up. Przewodniczącego Komitetu**

**Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji**

**Sekretarz Stanu   
 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów**

*Jacek Paziewski Marek Zagórski*

/podpisano elektronicznie/ /podpisano elektronicznie/

**Załączniki**:

1. Załącznik nr 1 – Lista obecności
2. Załącznik nr 2 – Agenda posiedzenia

Załącznik nr 2 do Protokołu ustaleń nr 2/2021

z posiedzenia KRMC w dniu 5 marca 2021 r. – Agenda posiedzenia

**AGENDA POSIEDZENIA**

**Komitetu Rady Ministrów**

**DO SPRAW CYFRYZACJI**

5 marca 2021 r. godzina 8:00-10:00/ wideokonferencja

1. **Rozpatrywanie projektów dokumentów rządowych:**
   1. **Projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej –** wnioskodawcaMinister Cyfryzacji.
   2. **Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej –** wnioskodawcaMinister Cyfryzacji.
   3. **Projekt rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego -** wnioskodawca Minister Rozwoju, Pracy   
      i Technologii.
2. **Opiniowanie projektów informatycznych:**
   1. **Dostęp do bieżącej informacji o jakości usług IAS w oparciu o System Monitorowania Jakości Internetu (SMJI)** – wnioskodawca Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, beneficjent Urząd Komunikacji Elektronicznej (źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa – działanie 2.1).
3. **Opiniowanie raportów końcowych z realizacji projektów:**
   1. **Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji -** wnioskodawca Minister Edukacji i Nauki, beneficjent Instytut Badań Edukacyjnych (źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – działanie 2.11).
   2. **System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej -** wnioskodawca: Minister Infrastruktury, beneficjent Ministerstwo Infrastruktury (źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa – działanie 2.3.1).
   3. **Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego   
      w Warszawie -** wnioskodawca Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, beneficjent Muzeum Narodowe w Warszawie, (źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa – działanie 2.3.2).
   4. **Zintegrowana Platforma Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego   
      -** wnioskodawca Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, beneficjent Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa – działanie 2.1).
   5. **Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego -** wnioskodawca Główny Inspektorat Transportu Drogowego, beneficjent Główny Inspektorat Transportu Drogowego (źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa – działanie 2.1).
4. **Sprawy różne:**
   1. **Sprawozdanie z działalności Zespołu zadaniowego do spraw „Programu otwierania danych publicznych”.**