| Nazwa dokumentu: Raport za IV kwartał 2018r z postępu rzeczowo-finansowego projektu pn. „Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
|  | MC | Okres realizacji projektu | Zgodnie z aneksem nr 2 do porozumienia, data rozpoczęcia realizacji projektu została skorygowana z 27.02.2017 r. na 24.02.2017 r. | Korekta daty rozpoczęcia realizacji projektu na 24.02.2017 r. |
|  | MC | 2 | W tabeli należy wstawić wyłącznie wartości % bez dodatkowego tekstu i wyliczeń. | Usunięcie treści nadmiarowych. |
|  | MC | 3. | Przedstawiony harmonogram kamieni milowych nie jest tożsamy (pod względem ilości kamieni milowych) z harmonogramem wprowadzonym aneksem nr 2 do porozumienia, tj. W aneksie nr 2 wykreślono kamień milowy pn. „uzyskanie potwierdzenia IZ o rozliczeniu finansowym projektu” oraz „Podjęcie decyzji o zakończeniu projektu”. Ponadto, zgodnie z harmonogramem spod ww. aneksu, zadanie nr 4 „Wykonanie i wdrożenie systemu” składa się z trzech kamieni milowych, tj. „Dostawa sprzętu”, „Przeprowadzenie testów akceptacyjnych po migracji starych systemów” oraz „Uruchomienie systemu”. | Korekta raportu w przedmiotowym zakresie. |