|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport za III kwartał 2020 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn.**Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO).** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe. Status realizacji kamienia milowego | W kolumnie „status realizacji kamienia milowego” dla kamienia milowego pn.:   * „Specyfikacja techniczna”; * „Szkolenie z obsługi oprogramowania do digitalizacji”; * „Szkolenie z obsługi systemu kodów QR”; * „Wykonanie materiałów informacyjnych o projekcie”.   nie została wskazana przyczyna przekroczenia planowanego terminu realizacji kamieni milowych.  Ponadto status realizacji kamienia milowego zgodnie ze wzorem raportu należy wskazać spośród trzech możliwych (do wyboru):  - planowany  - w trakcie realizacji  - osiągnięty | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **2** | **MC** | 7. Ryzyka.  Ryzyka wpływające na realizację projektu | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka należy również wskazać:  - Czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |