|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2020 r. pn.* **Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe. Status realizacji kamienia milowego | W kolumnie „status realizacji kamienia milowego” dla kamienia milowego pn.: „Wszczęcie postępowania na opracowanie projektu wykonawczego platformy” nie została wskazana przyczyna przekroczenia planowanego terminu realizacji kamienia milowego. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe. Rzeczywisty termin osiągnięcia | W kolumnie "rzeczywisty termin osiągnięcia" kamienia milowego pn. " Ogłoszenie przetargu na wytworzenie platformy Herbarium Pomeranicum" nie podano terminu rzeczywistej realizacji, natomiast z opisu w kolumnie "status realizacji kamienia milowego" wynika, że beneficjent osiągnął ten kamień milowy. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. |  |
| **3** | **MC** | 7. Ryzyka.  Ryzyka wpływające na realizację projektu. Siła oddziaływania/ Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | W ryzyku „Pandemia zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2”. Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu:  - w kolumnie „Siła oddziaływania” skala obejmuje: duża / średnia / mała | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |