Prognoza oddziaływania na środowisko projektu

czwartej Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Raport metodologiczny i zakres opracowania

październik 2015r.

Spis treści

1	Wprowadzenie	5

2	Cel badania	6

3	Zakres Prognozy	9

4	Metodologia badania i propozycja układu i zawartości Prognozy AKPOŚK2015	15

4.1	Zestawienie technik i metod badania w Prognozie	20

5	Koncepcja organizacji i przeprowadzenia badania	21

5.1	Harmonogram prac	23

5.2	Koncepcja zestawienia, sposób weryfikacji i uwzględnienia uwag z procesu konsultacji	24

5.3	Ryzyka i zagrożenia dla realizacji prac w projekcie oraz metody ich minimalizacji	25

# Wprowadzenie

Dokumentem źródłowym, który podlegać będzie analizie jest projekt czwartej Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (AKPOŚK2015).

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu czwartej Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w trybie art. 51 ust. 2 ustawy ooś (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1235), przy zachowaniu warunków, o których mowa w art. 52 ust. 1 i 2. ww. ustawy.

Głównym celem prognozy oddziaływania na środowisko będzie ocena potencjalnych i rzeczywistych skutków oddziaływania realizacji projektu AKPOŚK2015 na środowisko poprzez zbadanie oraz ocenę potencjalnego znaczącego oddziaływania realizacji projektu AKPOŚK2015 na środowisko z uwzględnieniem możliwych wariantów jego realizacji.

Opracowanie Prognozy oparte będzie na następujących głównych materiałach:

- Aktualnych przepisach, głównie Ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

- Podręczniku do Strategicznych Ocen Oddziaływania na Środowisko dla polityki spójności na lata 2007-2013 (tłumaczenie podręcznika GRDP) Ministerstwo Środowiska 2006 i innych materiałach np. dotyczących oceny wpływu na różnorodność biologiczną, klimat itp.,

- Wytycznych UE dotyczących integracji zagadnień zmian klimatu oraz bioróżnorodności w ocenach strategicznych,

- Wytycznych Komisji Europejskiej nt implementacji dyrektywy 2001/42/EC,

- Wymienionych i podanych przez Zamawiającego w SOPZ,

- Dotychczasowych doświadczeniach z wykonywania prognoz oddziaływania na środowisko, oraz opublikowanej  propozycji nowelizacji dyrektywy,

- Wymaganych przepisami uzgodnieniach zakresu i szczegółowości oceny,

- Dokumentach strategicznych: międzynarodowych, UE i PL związanych z AKPOŚK2015,

- Ocenach stanu środowiska (dostępnych oraz własnych),

- Dotychczas wykonanych prognozach dla programów powiązanych z AKPOŚK2015.

# Cel badania

Postawione przez Zamawiającego w SIWZ główne cele badania określone zostały jako:

- zbadanie oraz ocena stopnia i sposobu uwzględnienia aspektów środowiskowych dla projektu Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, zawierającego wykaz inwestycji z sektora gospodarki wodno-ściekowej, jakie należy przeprowadzić aby osiągnięte zostały wymagane standardy ochrony wód;

- identyfikacja potencjalnych konfliktów zarówno przyrodniczych jak i społecznych, które mogą mieć wpływ np. na terminowość przygotowania inwestycji, co wykorzystywane będzie pomocniczo przez beneficjentów w procesie sporządzania właściwych raportów z oceny oddziaływania na środowisko;

- analiza, czy realizacja projektów umieszczonych w Programie przyczyni się pozytywnie do zrównoważonego rozwoju. Jak również zidentyfikowanie na wczesnym etapie możliwych negatywnych skutków oddziaływania realizacji tych inwestycji na środowisko oraz przedstawienie propozycji działań kompensacyjnych.

Przy wykonywaniu badania i prognozy oddziaływania na środowisko uwzględnione zostaną zarówno dokumenty strategiczne krajowe jak i wspólnotowe odnoszące się do środowiska, ochrony przyrody, czy zdrowia ludzi, jak i zawierające ustalenie dotyczące zrównoważonego rozwoju w Polsce i całej UE.

Celem badania jest uzyskanie trafnych i wyczerpujących odpowiedzi na pytania badawcze do celów badania przy wykorzystaniu elementów oceny analitycznej oraz wiedzy eksperckiej. Szczegółowe podejście do poszczególnych zadań badawczych z uwagi na stosowane zróżnicowane metody i techniki badawcze przestawione zostaną szczegółowo raporcie metodologicznym. Logika badania prowadzona będzie wg następujących kroków:

- Identyfikacja stanu wyjściowego środowiska i badanie trendów zmian (dane, drivery),

- Analiza zapisów projektu AKPOŚK2015 (spójność celów, wskaźniki, planowane inwestycje),

- Określenie kryteriów do oceny środowiskowej (ocena skutków pozytywnych, negatywnych),

- Badanie  wielokryterialne projektu AKPOŚK2015 (wpływ na środowisko).

Analiza stanu wyjściowego oparta zostanie na raportach o stanie środowiska (KZGW, GIOŚ), bazach i danych przestrzennych i innych dostępnych raportach oraz materiałach i danych Europejskiej Agencji Środowiska, na danych statystycznych z systemów statystycznych polskich i Eurostatu oraz ewentualnie uzupełnionych o dane zbierane w ramach konwencji międzynarodowych.

Na podstawie zebranych danych i informacji dokonana zostanie analiza, której celem będzie przedstawienie syntetycznego stanu środowiska w zakresie jego poszczególnych elementów, ze szczególnym uwzględnieniem tych elementów, na które może wpływać realizacja projektów przedstawionych w AKPOŚK2015. Na podstawie wyników analiz zidentyfikowane będą najważniejsze problemy środowiska i obszary, w których AKPOŚK2015 mógłby wspierać ich rozwiązanie. Z drugiej strony ocena syntetyczna pozwoli na rozpoznanie w zakresie najbardziej wrażliwych elementów środowiska, na które projekt AKPOŚK2015 mógłby oddziaływać negatywnie. Do poglądowych analiz wykorzystane zostaną narzędzia GIS.

Celem analizy AKPOŚK2015 będzie także zbadanie wewnętrznej spójności Programu z celami i przyjętymi wskaźnikami oraz przedstawionymi działaniami inwestycyjnymi. Analiza powinna zakończyć się identyfikacją luk oraz zestawieniem możliwych rozwiązań alternatywnych w ramach działań w AKPOŚK2015.

Określenie kryteriów środowiskowych (kryteriów oceny) przeprowadzone będzie uwzględniając specyfikę AKPOŚK2015, wskaźniki realizacji inwestycji, dotychczasowe doświadczenia z podobnych programów oraz istniejące zalecenia, wytyczne i inne materiały faktograficzne. Punktem wyjścia będzie przede wszystkim zdiagnozowanie obszarów środowiska, które obejmie działaniami AKPOŚK2015 oraz odniesienie najważniejszych problemów (aspektów) środowiskowych, do celów, jakie stawia program.  Określenia i analizy na tym etapie wymaga też powiązania projektu AKPOŚK2015 z innymi dokumentami nadrzędnymi (strategicznymi, tematycznymi).

Następnym etapem badań będzie analiza wielopłaszczyznowa korelacji pomiędzy stanem środowiska, jego najważniejszymi problemami oraz celami AKPOŚK2015, jak też i korelacji stanu środowiska z celami UE. W tym układzie rozpatrywana będzie większość problemów badawczych.

Diagnoza stanu środowiska w kraju

Najważniejsze problemy

Dokumenty strategiczne UE

Europa 2020

Strategie i polityki sektorowe

Dokumenty strategiczne krajowe

Analiza korelacji stanu środowiska/ problemów na poziomie kraju z celami badanego Programu

Projekt KPOŚK

Analiza korelacji stanu środowiska/ problemów na poziomie kraju z celami UE

Wnioski

Propozycje alternatywnene

Ramy finansowe

2014 -2020

Rys1.  Schemat analiz problemów badawczych (opracowanie własne)

Rys.2. Schemat analizy oddziaływania na środowisko Programu (opracowanie własne)

Na podstawie przeprowadzonej oceny podjęta zostanie próba oceny syntetycznego wpływu Projektu AKPOŚK2015 na środowisko, z czego wynikać będą wnioski dla beneficjentów co do dodatkowych, uzupełniających działań w ramach planowanych do realizacji inwestycji w AKPOŚK2015 oraz rozwiązań alternatywnych, jak i ewentualnych kompensacji, co będzie dodatkowo uwzględnione w wynikach analiz przeprowadzanych zgodnie ze schematem na rys. 2.

Ostatni element schematu rys. 2 pozwoli na ocenę oddziaływań skumulowanych. W ramach tych analiz określone zostaną ewentualne oddziaływania transgraniczne dokumentu projektu AKPOŚK2015.

Do analiz i przedstawienia ich wyników wykorzystane zostaną instrumenty analiz przestrzennych GIS.

Wnioski z Prognozy zestawione zostaną w postaci tabelarycznej.

Ponadto w dokumencie zawarte zostaną m.in.:

- rekomendacje (w formie tabeli zawierającej ewentualne konkretne propozycje zapisów/zmian zapisów projektu AKPOŚK2015), w jaki sposób powinny zostać wzięte pod uwagę i w jakim zakresie powinny zostać uwzględnione w projekcie dokumentu ustalenia, zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko.

- rekomendacje (w formie tabeli zawierającej konkretne propozycje zapisów/zmian zapisów projektu AKPOŚK2015) w jaki sposób powinny zostać wzięte pod uwagę i w jakim zakresie uwzględnione w projekcie dokumentu uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa w postępowaniu, w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu AKPOŚK2015.

- w przypadku przeprowadzenia postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko - wyniki konsultacji międzynarodowych.

- rekomendacje (w formie tabeli) w jaki sposób wykorzystano/uwzględniono opinie właściwych organów opiniujących.

- propozycje dotyczące metod (w tym narzędzi) oraz częstotliwości przeprowadzania monitoringu oraz analizy i oceny skutków realizacji postanowień projektu AKPOŚK2015 przy wykorzystaniu w szczególności publicznie dostępnych zbiorów danych.

- załączniki graficzne, w tym dotyczące zidentyfikowanych obszarów problemowych i pól konfliktów, w tym przedstawiające lokalizację istotnych planowanych działań w odniesieniu do istniejących form ochrony przyrody, w szczególności obszarów Natura 2000.

- załączniki zawierające opis stosowanych metod, spis źródeł danych, opis danych i analiz.

# Zakres Prognozy

Projekt Zakresu Prognozy opracowany został według przepisów prawa polskiego, tj. zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, która zawiera transpozycję do prawodawstwa polskiego dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą i przepisami UE, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagane jest dla polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Do takich dokumentów należy AKPOŚK2015. W związku z tym organ opracowujący projekt takiego dokumentu zobowiązany jest do sporządzenia do niego Prognozy oddziaływania na środowisko.

Prognoza, zgodnie z wyżej wymienioną ustawą będzie zawierać:

- informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami,

- informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu Prognozy,

- propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,

- informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

- streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Ponadto Prognoza będzie określać, analizować i oceniać:

- istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu,

- stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,

- istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

- cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, unijnym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,

- przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na:

- różnorodność biologiczną,

- ludzi,

- zwierzęta,

- rośliny,

- wodę,

- powietrze,

- powierzchnię ziemi,

- krajobraz,

- klimat,

- zasoby naturalne,

- zabytki,

- dobra materialne,

z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy.

Prognoza przedstawi również:

- rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,

- rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą dokonano uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Zebrane uwagi organów właściwych do uzgodnienia zakresu Prognozy zostały przedstawione w niżej załączonej tabeli.

Tabela 1 Wskazania i uwagi organów właściwych do uzgodnienia zakresu Prognozy AKPOŚK2015.

| Nazwa instytucji | Lp. | Treść uwag |
| --- | --- | --- |
| GENERALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODWISKA (16.10.2015 r.) | 1.1 | Aby spełnić wymogi prawa, prognoza oddziaływania na środowisko, sporządzana w toku strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, powinna w pełnym zakresie odpowiadać wymaganiom, wynikającym z art. 51 ust. 2 ustawy ooś, przy zachowaniu warunków, o których mowa w art. 51 ust. 1 i 2 ww. ustawy. |
|  | 1.2 | Wszystkie prowadzone w prognozie analizy oraz proponowane zalecenia powinny być dostosowane stopniem szczegółowości do stopnia szczegółowości zapisów projektowanego dokumentu. |
|  | 1.3 | Mając na uwadze przedstawiony projekt aKPOŚK 2015, należy podkreślić, że prognoza powinna określać, analizować i oceniać oddziaływania wynikające z realizacji wszystkich inwestycji przedstawionych w aKPOŚK 2015, uwzględniając również efekty skumulowane. |
|  | 1.4 | Ponadto równie istotne jest uwzględnienie w prognozie oceny technologii przetwarzania i zagospodarowania osadów ściekowych, które planowane są do zastosowania w oczyszczalniach ścieków komunalnych. |
|  | 1.5 | Reasumując, w prognozie należy uwzględnić i wnikliwie ocenić wszystkie planowane w aKPOŚK 2015 inwestycje, technologie, także w odniesieniu do konkretnych uwarunkowań przestrzennych. |
|  | 1.6 | Należy ponadto dokładnie zbadać możliwość spowodowania przez realizację postanowień aKPOŚK 2015 znaczących oddziaływań na środowisko o charakterze transgranicznym. |
|  | 1.7 | Zaznacza się także, że prognoza powinna odnosić się do pełnej wersji projektowanego dokumentu i obejmować wszystkie planowane działania mogące znacząco oddziaływać na środowisko. |
|  | 1.8 | W przypadku analiz wpływu realizacji postanowień dokumentu na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego, w tym na obszary i gatunki objęte ochroną oraz korytarze ekologiczne, prognoza powinna z podobną uwagą traktować zarówno sytuacje bezpośredniego zagrożenia dla gatunków i siedlisk przyrodniczych, jak również oddziaływania pośrednie. |
|  | 1.9 | Ponadto prognoza powinna na wczesnym etapie wskazać potencjalne kolizje z chronionymi obszarami przyrodniczymi oraz zidentyfikować ewentualne konflikty społeczne. |
|  | 1.10 | Prognoza powinna także w sposób uzasadniony i racjonalny przedstawić rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na formy ochrony przyrody. |
|  | 1.11 | Istnieje prawdopodobieństwo, że z przedsięwzięciami ujętymi w aKPOŚK 2015 będzie wiązało się podejmowanie działań, które będą stanowiły znaczną ingerencję w środowisko naturalne. Dlatego istotne jest, aby w prognozie poruszono kwestie wpływu tych działań na obszary Natura 2000, w szczególności na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, będące przedmiotami ochrony w obszarach Natura 2000. |
|  | 1.12 | Analizy w powyższym zakresie powinny uwzględniać wszystkie obszary Natura 2000, na które może wpływać dana inwestycja, niezależnie od tego, czy przedsięwzięcie realizowane jest w granicach obszaru, czy poza nimi. Uwzględnienia wymaga także wpływ przedsięwzięć na powiązania między obszarami Natura 2000. |
|  | 1.13 | Pragnę zwrócić uwagę na art. 55 ust. 2 ustawy ooś, stanowiący, że jeżeli ze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wynika, że realizacja dokumentu może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, to nie może on zostać przyjęty o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z niniejszym przepisem właściwy organ może zezwolić w takiej sytuacji na realizację planu, jeśli przemawiają za tym niezbędne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym. Powyższa przesłanka może zostać uznana tylko w przypadku braku rozwiązań alternatywnych oraz przy zapewnieniu wykonania kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zagwarantowania spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000. W przypadku gdy znaczące negatywne oddziaływanie dotyczy siedlisk i gatunków priorytetowych, nadrzędny interes publiczny odnosi się wyłącznie do: ochrony zdrowia i życia ludzi, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego i uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego. W sytuacji gdy przyjęcie dokumentu, który może znacząco negatywnie oddziaływać na siedliska i gatunki priorytetowe, wynika z innych koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, przed przyjęciem dokumentu, wymagane jest uzyskanie opinii Komisji Europejskiej. Mając na uwadze przytoczone przepisy, w przypadku stwierdzenia znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000, należy w prognozie wyraźnie wykazać i uzasadnić istnienie wymienionych przesłanek. |
|  | 1.14 | Należy również podkreślić, że z realizacją inwestycji zawartych w aKPOŚK 2015 może wiązać się znaczące oddziaływanie na środowisko wodne, zarówno na wody powierzchniowe, jak i wody podziemne. Oceniając skutki realizacji projektowanego dokumentu, należy zatem odnieść się do postanowień dyrektywy 2000/60/WE tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, w kontekście osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla jednolitych części wód wyznaczonych na obszarze realizacji i oddziaływania projektowanego programu. |
|  | 1.15 | Zwraca się również uwagę, że w prognozie do aKPOŚK 2015 należy w sposób szczególny uwzględnić relacje projektowanego dokumentu z innymi dokumentami dotyczącymi gospodarki wodnej i odpadowej, takimi jak m. in.: Program wodno - środowiskowy kraju, aktualizacja Planów Gospodarowania Wodami w obszarach dorzeczy, czy aktualizacji Krajowego Programu Gospodarki Odpadami. |
|  | 1.16 | Zaleca się potraktowanie ze szczególną uwagą analiz o charakterze przestrzennym oraz w miarę możliwości przedstawienie ich w formie graficznej na mapach. |
|  | 1.17 | Propozycje w zakresie metod monitoringu skutków realizacji zadań wynikających z aKPOŚK 2015 powinny być opracowane tak, by pozwoliły na zbadanie rzeczywistych skutków środowiskowych realizacji postanowień programu, w tym na określenie, czy właściwie oceniono skalę i zasięg oddziaływania na środowisko (z uwzględnieniem obszarów Natura 2000) poszczególnych działań oraz na ocenę skuteczności zaproponowanych działań minimalizujących. |
|  | 1.18 | Przy opracowywaniu prognozy należy wziąć pod uwagę poradnik Komisji Europejskiej do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko pod kątem uwzględniania zmian klimatu oraz różnorodności biologicznej. |
| GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY (05.10.015 r.) | 2.1 | Zakres prognozy uwzględniać powinien również przepis art. 3 ust. 2 przywołanej wyżej ustawy (tj. ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zmn.), który stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o oddziaływaniu na środowisko rozumie się przez to również oddziaływanie na zdrowie ludzi. |
|  | 2.2 | Ponadto zgłaszam potrzebę uwzględnienia oddziaływania realizacji projektów umieszczonych w ww. Programie na jakość wód w ujęciach wykorzystywanych do poboru wody przeznaczonej do spożycia. |

Przy opracowywaniu Prognozy oddziaływania na środowisko AKPOŚK2015 wykorzystane zostaną wytyczne do strategicznych ocen oddziaływania na środowisko oraz wytyczne nt integracji problemów zmian klimatu i różnorodności biologicznej w strategiczne oceny oddziaływania na środowisko.

Prognoza obejmie analizę dokumentów strategicznych (globalnych, UE, Polski oraz regionalnych) z punktu widzenia zgodności AKPOŚK2015 z tymi dokumentami, a szczególnie w zakresie realizacji celów ochrony środowiska. Lista analizowanych dokumentów podana będzie w rozdziale 3 Prognozy.

# Metodologia badania i propozycja układu i zawartości Prognozy AKPOŚK2015

Biorąc pod uwagę ustalony zakres Prognozy oraz charakter i zakres AKPOŚK2015 rozważono najbardziej optymalne podejście do określenia metodyki i przeprowadzenia analiz oraz przejrzystego zaprezentowania wyników ocen. W wyniku ustalono logiczny schemat przeprowadzenia analiz, który wyrażony jest w proponowanym spisie treści Prognozy. Proponowane metody analiz zostały odniesione do jego poszczególnych punktów, a ich podsumowane znajduje się w rozdziale 4.1.

Proponowany schemat Prognozy:

Wykaz pojęć i skrótów użytych w opracowaniu

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

1	Wprowadzenie

1.1	Cel opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko dokumentu AKPOŚK2015

1.2	Kontekst opracowania

1.3	Metodyka

1.4	Problemy, niepewności i brak informacji

2	Podstawy prawne i uzgodnienia zakresu prognozy

3	Analiza dokumentu AKPOŚK2015

3.1	Analiza przedsięwzięć proponowanych w dokumencie AKPOŚK2015

3.2	Analiza zgodności dokumentu AKPOŚK2015 z dokumentami strategicznymi globalnymi, UE i Polski

4	Analiza stanu bieżącego środowiska

4.1	Presja na środowisko

4.2	Przyroda i różnorodność biologiczna

4.3	Zmiany klimatu

4.4	Zasoby i odpady

4.5	Środowisko, zdrowie i jakość życia

4.6	Zasoby wodne, ochrona przeciw powodziom i suszom oraz zagrożenia gospodarki wodnej

4.7	Zabytki

4.8	Podsumowanie

5	Prognoza oddziaływania na środowisko

5.1	Ocena ogólna

5.2	Podsumowanie badań szczegółowych wg badanych elementów środowiska i wpływu na nie poszczególnych grup przedsięwzięć  AKPOŚK2015

5.2.1.	Różnorodność biologiczna, zwierzęta, rośliny i wpływ na integralność obszarów chronionych

5.2.2.	Stan zasobów wodnych

5.2.3.	Powietrze

5.2.4.	Ludzie

5.2.5.	Krajobraz

5.2.6.	Klimat

5.2.7.	Powierzchnia ziemi

5.2.8.	Zasoby naturalne

5.2.9.	Zabytki

5.2.10.	Dobra materialne

5.2.11.	Zależność między poszczególnymi elementami środowiska i oddziaływaniami na te elementy

5.3	Ocena oddziaływań skumulowanych

5.4	Analiza możliwości oddziaływania transgranicznego

5.5	Wyniki analiz problemów badawczych

6	Ocena korzyści z realizacji dokumentu AKPOŚK2015 i skutków w przypadku braku jego realizacji

7	Prezentacja ewentualnych wariantów alternatywnych oraz działań zapobiegawczych, ograniczających negatywne oddziaływanie i kompensacyjnych

8	Propozycje metod oceny skutków realizacji

9	Wnioski i rekomendacje

10 	Literatura

11 	Tabele

12 	Rysunki

13 	Załączniki

Zestaw analiz do Prognozy jak i specyfika AKPOŚK2015, wskazują na konieczność zastosowania zestawu różnych metod analizy i oceny, adekwatnych do zawartości i stopnia szczegółowości Programu oraz zgodnych ze stanem współczesnej wiedzy. Podane są one niżej w odniesieniu do poszczególnych, zasadniczych, części opracowania.

Głównymi materiałami wyjściowymi do Prognozy oddziaływania na środowisko będą:

- analiza AKPOŚK2015 (punkt 3 wyżej wymienionego spisu treści) oraz

- analiza stanu środowiska dla analizowanego obszaru – (punkt 4).

Opis metod opracowania Rozdziału 3 Analiza AKPOŚK2015

W ramach analizy Programu uwzględniona będzie ocena spójności z dokumentami strategicznymi globalnymi i UE odnoszącymi się bezpośrednio do ochrony środowiska, oraz ważniejszymi dokumentami strategicznymi na poziomie kraju. Analizy przeprowadzone zostaną metodą ekspercką..

Analiza AKPOŚK2015 i identyfikacja możliwych rodzajów projektów

Wstępnym krokiem będzie analiza AKPŚK2015 z punktu widzenia jego celów, priorytetów i określeniu głównych rodzajów projektów przedstawionych załączniku do w/w dokumentu pn. Tabela główna AKPOŚK2015. Na tym etapie zostanie przeprowadzona wstępna ocena ich oddziaływania na środowisko. W tabeli zbiorczej przedstawiona zostanie kwalifikacja rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (wg rozrządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ).

Opis metod opracowania Rozdziału 4 Analiza stanu bieżącego środowiska

Diagnoza obecnego stanu środowiska będzie drugim, podstawowym elementem wyjściowym do oceny. Analizą objęte będą, przede wszystkim, obszary możliwego wsparcia w dziedzinie ochrony środowiska z punktu widzenia potrzeb oraz obszary możliwego oddziaływania realizacji AKPOŚK2015.

Proponuje się, aby diagnoza stanu środowiska przeprowadzona została według systematyki Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) tj., wg następujących grup:

- Presja na środowisko

- Przyroda i różnorodność biologiczna

- Zmiany klimatu

- Zasoby i odpady

- Środowisko, zdrowie i jakość życia

- Zasoby wodne, ochrona przeciw powodziom i suszom oraz inne zagadnienia gospodarki wodnej

- Zabytki

Da to możliwość łatwiejszego nawiązania do trendów na poziomie UE.

Podstawowymi materiałami wyjściowymi będą, przede wszystkim, dane z Państwowego Monitoringu Środowiska. Będą one uzupełniane informacjami z KZGW, IMGW, GUS, a także innych źródeł odpowiednio do analizowanego zagadnienia.

Opis metod opracowania Rozdziału 5 Prognoza oddziaływania na środowisko

Rozdział ten będzie składał się z następujących części:

- Ocena ogólna

- Wyniki analiz dla poszczególnych rodzajów projektów, które mogą być realizowane w ramach AKPOŚK2015 i które mogą znacząco oddziaływać na środowisko. W analizach uwzględnione zostaną wszystkie elementy środowiska określone w przepisach oraz zakresie Prognozy.

- Analiza możliwości oddziaływań skumulowanych

- Analiza możliwych oddziaływań transgranicznych

- Wyniki analiz problemów badawczych

Ocena ogólna będzie zawierała kryteria oceny oraz podsumowanie prac nad oceną.

Przyjęte kryteria oceny, sprecyzowane w ramach prac nad Prognozą, w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska, przedstawione będą według niżej podanego wzoru.

Tabela 2 Kryteria oceny oddziaływania (wzór).

| Lp. | Badane elementy środowiska | Kryteria oceny |
| --- | --- | --- |
| 1 | Różnorodność biologiczna | Wpływ na gatunki i siedliska objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000 |
| 2 | Zwierzęta | Wpływ na wybrane gatunki chronione |
| 3 | Rośliny | Wpływ na siedliska przyrodnicze, zwłaszcza wodne |
| 4 | Wpływ na integralność obszarów | Wpływ na utrzymanie spójności obszarów chronionych pomiędzy nimi oraz ogólnie drożność korytarzy ekologicznych |

Wyniki analiz zostaną przedstawione w podziale na poszczególne komponenty środowiska oraz zależności jakie między nimi zachodzą. Będą w nich uwzględnione wszystkie typy projektów przedstawionych w AKPOŚK2015.

Analiza możliwości oddziaływań skumulowanych

Dokonując analiz oddziaływania na środowisko zostaną wzięte pod uwagę możliwości oddziaływań skumulowanych działań uwzględnionych w AKPOŚK2015, jak i innych znanych przedsięwzięć istniejących i planowanych do realizacji. Wyniki tych analiz przedstawione będą syntetycznie w formie opisowej oraz graficznej. Analiza oddziaływań skumulowanych zależeć będzie od możliwości zidentyfikowania poszczególnych projektów i obszaru ich oddziaływania.

Analiza możliwych oddziaływań transgranicznych

W ramach prac nad Prognozą przeanalizowane zostaną wszystkie rodzaje działań z punktu widzenia ich ewentualnego oddziaływania transgranicznego. W analizie uwzględnione będzie oddziaływanie na wszystkie elementy środowiska, zgodnie z Konwencją o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym i Dyrektywą w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. Wykorzystane też będą materiały GDOŚ.

Opis metod opracowania Rozdziału 6 Ocena korzyści z realizacji dokumentu AKPOŚK2015 i skutków w przypadku jego braku realizacji

W ramach prac przeprowadzona zostanie analiza skutków, zarówno w przypadku rezygnacji z realizacji AKPOŚK2015, jak i pozytywnych skutków, jakie osiągnie się w przypadku zrealizowania tego dokumentu. Wyniki przedstawione zostaną w sposób syntetyczny.

Opis metod opracowania Rozdziału 7 Prezentacja ewentualnych wariantów alternatywnych oraz działań zapobiegawczych, ograniczających negatywne oddziaływanie i kompensacyjnych

Szczegółowe wyniki analiz przeprowadzonych w trakcie procesu opracowania Prognozy pozwolą na ewentualne sprecyzowanie wariantów alternatywnych, które rozważone zostaną z punktu widzenia minimalizowania negatywnych oddziaływań AKPOŚK2015 na środowisko lub maksymalizacji korzyści z jego realizacji. Ewentualne warianty alternatywne wynikać będą z analiz szczegółowych.

Opis metod opracowania Rozdziału 8 Propozycje metod oceny skutków realizacji AKPOŚK2015

Ponieważ, z punktu widzenia środowiska, istotne jest ewentualne, szybkie zareagowanie na możliwe negatywne oddziaływanie na środowisko niektórych projektów realizowanych w ramach Programu, przeanalizowana będzie potrzeba monitoringu oraz ewentualny jego zakres i sposób przeprowadzenia.

Z analiz zaproponowane będą odpowiednie wnioski.

Opis metod opracowania Rozdziału 10 Wnioski i rekomendacje

Rozdział obejmować będzie podsumowanie wyników analiz możliwych oddziaływań AKPOŚK2015 na poszczególne elementy środowiska oraz rekomendacje wynikające z Prognozy do uwzględnienia w tym dokumencie.

Wnioski i rekomendacje wynikające z analiz przedstawione zostaną w formie tabelarycznej, zawierającej konkretne propozycje odnośnie projektu AKPOŚK2015.

## Zestawienie technik i metod badania w Prognozie

W ramach prowadzonego badania proponujemy zastosowanie niżej wymienionych metod badawczych. Wszystkie zaproponowane metody są sprawdzone przy realizacji prognoz oddziaływania na środowisko i pozwalają na jak najszerszą i dokładną ocenę oddziaływań projektów dokumentów programów na środowisko. Metody badawcze wykorzystane w opracowaniu Prognozy opisuje niżej zamieszczona tabela.

Tabela 3 Metody wykorzystane przy opracowaniu Prognozy.

| Lp. | Metoda badawcza | Sposób uwzględnienia w badaniu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analiza dokumentów | Analiza dokumentów źródłowych, selekcja istotnych danych w kontekście badanych obszarów, problemów |
| 2. | Analiza statystyczna | Opis wraz z tabelami i wykresami dla diagnozy stanu środowiska, opis oddziaływania, tabele z wnioskami z Prognozy |
| 3. | Analiza wskaźnikowa | Analiza wskaźnikowa badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie uzyskanych danych statystycznych i ich ocenie porównawczej w czasie i przestrzeni |
| 4. | Analiza porównawcza/treści | Opis rozwiązań (np. zmniejszających oddziaływania na środowisko), tabela odpowiedzi na postawione pytania badawcze, wnioski i rekomendacje z badań |
| 5. | Tabela korelacji | Tabele porównawcze, korelacji zawierająca zestawienie kierunków danego badanego dokumentu w kontekście badanych obszarów, dokumentów programowych krajowych i unijnych |
| 6. | Oceny eksperckie (IDI) | Indywidualne oceny i konsultacje (wywiady) z ekspertami tematycznymi w zakresie uzyskanych wyników, trendów i ocen źródłowych |

Metody te zastosowane zostaną do opracowania poszczególnych rozdziałów Prognozy, jak przedstawiono w niżej zamieszczonej tabeli.

Tabela 4 Zestaw zaproponowanych metod badawczych w poszczególnych częściach Prognozy.

| Lp. | Nazwa techniki badawczej | Zakres Prognozy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ustalenie zakresu | Analiza stanu środowiska (trendy) | Analiza AKPOŚK2015 i dokumentów strategicznych | Prognoza oddziaływania na środowisko | Ocena oddziaływań skumulowanych | Monitoring |
| 1 | Analiza dokumentów | * | * |  |  | * | * |
| 2 | Analiza statystyczna |  | * |  | * |  |  |
| 3 | Analiza wskaźnikowa |  | * | * |  | * | * |
| 4 | Analiza porównawcza |  | * | * |  |  | * |
| 5 | Tabela korelacji | * |  | * |  |  | * |
| 6 | Macierz relacyjna |  |  |  | * | * |  |
| 7 | Oceny eksperckie (IDI) | * | * | * | * | * | * |

* Wykorzystane techniki i metody

# Koncepcja organizacji i przeprowadzenia badania

Badanie zorganizowane zostanie w formie projektu i zastosowana zostanie metodyka projektowa do zarządzania projektami (PM) Firma ATMOTERM S.A. stosuje metodykę projektową od wielu lat (tzw. ATMO-PM). Zgodnie z tą metodyką projekt podzielony zostanie na podstawowe fazy:

- Faza inicjalna – rozpoczęcie projektu – otwarcie z klientem projektu,

- Faza planowania (wewnętrzna),

- Faza realizacji,

- Faza zakończenia projektu – zamknięcie z klientem projektu,

- Faza oceny  i transferu wiedzy (wewnętrzna).

W ramach metodyki projektowej ATMO-PM zastosowane również zostaną następujące narzędzia:

- Zarządzanie czasem,

- Zarządzanie zespołem,

- Planowanie,

- Zarządzanie ryzykiem w projekcie,

- Kierowanie pracownikami poprzez metodę PSK (Piramida Skutecznego Kierowana),

- Metody mediacji i komunikacji społecznej w ramach konsultacji.

Zespół projektowy :

Kierownik Badania

(Koordynator projektu)

Zespół badawczy

Ekspertów (6 osób)

Członków zespołu (3 osoby)

wsparcie desk office

Firmy ATMOTERM S.A.

Koncepcja prac określona w SIWZ przewiduje dwa etapy prac w ramach przeprowadzenia procedury w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu projektu AKPOŚK2015.

Szczegółowy opis zadania i zakres prac w celu wykonania Prognozy oddziaływania na środowisko projektu AKPOŚK2015 określony został w załączniku nr 1 do SIWZ. Zadanie zostanie zrealizowane w dwóch etapach:

Etap I

Obejmuje wykonanie Prognozy oddziaływania na środowisko projektu czwartej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w ciągu 18 dni od daty podpisania umowy.  Prognoza uwzględnia zakres zawarty w opisie przedmiotu zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy.

Etap II

W ramach tego etapu Wykonawca uczestniczyć będzie w konsultacjach społecznych projektu prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z zapisami SIWZ. Przewiduje się konsultacje w formie udostępnienia dokumentu Prognozy na stronach organu Zamawiającego, gdzie będzie poddana do publicznej wiadomości stosowna informacja, w tym również możliwy jest udział w ewentualnych spotkaniach konsultacyjnych.

W ramach tego etapu Wykonawca sporządzi wersję końcową prognozy, w tym uzasadnienie uwzględniające uwagi zgłoszone w ramach uzgodnień z organami oraz w trakcie konsultacji społecznych (informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi oraz wnioski zgłoszone w związku  z udziałem społeczeństwa).

Ostateczna wersja Prognozy zawierać będzie streszczenie w języku niespecjalistycznym. Do prognozy załączone zostaną mapy oraz pisemne podsumowanie z przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

## Harmonogram prac

Poniżej przedstawiamy wstępny harmonogram prac nad Prognozą do czwartej aktualizacji KPOŚK. Harmonogram zakłada uruchomienie projektu z dniem podpisania umowy.

Tabela 5 Harmonogram prac nad Prognozą AKPOŚK2015.

| Termin [2015 rok] | Główne bloki działań harmonogramu prac |
| --- | --- |
| 5 października | Uruchomienie projektu i spotkanie robocze ustalające zakres prac. |
| 7 października | Przekazanie harmonogramu prac wraz z raportem metodologicznym do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Opinie właściwych organów uzgadniających zakres Prognozy zostaną uwzględnione w raporcie metodologicznym niezwłocznie po ich przekazaniu przez Zamawiającego. |
| 9 października do 21 października | Prace i badania w ramach przygotowania wersji Prognozy do AKPOŚK2015 z możliwością dostępu do podglądu dla Zamawiającego do aktualnej wersji online na serwerze Wykonawcy lub ustalenia spotkania roboczego u Zamawiającego. |
| 22 października | Przesłanie wersji Prognozy AKPOŚK2015 do konsultacji społecznych i do uzgodnień z Zamawiającym. |
| 23 października | Uzgodnienie uwag i zakresu zmian z Zamawiającym do przesłanej wersji Prognozy AKPOŚK2015 - spotkanie robocze. |
| 26 października | Przekazanie do Zamawiającego wersji Prognozy AKPOŚK2015 do konsultacji społecznych. |
| 27 październik do 16 listopad | Proces konsultacji Prognozy AKPOŚK2015 - przebieg zgodnie z opisem w SIWZ. |
| 16 listopada | Zakończenie konsultacji i przekazanie uwag do Wykonawcy. |
| 17- 23 listopada | Analiza uwag z konsultacji i odniesienie się do nich oraz weryfikacja przez Zamawiającego – spotkanie robocze uzgadniające. |
| 24 listopada | Wersja końcowa Prognozy wraz ze streszczeniem i uzasadnieniem do analizy uwag z konsultacji. |
| 25 listopada | Zakończenie realizacji projektu. |
|  | Przeprowadzenie ewentualne procedury transgranicznego oddziaływania na środowisko. |

W przypadku stwierdzenia możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko skutków realizacji opracowanego projektu dokumentu AKPOŚK2015 przeprowadzenie stosownej procedury w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko wyjdzie poza ramy czasowe projektu, co wynika z uwarunkowań formalnych dla tego procesu na co Wykonawca nie ma wpływu.

## Koncepcja zestawienia, sposób weryfikacji i uwzględnienia uwag z procesu konsultacji

Konsultacje są jednym z bardzo ważnych aspektów opracowywania Prognozy w ramach prowadzonej strategicznej oceny. W ramach procedury przewiduje się:

- opiniowanie projektu Prognozy przez właściwe organy wg ustawy o ooś w celu otrzymania oceny jakościowej,

- konsultacje społeczne z udziałem Wykonawcy,

- bieżące uzgodnienia Wykonawcy z Zamawiającym.

Wykonawca posiada wieloletnie doświadczenia z realizacji tego typu procedur w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko różnych dokumentów, programów, planów na poziomie kraju jak i regionu.

Posiada także narzędzia wspomagające proces konsultacji społecznych w postaci arkuszy excelowych, które udostępni Zamawiającemu do umieszczenia na stronach internetowych do procesu rejestrowania i zbierania uwag do Prognozy.

Wykonawca wypracował także metody analiz i weryfikacji uwag zgłaszanych w procesie w oparciu 
o arkusze, gdzie ilość zgłaszanych uwag sięgała ponad 1000.

Wykonawca przygotuje wersję uzasadnienia (odpowiedzi) dla zgłoszonych uwag wraz ze wskazaniem uwag wymagających ostatecznej decyzji Zamawiającego.  W tym celu przewidziano spotkanie konsultacyjne z Zamawiającym w harmonogramie prac.

Wynikowe rekomendacje w formie tabeli zawierającej konkretne propozycje zapisów/zmian zapisów projektu AKPOŚK2015 zostaną wzięte pod uwagę i zostaną uwzględnione w projekcie dokumentu uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu KPOŚK.

Uwagi zgłoszone przez organy właściwe dla procesu konsultacji tego dokumentu w ramach SOOŚ i rekomendacje zostaną umieszczone w formie tabeli w jaki sposób wykorzystano/uwzględniono opinie właściwych organów opiniujących.

## Ryzyka i zagrożenia dla realizacji prac w projekcie oraz metody ich minimalizacji

Potencjalne zidentyfikowane ryzyka, które mogą wystąpić w trakcie badania oraz sposób zapobiegania i przeciwdziałania.

Etap I

- Ryzyko niespójności danych w materiałach źródłowych.

Metoda jego minimalizacji – ograniczenie źródeł danych do głównych źródeł strumieni danych, selekcja wg zasady Pareto. Konsultacje z zewnętrznymi ekspertami uzyskanych obrazów danych dla zaistniałych problematycznych przypadków.

- Ryzyko różnic w definicji pojęć, kryteriów stosowanych w różnych programach.

Metoda jego minimalizacji/eliminacji - poprzez pogłębione wywiady źródłowe.

- Ryzyko zmian zapisów w dokumentach źródłowych np. kryteriów doboru projektów do POIŚ 2014-2020

Metoda jego minimalizacji – stosowanie wersjonowania wersji (narzędzie online oferenta z dostępem dla Zamawiającego - svn) z możliwością odtworzenia wersji i zmian dokumentu 
w czasie.

- Ryzyko - siłą wyższa (choroba/absencja członka zespołu).

Metoda jego minimalizacji/redukcji - zapewnienie odpowiedniej struktury dla organizacji pracy w projekcie w układzie ekspert-asystent.

- Ryzyko wynikające z faktu, że nie zostały jeszcze ostateczne przyjęte niektóre dokumenty krajowe, źródłowe, jak np. Polityka energetyczna Polski do roku 2050

Metoda jego minimalizacji/unikania - wykonanie pracy na podstawie wersji dostępnych 
w czasie realizacji materiałów w tym zakresie.

- Ryzyko braku danych, w szczególności stanu jakości środowiska na dany rok badania (np. w zakresie Morza Bałtyckiego) dla wszystkich analizowanych obszarów takich jak: przyroda (ze względu na długotrwałość procesów zachodzących w przyrodzie i w związku z tym mniejszej częstotliwości ich monitorowania),  w tym także środowisko gruntowo-wodne.

Metoda minimalizacji/unikania - wykonanie pracy na podstawie dostępnych w czasie realizacji materiałów.

Etap II

- Ryzyko dużej ilości uwag zgłoszonych w procesie konsultacji społecznych

Metoda minimalizacji/unikania – przygotowanie narzędzi wspomagających proces konsultacji 
i ich wykorzystanie do analizy uwag.

- Ryzyko wystąpienia uwag sprzecznych (wykluczających się) w procesie konsultacji społecznych

Metoda minimalizacji/unikania – spotkanie rozstrzygające z Zamawiającym do propozycji uzasadnienia Wykonawcy.

Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment, EU, 2013 http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/SEA%20Guidance.pdf

Commission's Guidance on the implementation of Directive 2001/42/EC on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment  http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/pdf/030923_sea_guidance.pdf

Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.

Dz. Urz. UE L197 z  21.07.2001, str. 30

Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.

Pojęcie to obejmuje również zabytki archeologiczne

Handbook on SEA for Cohesion Policy 2007 – 2013, GRDP, 2006 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/doc/sea_handbook_final_foreword.pdf

Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment, EU, 2013 http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/SEA%20Guidance.pdf

Dz. U. Nr 213 poz. 1397, z późn. zmn.

Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym z dn. 25.02.1991 r.

Dyrektywa 2001/42/WE z dn. 27.06.2001 r.

M. innymi publikacja w Zeszytach problemowych,  E. Florkiewicz i A.  Kawicki, Postępowanie administracyjne w sprawach określonych ustawą z dn. 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.