| Nazwa dokumentu: : raport za III kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Zintegrowany System Usług dla Nauki - etap II (ZSUN II)”. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 2. Postęp finansowy. Wartość środków wydatkowanych. | Według instrukcji wartość środków wydatkowanych w zakresie wskaźnika nr 2: „W przypadku projektów dofinansowanych z funduszy UE należy podać % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych” wartość wynosi 6,79%. W raporcie beneficjent wskazał 45,28%. | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |