**Załącznik nr 1 do SWZ**

## **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwatach przyrody województwa podkarpackiego.

Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody „Zakole” – odkrzaczanie

(usuniecie drzew i krzewów).

1. **PODSTAWA WYKONYWANYCH DZIAŁAŃ**

Zarządzenie nr 3/21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Zakole”.

1. **TERMINY REALIZACJI ZABIEGÓW OCHRONY CZYNNEJ**

Od 10 września 2023 r. do 30 września 2023 r.

1. **TEREN OBJĘTY ZAMÓWIENIEM**

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zabiegów ochrony czynnej na terenie rezerwatu Zakole na części działki o nr ewid. 31/1 obręb Żurawin, na powierzchni **1 ha**
w terenie m.in. bardzo trudno dostępnym.

Powierzchnia, na której należy dokonać weryfikacji stanu 2,54 ha, przy czym zakłada się łączną powierzchnię 1 ha jako realnie wykonanych zabiegów ochrony czynnej.

Mapa przedstawiająca powierzchnie prac stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

Zarządcy terenów wyrazili zgodę na przeprowadzenie zabiegów ochronnych na powierzchni wchodzącej w zakres niniejszego zamówienia.

1. **ZAKRES PRAC**
2. Prace obejmują:
3. na powierzchni odsłoniętej torfowiska usunięcie wszelkie formy roślin drzewiastych
i krzewiastych (wskazanej na mapie stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ jako **część A**),

2) usunięcie samosiewów drzew i krzewów przy użyciu pilarek spalinowych i narzędzi ręcznych na powierzchni porośniętej drzewostanem (wskazanej na mapie stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ jako **część B**).

1. Złożenie powstałej biomasy w wyznaczonym miejscu na obrzeżach rezerwatu.
2. Zamawiający przewiduje, iż znaczną ilość powstałej biomasy stanowić będzie grubizna.
3. **DODATKOWE INFORMACJE**
4. Wykonawca powinien wziąć pod uwagę regionalne uwarunkowania atmosferyczne oraz lokalne warunki pracy i zrealizować wszystkie prace w terminie umożliwiającym należyte wykonanie prac.
5. Sprzęt niezbędny do wykonania działań ochrony czynnej zostanie zabezpieczony przez Wykonawcę.
6. Użyty podczas wykonywania przedmiotu zamówienia sprzęt nie może swoim ciężarem spowodować powstania widocznych kolein ani naruszyć warstw gleby.
7. O terminach realizacji prac terenowych Wykonawca powiadomi pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, Zamawiającego w terminie tygodnia przed ich rozpoczęciem, wraz z przedstawieniem harmonogramu tych prac. W przypadku zmiany terminu prac terenowych, Wykonawca jest zobowiązany skutecznie powiadomić Zamawiającego na 2 dni przed rozpoczęciem prac.
8. Wykonawca na wniosek Zamawiającego będzie składał na piśmie/e-mailowo informacje/wyjaśnienia odnośnie zakresu przeprowadzonych prac będących przedmiotem zamówienia.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli stanu zaawansowania prac na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia, żądania stosownych wyjaśnień, w tym przeprowadzenia kontroli w terenie.
10. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby podczas prac terenowych nie dopuścić do zniszczenia siedlisk przyrodniczych.
11. Wykonawca oraz jego pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
12. Wykonawca zapewni na terenie wykonywanych działań porządek, tj. nie pozostawi po sobie śmieci, odpadków itp. W trakcie wykonywania zabiegów Wykonawca zapewni oszczędne korzystanie z terenu. Wszelkie koszty związane z eksploatacją maszyn
i narzędzi, wykorzystywanych podczas wykonywania zadań, ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie gleby i wody szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem, herbicydem itp. Aby nie dopuścić do skażenia siedlisk przyrodniczych substancjami ropopochodnymi, Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt sprawny technicznie, posiadający aktualne i wymagane prawem badania i przeglądy techniczne, a w przypadku awarii sprzętu – używać zestawów do absorpcji paliwa.
13. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić należyte wykonani~~e~~ prac, zwłaszcza
z poszanowaniem przepisów obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisów
o ochronie przyrody. Naruszenie przepisów prawa przez Wykonawcę będzie podstawą do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
14. Warunki odbioru – odbiór zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, stwierdzającego przez Zamawiającego wykonanie przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.
15. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej obrazującej stan przed realizacją zamówienia oraz stan po zrealizowaniu zamówienia, na każdej powierzchni gdzie będą prowadzone zabiegi ochrony czynnej. Zdjęcia należy skatalogować w sposób umożliwiający jednoznaczne dopasowanie zdjęć do obszaru, np. opisując katalog adresem leśnym powierzchni zabiegów ochronnych. Zdjęcia należy przekazać Zamawiającemu w formie cyfrowej, np. na nośniku elektronicznym, przed odbiorem prac. Dokumentacja musi być oznaczona znakami graficznymi, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do SWZ.
16. Mapa przedstawiająca powierzchnie przewidziane do działań ochrony czynnej stanowi załączniki nr 10 do SWZ.