|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu: raport za IV kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Promocja parków narodowych jako marki”*** | | | | |
| **L.p.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** |
| **1** | **MC** | 2. Postęp Finansowy | Przedstawiona informacja nie spełnia wymogów instrukcji wypełnienia raportów. W kolumnie wartość środków wydatkowanych zgodnie z instrukcją  „*1. Należy wskazać % wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu.*  *2. W przypadku projektów dofinansowanych z funduszy UE należy podać % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych.*  *3. W przypadku projektów dofinansowanych z funduszy UE, o ile występują wydatki niekwalifikowalne, dodatkowo należy podać % wartość wydatkowanych kwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych*”  W związku z realizacja projektu z funduszy UE oraz występowaniem wydatków niekwalifikowalnych należy przedstawić informację dla każdego z punktów. | Proszę o korektę i uzupełnienie raportu.  Uzupełniono treść raportu wg wskazania. |
| **2** | **MC** | 2. Postęp Finansowy | W kolumnie wartość środków zaangażowanych wskazano wartość niższą niż przedstawione wartości w kolumnie wartość środków wydatkowanych. Zgodnie z instrukcją wypełnienia raportu „*należy podać % wartość środków zaangażowanych w projekcie - wynikających z uruchomionych postępowań o udzielenie zamówień publicznych (wartość, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia), środków zaangażowanych na wynagrodzenia (możliwe uwzględnienie wartości przybliżonej), umowy zawarte z wykonawcami, itp. - w stosunku do całkowitego kosztu projektu*”. | Proszę o ponowną analizę i korektę.  Uzupełniono treść raportu wg wskazania. |