|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu*:** Raport z postępu rzeczowo-finansowego za II kwartał 2021 r. projektu informatycznego pn.: **ProfiBaza - Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce** - wnioskodawca Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, beneficjent Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Część ogólna | Zmieniono planowaną wartość w wierszu "Całkowity koszt projektu" przy jednoczesnym braku odpowiedniego wyjaśnienia. | Proszę o podanie podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje np. daty podpisania aneksu do UoD/PoD lub daty akceptacji IP w związku z Covid-19 |  |
| **2** | **MC** | 2. Postęp finansowy | W kolumnie „Wartość środków zaangażowanych" zmniejszyła się wartość w stosunku do poprzedniego dnia raportowania. Jeżeli nie zmieniono całkowitego kosztu projektu w ostatnim kwartale, wartość musi być większa lub równa wartości wykazanej w poprzednim dniu raportowania. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu |  |  |  |
| **3** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Nieprawidłowo wpisano planowaną wartość docelową wskaźnika KPI „Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego”. | Proszę o korektę raportu i wprowadzenie wartości 1 |  |
| **4** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | W przypadku produktu „API do komunikacji (pobierania danych) z istniejącym w NIZP PZH -PIB Systemem Chorobowości Szpitalnej” zmieniono faktyczną datę wdrożenia produktu. | Proszę o analizę i wyjaśnienie przyczyny zmiany lub korektę raportu. |  |