| Nazwa dokumentu: Raport za IV kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Zintegrowana Platforma Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (ZPUTFG)” (wnioskodawca – Minister Finansów, beneficjent – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 2 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe. | W raporcie w kamieniu milowym „Budowa i testy oprogramowania ZPUTFG” w kolumnie „status realizacji kamienia milowego” wskazano „planowany”, podczas gdy: - „wartość środków zaangażowanych” wynosi 96,08% - oraz „planowany termin osiągnięcia” luty 2020 r. a w rozdziale „Produkty końcowe projektu” w kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów” przedstawiono, że „Aktualny status integracji dla wszystkich ww. systemów / rejestrów – 25 października 2019 odebrano etap „Budowa Platformy” obejmującego wykorzystanie produktów innych projektów”. | Proszę o analizę raportu oraz opisanie poziomu zagrożenia realizacji projektu i przesłanie planu naprawczego lub korekty raportu. |