|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:* Budowa Chmury Obliczeniowej Policji jako inkubatora innowacyjności i bezpieczeństwa** | | | | | |
| **L.p.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Stanowisko KGP** |
| **1** | **MIiR** | **Pkt. 3 Kamienie milowe** | Opis kamieni milowych powinien umożliwiać monitoring postępu wdrażania projektu. Konstrukcja kamieni w opisie założeń projektu nie pozwala przez pierwsze dwa lata realizacji projektu stwierdzić czy w projekcie nie występują opóźnienia i czy projekt jest prawidłowo realizowany. | Proszę bardziej szczegółowo opisać kamienie milowe tak, aby w całym okresie realizacji projektu można było obserwować postęp wdrażania. | **Uwaga uwzględniona**. Dokonano zmian w opisie założeń projektu.  W pkt 3 Kamienie milowe dodano informację *„Podpisanie umowy z Wykonawcą na budowę serwerowni”.* |
| **2** | **MIiR** | **Pkt. 2.1 Cele i korzyści wynikające z projektu** | Brak w tabeli podanych wskaźników adekwatnych dla działania 2.1 POPC (określonych w szczegółowym opisie osi priorytetowych POPC). Zgodnie ze wzorem opisu założeń projektu informatycznego, "w przypadku projektów planowanych do realizacji w ramach POPC należy wskazać wskaźniki przypisane do POPC (określone jako obligatoryjne)". | W tabeli należy podać wskaźniki adekwatne dla działania 2.1 (przynajmniej obligatoryjne), wraz z oszacowanymi wartościami docelowymi oraz sposobem ich pomiaru. | **Uwaga uwzględniona.**  Dokonano zmian w opisie założeń projektu.  Obowiązkowy wskaźnik produktu dla projektu typu II (Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B, A2C) ujęty jest w KPI-3 „Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną”. W celu uniknięcia wątpliwości cytowany wyżej fragmentu otrzymał brzmienie: *„Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych”.* |