|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2020 roku pn. „Zakup i zdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania działalnością opiniodawczą Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie” | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
|  | **MC** | Część ogólna | W okresie realizacji projektu została zmieniona data zakończenia realizacji projektu w stosunku do raportu za III kwartał 2020 r. | Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie data została zmieniona. | Data została zmieniona na postawie aneksu do Porozumienia między CPPC a Beneficjentem, który został zawarty w dniu 25.11.2020 r. |
| 1. **1** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy – Kamienie milowe | Dla kamienia milowego: „Produkcyjne uruchomienie Systemu do Zarządzania działalnością opiniodawczą lnstytutu”  został zmieniony „Planowany termin osiągnięcia” w stosunku do raportu za III kwartał 2020 r. | Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie data została zmieniona. | Data została zmieniona na postawie aneksu do Porozumienia między CPPC a Beneficjentem, który został zawarty w dniu 25.11.2020 r. |
| 1. **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy – Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Dla wskaźników efektywności projektu:   * Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego * Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.]   zostały zmienione Planowane terminy osiągnięcia w stosunku do raportu za III kwartał 2020 r. | Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie data została zmieniona. | Data została zmieniona na postawie aneksu do Porozumienia między CPPC a Beneficjentem, który został zawarty w dniu 25.11.2020 r. |
| 1. **4** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | Dla Produktu końcowego została zmieniona Planowana data wdrożenia w stosunku do raportu za III kwartał 2020 r. | Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie data została zmieniona. | Data została zmieniona na postawie aneksu do Porozumienia między CPPC a Beneficjentem, który został zawarty w dniu 25.11.2020 r. |