Numer sprawy: **WOF-I.261.41.2021**

Załącznik nr 6.1

do SWZ

do części nr 1

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) do części nr 1**

**Działania ochrony czynnej w obszarze Natura 2000 Lipienniki   
w Dąbrowie Górniczej**

**I. Przedmiotem usługi jest:**

Wykonanie:

* usunięcia drzew, krzewów i bylin z siedliska 7140,
* usunięcia drzew, krzewów i bylin z siedliska 7230 wraz z 20 m buforem,
* usunięcia mchów torfowców w rejonie występowania haczykowca błyszczącego,
* usunięcia drzew, krzewów i bylin z istniejącego i potencjalnego siedliska lipiennika Loesela.

w obszarze Natura 2000 Lipienniki w Dąbrowie Górniczej PLH240037.

**II. Termin wykonania zamówienia:**

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy w terminie: **do 30 września 2022 r.** z zastrzeżeniem, że zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy musi nastąpić do **30 lipca 2022 r**.

**III. Realizacja zamówienia musi obejmować następujące prace wykonane przez wykonawcę.**

**Zakres pracy Wykonawcy będzie obejmować:**

1. Uzyskanie porozumień – zgód na prowadzenie działań, od właścicieli działek lub władających działkami, na których znajdują się płaty siedlisk 7140 i 7230 oraz istniejące i potencjalne siedliska gatunków roślin i na których będą realizowane działania.

Należy dążyć do uzyskania zgód od właścicieli wszystkich działek (właścicieli/współwłaścicieli, zarządców oraz posiadaczy/współposiadaczy nieruchomości), na których częściach znajduje się tereny objęte działaniami.

1. Zaznaczenie powierzchni operacyjnych w sposób pozwalający na oznaczenie terenu, na którym prowadzone będą działania. Zaleca się przekazanie plików GIS (shp) i/lub mapy/map.
2. Działania należy prowadzić na częściach działek ewidencyjnych, których wykaz znajduje się w załączniku do opz.

Poszczególne działania należy prowadzić na następujących powierzchniach:

* usunięcie drzew, krzewów i bylin z siedliska 7140 – 1,9056 ha
* usunięcie drzew, krzewów i bylin z siedliska 7230 wraz z 20 m buforem – 13,5706 ha,
* usunięcie mchów torfowców w rejonie występowania haczykowca błyszczącego – 10 m2,
* usunięcie drzew, krzewów i bylin z istniejącego i potencjalnego siedliska lipiennika Loesela – 1,6278 ha.

Powierzchnia minimalna, na której Wykonawca ma zagwarantowaną możliwość realizacji działań to:

* usunięcie drzew, krzewów i bylin z siedliska 7140 – 0,9159 ha,
* usunięcie drzew, krzewów i bylin z siedliska 7230 wraz z 20 m buforem – 3,5604 ha,
* usunięcie drzew, krzewów i bylin z istniejących i potencjalnych siedliska lipiennika Loesela – 0,1394 ha.

Jest to powierzchnia terenu objętego działaniami na częściach działek ewidencyjnych należących do Skarbu Państwa i Gminy Dabrowa Górnicza. Właściciele i/lub władający wyrazili zgodę na realizację działań na przedmiotowych działkach.

Wykaz działek ewidencyjnych, których części objęte są działaniami, jest załącznikiem do opz. W kolumnie powierzchnia została wpisana powierzchnia objęta działaniami na konkretnych działkach.

Zakres prac:

* usunięcie drzew i krzewów z całej powierzchni płatu siedliska 7140 wraz z usunięciem ekspansywnych bylin ; zredukowanie pokrycia roślinności krzewiastej i drzewiastej do maksimum 1% powierzchni siedliska; usunięcie całej pozyskanej biomasy i jej utylizacja poza granicami obszaru Natura 2000;
* usunięcie drzew i krzewów z całej powierzchni płatów siedliska 7230 wraz z usunięciem ekspansywnych bylin; zredukowanie pokrycia roślinności krzewiastej i drzewiastej do maksimum 1% powierzchni siedliska, usunięcie całej pozyskanej biomasy i jej utylizacja poza granicami obszaru Natura 2000;
* usunięcie drzew i krzewów z otoczenia (bufor 20 m) płatów siedliska 7230 wraz z usunięciem ekspansywnych bylin; zredukowanie pokrycia roślinności krzewiastej i drzewiastej do maksimum 5% powierzchni siedliska, usunięcie całej pozyskanej biomasy i jej utylizacja poza granicami obszaru Natura 2000;
* usunięcie drzew i krzewów z płatów siedliska lipiennika Loesela niepokrywających się z płatami siedliska przyrodniczego 7230, wraz z usunięciem ekspansywnych bylin, zredukowanie pokrycia roślinności krzewiastej i drzewiastej do maksimum 1% powierzchni siedliska gatunku, usunięcie całej pozyskanej biomasy i jej utylizacja poza granicami obszaru Natura 2000; w okresie letnim od 15 czerwca do 30 lipca,
* usunięcie drzew i krzewów z płatów potencjalnego siedliska lipiennika Loesela, wraz z usunięciem ekspansywnych bylin, zredukowanie pokrycia roślinności krzewiastej i drzewiastej do maksimum 1% powierzchni siedliska gatunku, usunięcie całej pozyskanej biomasy i jej utylizacja poza granicami obszaru Natura 2000;
* mechaniczne usuwanie mchów torfowców w rejonie występowania haczykowca błyszczącego. W celu utworzenia mikrosiedlisk dogodnych dla rozwoju gatunku należy usunąć darnie mchów torfowców z otoczenia miejsc występowania tego gatunku – prace powinny zostać wykonane na 10 powierzchniach o wymiarach 1 x 1 m, rozmieszczonych równomiernie,

zabieg musi być poprzedzony oznaczeniem przez botanika miejsc występowania haczykowca błyszczącego bezpośrednio przed rozpoczęciem prac.

Prace należy prowadzić w okresie letnim od 15 czerwca do 30 lipca, pod nadzorem przyrodniczym – ornitologicznym i botanicznym.

Roślinność krzewiastą i drzewiastą oraz byliny należy usuwać przy użyciu kos (spalinowych lub ręcznych), ewentualnie maczet, siekier lub pił łańcuchowych, przy nasadzie korzeniowej (na wysokości nie większej niż 5 cm ponad gruntem), w sposób możliwie nieuszkadzający występujące w otoczeniu rośliny zielne oraz mszaki.

Prace należy prowadzić z najwyższą ostrożnością nie powodując fizycznego niszczenia siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków roślin.

1. Usunięcie biomasy i jej wywiezienie.

Usunięcie i utylizacja biomasy zgodnie z obowiązującymi przepisami należy do obowiązku Wykonawcy. Uzyskaną biomasę należy usunąć poza teren objęty pracami i poza obszar Natura 2000. Wywożenie biomasy musi odbywać się przy użyciu sprzętu nie powodującego fizycznego niszczenia siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków.

**IV. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Zamówienia.**

Wynagrodzenie za wykonanie zadania będzie wypłacone jednorazowo w wysokości 100% umownej ceny, po ostatecznym odbiorze prac. Odbiór ostateczny odbiór prac nastąpi w terenie w ciągu 15 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru prac i będzie potwierdzony protokołem odbioru, którego kopia zostanie przekazana Wykonawcy.

**V. Inne**

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy, 14 dni od podpisania umowy, warstwy GIS z zaznaczeniem terenu objętego zamówieniem oraz dane pozyskane z rejestru ewidencji gruntów odnośnie do właścicieli/władających działek/kami (właścicieli/współwłaścicieli, zarządców oraz posiadaczy/współposiadaczy nieruchomości), pozyskane od Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej.
2. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek zamawiającego oraz udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy, na każde żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Prace należy wykonać z poszanowaniem zasad obowiązujących na terenie objętym ochroną prawną.
4. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i warunków technicznych prowadzonych prac, stosowania sprzętu ochrony osobistej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich w trakcie wykonywania prac oraz przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone w trakcie tych prac.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru przyrodniczego gwarantującego prawidłową realizację zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania z najwyższą starannością zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi przepisami prawa.
7. Wykonawca jest zobowiązany, w przypadku działek (12 działek), których właścicielem lub władającym jest Gmina Dabrowa Górnicza, do wystąpienia do właściwego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z wnioskiem o zajęcie działek w związku z realizacją działań wraz z podanym terminem ich zajęcia.
8. Wykonawca jest zobowiązany, w przypadku działek (6 działek) będących we władaniu lub własności PGL LP Nadleśnictwa Siewierz, do:
   1. zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w tym także na terenie leśnym bezpośrednio przylegającym do miejsca prowadzonych prac oraz ograniczeniach w użytkowaniu gruntów leśnych wynikających z ustawy o lasach;
   2. uporządkowania terenu oraz najbliższego otoczenia po dokonaniu czynności;
   3. wykonywania prac wyłącznie w granicach tych działek oraz do takiej ich realizacji by nie prowadzić do uszkodzeń w środowisku poza tym obszarem np. do niszczenia dróg, runa leśnego, systemów korzeniowych drzew, odarć kory innych drzew, zaśmiecania itp.;
   4. niepowodowania zakłóceń w realizacji zadań gospodarki leśnej np. przez przebywanie w strefie niebezpiecznej dla prac leśnych, blokowanie przejazdów drogami leśnymi itp.;
   5. oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania prac oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo przeciwpożarowe w przyległym terenie w trakcie wykonywania prac;
   6. zabezpieczenia RDOŚ i Nadleśnictwa przeciw wszelkim roszczeniom, postępowaniom, odszkodowaniom i kosztom, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z realizacją prac, a w razie dopuszczenia do ich powstania – będzie zobowiązany naprawić szkodę.
9. Działki będące we władaniu lub własności PGL LP Nadleśnictwa Siewierz znajdują się w lasach objętych certyfikatem Forest Stewardship Council® (www.fsc.pl) oraz certyfikatem trwałej zrównoważonej gospodarki leśnej PEFC (www.pefc-polska.pl).
10. Wykonawca jest zobowiązany, w przypadku działek (4 działki) będących we władaniu lub własności RZGW w Gliwicach, do
    1. powiadomienia Nadzoru Wodnego w Katowicach o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac (teren powinien być przekazany protokolarnie przed i po ukończeniu robót);
    2. uzgodnienia z Kierownikiem Zbiornika Kuźnica miejsca składowania drzew i wszystkich kwestii technicznych;
    3. protokolarnego przekazania surowca drzewnego wraz z jego oznaczeniem przez osobę do tego uprawnioną, tj. brakarza;
    4. natychmiastowego przerwania prac, usunięcia sprzętu i opuszczenia terenu w przypadku retencjonowania wody, wypełnienia rezerwy powodziowej Zbiornika Kuźnica.
11. Wykonawca w terminie do 120 dni od daty zawarcia umowy zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o uzyskanych porozumieniach – zgodach właścicieli/zarządców działek (właścicieli/współwłaścicieli, zarządców oraz posiadaczy/współposiadaczy nieruchomości), na wykonanie prac, wskazując w nim zestawienie numerów działek.

**Załącznik do opz:**

1. Wykaz działek ewidencyjnych, których części objęte są działaniami.

**Załącznik do OPZ**

**Wykaz działek ewidencyjnych, których części objęte są działaniami:**

1. Usunięcie drzew, krzewów i bylin z siedliska 7140

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr działki | Obręb | Powierzchnia (ha) |
| 209 | Ząbkowice | 0,4902 |
| 191/1 | Ząbkowice | 0,0003 |
| 199/2 | Ząbkowice | 0,023 |
| 191/2 | Ząbkowice | 0,0284 |
| 210/3 | Ząbkowice | 0,0036 |
| 198 | Ząbkowice | 0,0735 |
| 195 | Ząbkowice | 0,0717 |
| 194 | Ząbkowice | 0,1997 |
| 197 | Ząbkowice | 0,1052 |
| 196 | Ząbkowice | 0,3164 |
| 193 | Ząbkowice | 0,218 |
| 192 | Ząbkowice | 0,0924 |
| 199/1 | Ząbkowice | 0,0638 |
| 9/2 | Dąbrowa Górnicza | 0,0014 |
| 5 | Dąbrowa Górnicza | 0,218 |
|  |  | **SUMA: 1,9056** |

2. Usunięcie drzew, krzewów i bylin z siedliska 7230 wraz z 20 m buforem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| siedlisko 7230 | | |
| Nr działki | Obręb | Powierzchnia (ha) |
| 146/7 | Ujejsce | 0,0228 |
| 146/4 | Ujejsce | 0,0089 |
| 144/1 | Ujejsce | 0,3431 |
| 146/1 | Ujejsce | 0,0224 |
| 148 | Ujejsce | 0,0448 |
| 145 | Ujejsce | 0,4108 |
| 147 | Ujejsce | 0,2527 |
| 146/6 | Ujejsce | 0,0199 |
| 146/5 | Ujejsce | 0,0145 |
| 146/2 | Ujejsce | 0,0001 |
| 146/3 | Ujejsce | 0,005 |
| 142/1 | Ujejsce | 0,2511 |
| 1097 | Ujejsce | 0,269 |
| 1095/1 | Ujejsce | 0,0241 |
| 113/5 | Ujejsce | 0,0134 |
| 1085 | Ujejsce | 0,0726 |
| 113/7 | Ujejsce | 0,0184 |
| 1087 | Ujejsce | 0,0208 |
| 113/8 | Ujejsce | 0,0003 |
| 109/21 | Ujejsce | 0,0136 |
| 113/14 | Ujejsce | 0,0108 |
| 113/15 | Ujejsce | 0,0057 |
| 113/16 | Ujejsce | 0,0002 |
| 109/22 | Ujejsce | 0,0001 |
| 108/2 | Ujejsce | 0,1448 |
| 108/3 | Ujejsce | 0,0026 |
| 113/18 | Ujejsce | 0,0044 |
| 113/17 | Ujejsce | 0,0088 |
| 113/19 | Ujejsce | 0,006 |
| 113/20 | Ujejsce | 0,0071 |
| 113/21 | Ujejsce | 0,002 |
| 113/22 | Ujejsce | 0,0094 |
| 112/14 | Ujejsce | 0,0165 |
| 112/15 | Ujejsce | 0,0079 |
| 113/12 | Ujejsce | 0,0062 |
| 113/11 | Ujejsce | 0,0111 |
| 109/19 | Ujejsce | 0,018 |
| 30/5 | Ujejsce | 0,0534 |
| 38/13 | Ujejsce | 0,9164 |
| 38/12 | Ujejsce | 0,0183 |
| 180 | Ujejsce | 0,0005 |
| 202 | Ujejsce | 0,5224 |
| 179 | Ujejsce | 0,227 |
| 219/18 | Ujejsce | 0,0386 |
| 214/1 | Ujejsce | 0,0037 |
| 213/1 | Ujejsce | 0,011 |
| 212/1 | Ujejsce | 0,0201 |
| 214/6 | Ujejsce | 0,0098 |
| 220/10 | Ujejsce | 0,0269 |
| 217/8 | Ujejsce | 0,1202 |
| 219/15 | Ujejsce | 0,0428 |
| 218/6 | Ujejsce | 0,0174 |
| 216/6 | Ujejsce | 0,07 |
| 217/10 | Ujejsce | 0,0323 |
| 218/5 | Ujejsce | 0,0153 |
| 215/5 | Ujejsce | 0,0331 |
| 214/5 | Ujejsce | 0,0067 |
| 217/9 | Ujejsce | 0,0445 |
| 220/6 | Ujejsce | 0,0515 |
| 218/7 | Ujejsce | 0,0203 |
| 213/5 | Ujejsce | 0,0052 |
| 221/12 | Ujejsce | 0,0074 |
| 218/3 | Ujejsce | 0,0139 |
| 213/3 | Ujejsce | 0,015 |
| 212/3 | Ujejsce | 0,0245 |
| 218/4 | Ujejsce | 0,014 |
| 215/4 | Ujejsce | 0,0284 |
| 214/4 | Ujejsce | 0,005 |
| 213/4 | Ujejsce | 0,006 |
| 219/17 | Ujejsce | 0,0229 |
| 214/8 | Ujejsce | 0,0118 |
| 215/6 | Ujejsce | 0,0402 |
| 214/3 | Ujejsce | 0,0039 |
| 220/8 | Ujejsce | 0,0294 |
| 219/16 | Ujejsce | 0,0268 |
| 214/7 | Ujejsce | 0,0112 |
| 216/7 | Ujejsce | 0,042 |
| 219/2 | Ujejsce | 0,0225 |
| 214/2 | Ujejsce | 0,0034 |
| 213/2 | Ujejsce | 0,0079 |
| 212/2 | Ujejsce | 0,0217 |
| 34/1 | Ujejsce | 0,0409 |
| 634/5 | Marianki | 0,0136 |
| 634/6 | Marianki | 0,004 |
|  |  | **SUMA: 4,8137** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bufor | | |
| Nr działki | Obręb | Powierzchnia (ha) |
| 146/7 | Ujejsce | 0,013 |
| 146/4 | Ujejsce | 0,0415 |
| 144/1 | Ujejsce | 0,357 |
| 146/1 | Ujejsce | 0,1318 |
| 148 | Ujejsce | 0,1332 |
| 145 | Ujejsce | 0,3617 |
| 147 | Ujejsce | 0,0839 |
| 146/6 | Ujejsce | 0,016 |
| 146/5 | Ujejsce | 0,0253 |
| 146/2 | Ujejsce | 0,1282 |
| 146/3 | Ujejsce | 0,0474 |
| 142/1 | Ujejsce | 0,1807 |
| 1097 | Ujejsce | 0,301 |
| 1095/1 | Ujejsce | 0,1628 |
| 1095/3 | Ujejsce | 0,01 |
| 113/5 | Ujejsce | 0,0436 |
| 113/9 | Ujejsce | 0,0233 |
| 1085 | Ujejsce | 0,1999 |
| 113/10 | Ujejsce | 0,031 |
| 114 | Ujejsce | 0,0306 |
| 113/7 | Ujejsce | 0,1086 |
| 1087 | Ujejsce | 0,0823 |
| 113/8 | Ujejsce | 0,0262 |
| 109/21 | Ujejsce | 0,0081 |
| 112/8 | Ujejsce | 0,0097 |
| 113/14 | Ujejsce | 0,0079 |
| 113/15 | Ujejsce | 0,0026 |
| 113/16 | Ujejsce | 0,0308 |
| 109/22 | Ujejsce | 0,0615 |
| 108/2 | Ujejsce | 0,1096 |
| 108/3 | Ujejsce | 0,0502 |
| 113/18 | Ujejsce | 0,0007 |
| 113/17 | Ujejsce | 0,0097 |
| 113/19 | Ujejsce | 0,0289 |
| 112/11 | Ujejsce | 0,0183 |
| 112/13 | Ujejsce | 0,0014 |
| 113/20 | Ujejsce | 0,0097 |
| 113/22 | Ujejsce | 0,0288 |
| 112/14 | Ujejsce | 0,0317 |
| 112/15 | Ujejsce | 0,0144 |
| 112/16 | Ujejsce | 0,0443 |
| 110/8 | Ujejsce | 0,0001 |
| 110/9 | Ujejsce | 0,0076 |
| 113/12 | Ujejsce | 0,0051 |
| 113/11 | Ujejsce | 0,0055 |
| 113/13 | Ujejsce | 0,0258 |
| 109/19 | Ujejsce | 0,0688 |
| 109/20 | Ujejsce | 0,0111 |
| 30/5 | Ujejsce | 0,2426 |
| 42/1 | Ujejsce | 0,0238 |
| 38/13 | Ujejsce | 1,5452 |
| 38/12 | Ujejsce | 0,2332 |
| 180 | Ujejsce | 0,0955 |
| 202 | Ujejsce | 1,2148 |
| 179 | Ujejsce | 0,2425 |
| 201 | Ujejsce | 0,0041 |
| 219/18 | Ujejsce | 0,0704 |
| 214/1 | Ujejsce | 0,0177 |
| 213/1 | Ujejsce | 0,0275 |
| 212/1 | Ujejsce | 0,0794 |
| 214/6 | Ujejsce | 0,0188 |
| 220/10 | Ujejsce | 0,0519 |
| 217/8 | Ujejsce | 0,0921 |
| 219/15 | Ujejsce | 0,0372 |
| 218/6 | Ujejsce | 0,0247 |
| 216/6 | Ujejsce | 0,087 |
| 217/10 | Ujejsce | 0,0493 |
| 218/5 | Ujejsce | 0,0251 |
| 215/5 | Ujejsce | 0,055 |
| 214/5 | Ujejsce | 0,0204 |
| 217/9 | Ujejsce | 0,0471 |
| 221/14 | Ujejsce | 0,0064 |
| 220/6 | Ujejsce | 0,1035 |
| 218/7 | Ujejsce | 0,0227 |
| 213/5 | Ujejsce | 0,0225 |
| 221/12 | Ujejsce | 0,055 |
| 218/3 | Ujejsce | 0,0228 |
| 213/3 | Ujejsce | 0,0444 |
| 212/3 | Ujejsce | 0,0453 |
| 218/4 | Ujejsce | 0,0242 |
| 215/4 | Ujejsce | 0,0582 |
| 214/4 | Ujejsce | 0,0209 |
| 213/4 | Ujejsce | 0,0227 |
| 219/17 | Ujejsce | 0,0298 |
| 214/8 | Ujejsce | 0,0203 |
| 215/6 | Ujejsce | 0,0526 |
| 221/13 | Ujejsce | 0,0474 |
| 214/3 | Ujejsce | 0,0201 |
| 220/8 | Ujejsce | 0,0507 |
| 219/16 | Ujejsce | 0,0284 |
| 214/7 | Ujejsce | 0,0193 |
| 216/7 | Ujejsce | 0,042 |
| 219/2 | Ujejsce | 0,0202 |
| 214/2 | Ujejsce | 0,018 |
| 213/2 | Ujejsce | 0,0211 |
| 212/2 | Ujejsce | 0,0427 |
| 203/1 | Ujejsce | 0,0693 |
| 203/5 | Ujejsce | 0,0062 |
| 34/1 | Ujejsce | 0,2457 |
| 634/5 | Marianki | 0,1188 |
| 634/6 | Marianki | 0,0191 |
|  |  | **SUMA: 8,7569** |

3. Usunięcie mchów torfowców w rejonie występowania haczykowca błyszczącego

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr działki | Obręb | Powierzchnia (ha) |
| 209 | Ząbkowice | 0,001 |

4. Usunięcie drzew, krzewów i bylin z istniejącego i potencjalnego siedliska lipiennika Loesela

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Istniejące | | |
| Nr działki | Obręb | Powierzchnia (ha) |
| 146/7 | Ujejsce | 0,0062 |
| 144/1 | Ujejsce | 0,0001 |
| 148 | Ujejsce | 0,0638 |
| 145 | Ujejsce | 0,0001 |
| 147 | Ujejsce | 0,0865 |
| 146/6 | Ujejsce | 0,0009 |
| 113/5 | Ujejsce | 0,0002 |
| 1085 | Ujejsce | 0,068 |
| 113/10 | Ujejsce | 0,0024 |
| 114 | Ujejsce | 0,0211 |
| 109/1 | Ujejsce | 0,0061 |
| 113/7 | Ujejsce | 0,0002 |
| 112/8 | Ujejsce | 0,0006 |
| 113/14 | Ujejsce | 0,0015 |
| 109/11 | Ujejsce | 0,0332 |
| 108/1 | Ujejsce | 0,0385 |
| 109/12 | Ujejsce | 0,0449 |
| 108/2 | Ujejsce | 0,1615 |
| 112/14 | Ujejsce | 0,0063 |
| 113/11 | Ujejsce | 0,0041 |
| 112/5 | Ujejsce | 0,0015 |
| 109/13 | Ujejsce | 0,0174 |
| 30/5 | Ujejsce | 0,034 |
| 38/13 | Ujejsce | 0,0001 |
| 183 | Ujejsce | 0,1503 |
| 219/18 | Ujejsce | 0,0313 |
| 212/1 | Ujejsce | 0,0001 |
| 220/6 | Ujejsce | 0,0159 |
| 221/15 | Ujejsce | 0,0153 |
| 219/17 | Ujejsce | 0,0047 |
| 221/16 | Ujejsce | 0,0058 |
| 203/4 | Ujejsce | 0,0017 |
| 1164 | Ujejsce | 0,0282 |
|  |  | **SUMA: 0,8525** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Potencjalne | | |
| Nr działki | Obręb | Powierzchnia (ha) |
| 1096 | Ujejsce | 0,051 |
| 142/2 | Ujejsce | 0,0118 |
| 142/1 | Ujejsce | 0,2602 |
| 1097 | Ujejsce | 0,0064 |
| 1095/1 | Ujejsce | 0,1504 |
| 113/5 | Ujejsce | 0,0267 |
| 113/9 | Ujejsce | 0,0102 |
| 113/10 | Ujejsce | 0,0237 |
| 114 | Ujejsce | 0,0286 |
| 113/7 | Ujejsce | 0,0559 |
| 113/8 | Ujejsce | 0,0096 |
| 112/10 | Ujejsce | 0,0065 |
| 113/14 | Ujejsce | 0,0075 |
| 113/16 | Ujejsce | 0,0079 |
| 113/17 | Ujejsce | 0,0153 |
| 113/19 | Ujejsce | 0,0046 |
| 112/13 | Ujejsce | 0,0236 |
| 113/20 | Ujejsce | 0,0226 |
| 113/22 | Ujejsce | 0,0028 |
| 112/14 | Ujejsce | 0,009 |
| 112/16 | Ujejsce | 0,017 |
| 113/11 | Ujejsce | 0,0054 |
| 113/13 | Ujejsce | 0,0099 |
| 634/5 | Marianki | 0,0087 |
|  |  | **SUMA: 0,7753** |