|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa dokumentu:** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2021 r. pn. „**Centralizacja i wdrożenie platformy zarządzania usługami IT (PZU IT)**” - wnioskodawca Minister Sprawiedliwości, beneficjent Ministerstwo Sprawiedliwości | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| 1. **1** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy – Kamienie milowe / Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Do żadnego kamienia milowego nie zostały przypisane Powiązane wskaźniki projektu. | Proszę o korektę raportu tak jak zostało to zrobione w raporcie za IV kwartał 2020 r. |  |
|  | **MC** | 7. Ryzyka.  Ryzyka wpływające na realizację projektu | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka należy wskazać:  1. podejmowane działania zarządcze 2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań, 3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  W celu ułatwienia wypełniania raportu, proszę o prezentowanie informacji w punktach zgodnie z powyższą numeracją. | Proszę o korektę raportu tak jak zostało to zrobione w raporcie za IV kwartał 2020 r. |  |