Tabela uwag – PPN (wagi MIiR)

|  |
| --- |
| Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2018 r. pn. Promocja parków narodowych jako marki. |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MIiR | Pkt 2 Postęp finansowy, wartość środków wydatkowanych | Zgodnie z danymi z systemu SL w zatwierdzonych wnioskach o płatność do końca 2018 r. zostały ujęte wydatki kwalifikowalne na łączną kwotę 504 937,51 zł, co stanowi jedynie ok. 11,1% kwoty zakontraktowanych wydatków kwalifikowalnych. Wnioskodawca podał znacznie wyższy %. | Prosimy o weryfikację, a następnie o korektę lub uzasadnienie podanej w raporcie wartości procentowej.Poprawiono % wartości wydatków kwalifikowanych zgodnie z danymi z systemu SL w zatwierdzonych wnioskach o płatność - stanowi to 11,1% kwoty wydatków kwalifikowalnych, tak jak przekazano w uwadze.Podana w raporcie wartość 32,08% uwzględniała wszystkie wydatki kwalifikowalne, także te, które zostały uwzględnione we wniosku o płatność, który został przekazany w styczniu 2019 r. |
| 2 | MIiR | Pkt 5 Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby | Wnioskodawca podał w tabeli planowaną datę wdrożenia 06-2018, zaznaczając jednocześnie, iż jest to produkt planowany, niezrealizowany. | Prosimy o aktualizację.Uaktualniono planowaną datę wdrożenia na 09.2019 r. |