| Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego POPC.02.03.01-00-0030/17 Uniwersytet Jagielloński „Repozytorium otwartego dostepu do dorobku naukowego i dydatktycznego UJ” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 2. Postęp finansowy. Wartość środków wydatkowanych. | Zgodnie z instrukcją dla punktu pierwszego: „Należy wskazać % wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu. Na podstawie informacji przekazanych wraz z ostatnim złożonym w pierwszym kwartale wnioskiem o płatność, wskazana wartość powinna wynosić nie mniej niż 66,03%. W raporcie Beneficjent wskazał 47,09% | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |
| 1 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe. | 1. Planowane daty zakończenia Kamieni milowych podanych w raporcie nie są zgodne z Wnioskiem o dofinansowanie. 2. W raporcie został wymieniony Kamień milowy „Weryfikacja uaktualnionego dzieła. Zatwierdzenie poprawności”, który nie jest względniony we Wniosku o dofinansowanie. 3. W raporcie nie został wymieniony Kamień milowy „Odbiór uaktualnionego dzieła. Podpisanie protokołu” | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |