| Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego I kwartał 2020 POPC.02.03.01-00-0039/18 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu „Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 2.Postep finansowy. Wartość środków wydatkowanych. | Zgodnie z instrukcją dla punktu drugiego: „...Należy podać % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych”. Wartość wynosi 71,55 %. W raporcie Beneficjent wskazał 18,45%. | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |