| # Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2019 r. pn. „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych w Sprawach Karnych (iSDA 2.0)” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 2 | 1. Okres kwalifikowalności wydatków w projekcie rozpoczyna się 01.01.2014 w związku z tym, czy Beneficjent rzeczywiście nie poniósł do II kwartału 2019 r. żadnych wydatków w ramach projektu? Dodatkowo, należy przypomnieć, że został złożony wniosek o płatność o wartości 1,99 mln. 2. W porównaniu do danych z raportu z I kwartału 2019 r. zmianie nie uległa Wartość środków zaangażowanych. Proszę potwierdzić, że rzeczywiście nie zaszły zmiany w tym zakresie.. | - Proszę podać prawidłową wartość środków wydatkowanych od początku okresu kwalifikowalności wydatków w projekcie. - Proszę potwierdzić rzeczywistą Wartość środków zaangażowanych do II kwartału 2019 r. |
| 2 | MC | 3 | 1. Planowany termin osiągnięcia Kamieni milowych nie jest zgodny z Planowaną datą zakończenia wskazaną w Harmonogramie Kamieni milowych, który stanowi załącznik do Porozumienia o dofinansowanie | 1. W kolumnie Planowany termin osiągnięcia Kamienia milowego proszę wpisać termin zgodny z „Planowaną datą zakończenia” wskazaną w Harmonogramie Kamieni milowych, który stanowi załącznik do Porozumienia o dofinansowanie. Obecnie wskazana jest „Data punktu ostatecznego”. |