|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Opis założeń projektu informatycznego pn.* ***„****Rozwój i zwiększenie dostępności Rejestrów Sądowych - eKRS i EKW (eKRS-EKW)”**(Wnioskodawca: Minister Sprawiedliwości, Beneficjent: Ministerstwo Sprawiedliwości)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
|  | **MC** | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | W opisie brakuje obowiązkowego wskaźnika rezultatu:  Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | **MC** | 2.4. Produkty końcowe projektu | W produktach końcowych nie należy wykazywać zmodyfikowanych komponentów/modułów/podsystemów systemu. W projekcie produktami końcowymi są:   * „Zmodyfikowany system EKW” * „Zmodyfikowany system KRS”   zamiast:   * „Zmodyfkowany system eKRS - podsystem BRIS” * „Zmodyfkowany system eKRS - PRS eFormularze i pozostałe komponenty” * „Zmodyfkowany system eKRS - nowy podsystem Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS” * „Zmodyfkowany system EKW - nowy podsystem Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych” | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | **MC** | 2.4. Produkty końcowe projektu | PRS jest istniejącym portalem, zatem produktem końcowym jest:   * Zmodyfikowany portal PRS.   W przypadku, gdy portal PRS nie jest modyfikowany w projekcie należy skorygować widok kooperacji w części 7.1 oraz Listę systemów, gdzie pokazano, że PRS jest systemem modyfikowanym. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | **MC** | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | Prezentowany widok kooperacji aplikacji prezentuje obiekty niezgodnie z przyjętą legendą, tj.:   * Planowany * Planowany w innym projekcie * Modyfikowany * Modyfikowany w innym projekcie * Istniejący   Właściwa grafika zawierająca poprawny sposób prezentacji została przekazana Beneficjentowi. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | **MC** | 7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania | Prezentowany widok komponentów prezentuje obiekty niezgodnie z przyjętą legendą, tj.:   * Planowany * Planowany w innym projekcie * Modyfikowany * Modyfikowany w innym projekcie * Istniejący   Właściwa grafika zawierająca poprawny sposób prezentacji została przekazana Beneficjentowi. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | **MC** | 7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym  rozwiązaniu | W kolumnie „Opis” należy wprowadzić krótką informację, w jakim celu powstały/powstaną rejestry, a nie systemy, który je obsługują. Punkt dotyczy wyłącznie rejestrów. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |