Załącznik nr 5 do wniosku

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

DLA CZĘŚCI:

Opracowanie dokumentacji na remont mostu przez rz. Jasiołkę, 
w m. Zboiska w ciągu drogi krajowej nr 19, w km 266+518

UMOWA NR ..../..../2022

Zawarta w dniu	2022 roku w

pomiędzy:

Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad

w imieniu którego działają, na podstawie pełnomocnictwa:

- P

- P

Oddziału GDDKiA w  ………………………………………… ul…………………………………….	,

zwanym dalej Zamawiającym",

a

..................................................................................................................................................................................................................................................reprezentowanym przez:

- P

- P

zwanym dalej „Wykonawcą".

§1

(przedmiot Umowy)

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

  - „ Opracowanie dokumentacji na remont mostu przez rz. Jasiołkę w m. Zboiska w ciągu drogi krajowej nr 19, w km 266+518”
w zakresie zgodnym z Opisem Przedmiotu Zamówienia, wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, zwane dalej przedmiotem Umowy;

  - sprawowania nadzoru autorskiego nad przedsięwzięciem wskazanym w pkt a), w czasie robót budowlanych do dnia odbioru ostatecznego robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę, zgodnie z postanowieniami Umowy, zwanego dalej Nadzorem Autorskim zgodnie z Załącznikiem 2 do Umowy.

2. Integralnymi składnikami Umowy są następujące dokumenty:

1) Opis Przedmiotu Zamówienia

2) Oferta Wykonawcy wraz z formularzami

3. Do celów interpretacji dokumenty tworzące Umowę, mają pierwszeństwo zgodnie z kolejnością określoną w ust. 2.

4. Prawidłowo wykonany przedmiot Umowy będzie wykorzystywany jako element dokumentacji postępowania/postępowań o zamówienia publiczne.

§2

(wynagrodzenie)

- Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy o której mowa w §1 ust.1a Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia ryczałtowego, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, 
w łącznej kwocie: .......................................................... złotych brutto, tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, (słownie złotych: .........................................) tj.: ..................... złotych netto, oraz  ................. złotych tytułem podatku od towarów i usług, w wysokości 23 % kwoty netto.

- Wynagrodzenie jest płatne w częściach z tytułu wykonania poszczególnych Etapów Umowy o której mowa w § 1 ust. 1 umowy, określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, z zastrzeżeniem określonym w ust. 3, zgodnie z Ofertą Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że uwzględnił ryzyko wynagrodzenia ryczałtowego w swojej ofercie oraz wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych w Umowie na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w szczególności koszty oceny stanu obiektu, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, konsultacji niezbędnych do poprawnego opracowania przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu Nadzoru Autorskiego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt b, zgodnie z Ofertą na kwotę: ……………………… złotych brutto, (słownie złotych: ……………………………………. 00/100) tj.: ……………………. złotych netto oraz ……………………………… złotych tytułem podatku od towarów i usług, w wysokości 23 % kwoty netto.

- Z zastrzeżeniem ust. 4 Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu Nadzoru Autorskiego jedynie za faktyczne rzetelnie, terminowo i zgodnie z zapisami niniejszej umowy wykonane czynności nadzoru, wycenione w oparciu o Tabelę opracowań projektowych stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy.

- Wynagrodzenie z tytułu Nadzoru Autorskiego przysługuje Wykonawcy za faktyczną liczbę pobytów projektanta na budowie na wezwanie Zamawiającego i obejmuje wszystkie koszty związane z pobytem na budowie. Jeden pobyt projektanta, niezależnie od liczby osób traktuje się jako jeden.

- Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury z tytułu Nadzoru Autorskiego nie częściej niż raz na kwartał. Wystawienie faktury nastąpi na podstawie  protokołu pełnienia nadzoru autorskiego.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest sporządzenie, zgodnie z § 12 Umowy, protokołu odbioru. Za datę zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wynagrodzenie jest płatne przelewem na następujący rachunek bankowy Wykonawcy: Bank ……………………………………….. nr konta ................................................... Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy, na który będzie wpłacane wynagrodzenie, wymaga sporządzenia Aneksu do Umowy. W przypadku niepowiadomienia Zamawiającego o zmianie numeru konta najpóźniej w dniu złożenia przez Wykonawcę faktury VAT za dany okres rozliczeniowy, należność przekazana na dotychczasowy rachunek uważana będzie za skuteczną. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy (nr konta) jest oraz będzie w dacie płatności widniał w wykazie podmiotów prowadzonym w postaci elektronicznej, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług, (tzw. „białej liście” podatników VAT).

- Wykonawca zamierzający wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem PEF zobowiązany jest do uwzględniania czasu pracy Zamawiającego, umożliwiającego Zamawiającemu terminowe wywiązanie się z zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. W szczególności Zamawiający informuje, że przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych winno nastąpić od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:30. W przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub święta, a także po godzinie 15:30 uznaje się, że została ona doręczona w następnym dniu roboczym.

- Zamawiający, działając na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych nie wyraża zgody na przesyłanie za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych wskazanych w art. 2 pkt 3 tej ustawy, z wyłączeniem ustrukturyzowanej faktury elektronicznej oraz faktury korygującej. Do innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych — zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowani służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych zalicza się: (1) zlecenie dostawy (zamówienie), (2) awizo dostawy, (3) potwierdzenie odbioru, (4) notę księgową.

- Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie kwota ustalona w Tabeli opracowań projektowych stanowiącej załącznik do Oferty Wykonawcy.

§3

(terminy realizacji Umowy)

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 1a) zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w terminie: 7 miesięcy od daty podpisania umowy

w tym:

- przegląd szczegółowy i koncepcja remontu mostu/wiaduktu – do 3,5 miesiąca od daty podpisania umowy;

- materiały do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót – do 6 m-cy od daty podpisania umowy;

- projekt wykonawczy remontu mostu/wiaduktu/przepustu – do 7 m-cy od daty podpisania umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wykonanych opracowań projektowych w ilości 3 egzemplarzy oraz 1 egzemplarz w edytowalnej formie elektronicznej.

- Wykonawca opracowania zobowiązuje się do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i udzielania odpowiedzi na pytania jakie zostaną skierowane w trakcie postępowania przetargowego na roboty budowlane.

- Szacuje się, iż czas trwania robót budowlanych do dnia odbioru ostatecznego  wynosić będzie około 8 miesięcy.

- Szacuje się, iż termin wykonania Umowy, w tym nadzoru autorskiego, wyniesie około 23 miesięcy. Na okres ten składa się:

    - około 7 miesiące określone w ust. 1;

    - około 8 miesięcy na przygotowanie i przeprowadzenie  procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych;

    - około 8 miesięcy nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi, o których mowa w  w ust. 3.

- Terminy określone w ust. 4 są terminami szacunkowym i zależy od okresów trwania uzyskiwania decyzji administracyjnych i uzgodnień na etapie opracowywania dokumentacji, na przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej oraz realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie Nadzór Autorski i w związku z tym może ulec wydłużeniu albo skróceniu. Wydłużenie lub skrócenie terminów, o których mowa w ust. 4 pozostawać będzie bez wpływu na wysokość ustalonego wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia Nadzoru Autorskiego od dnia podpisania Umowy na roboty budowlane do dnia zakończenia robót budowlanych (podpisania protokołu odbioru ostatecznego robót), nad którym będzie sprawowany Nadzór Autorski.

§4

(zmiany terminu)

1. Strony przewidują możliwość zmiany terminów wykonania przedmiotu Umowy lub poszczególnych Etapów Umowy, określonych w § 3 Umowy, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy w następujących przypadkach:

- siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;

- wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia lub rozszerzenia zakresu dokumentacji;

- przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania uzgodnień, procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego. W przypadku braku szczegółowych regulacji prawnych określających termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, na potrzeby realizacji niniejszej Umowy dla określenia tych terminów odpowiednio stosowane będą właściwe w tym zakresie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego Niniejszy punkt ma zastosowanie pod warunkiem, że Wykonawca wykaże wpływ opóźnienia na ostateczny termin wykonania zamówienia;

- szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do wykonania przedmiotu Umowy;

- zmiany przepisów prawa;

- objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;

- nieprzewidywalnych braków możliwości zatrudnienia, pracy personelu lub dostępności dóbr, spowodowane przez wprowadzenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.) i wprowadzeniem związanych z tym ograniczeń. W przypadku zmiany albo uchylenia tejże ustawy w wyżej wskazanym zakresie, zdanie poprzedzające znajdzie zastosowanie w przypadku innych równoważnych stanów wprowadzonych na podstawie obowiązujących przepisów w związku z wystąpieniem epidemii;

- odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony;

- udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia mającego wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia;

- konieczność sporządzenia dodatkowych analiz, opracowań lub badań bądź wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji wynikających w szczególności:

- ze zmian w zagospodarowaniu terenu,

- z uzgodnień z organami administracji, samorządami oraz innymi podmiotami, w których infrastrukturę ingeruje planowane zadanie wynikających z potrzeb społecznych lub funkcjonalnie uzasadnionych,

- wniosków z konsultacji społecznych

wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia;

- wydłużenia czasu trwania procedur po stronie Zamawiającego poza terminy wynikające

z zarządzeń GDDKiA, a w przypadku procedur nieuregulowanych terminami lub zapisami niniejszej umowy – po przekroczeniu terminu 14 dni roboczych na uzgodnienie;

- wydłużenia lub skrócenia trwania procedury przetargowej;

- wydłużenia lub skrócenia okresu realizacji robót budowlanych.

- wydania Polecenia Zmiany.

- Do zmiany terminu Umowy postanowienia § 11 stosuje się odpowiednio.

- Zamawiający jest uprawniony do zawieszania wykonania Umowy w takim czasie 
i w taki sposób, w jaki uważa to za konieczne. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego powiadomienia doręczonego Wykonawcy najpóźniej na 14 dni przed terminem zawieszenia.

- Jeżeli okres zawieszenia przekracza 60 dni to Wykonawca może, zawiadamiając Kierownika Projektu, domaga się zezwolenia na wznowienie wykonania Umowy w terminie 30 dni od skierowania przedmiotowego wniosku albo rozwiązać Umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

§5

(harmonogram prac projektowych)

1. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy – harmonogramu prac projektowych, podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w tym w szczególności podania terminu opracowania poszczególnych opracowań projektowych.

2. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie prac projektowych jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. W szczególności Zamawiający może odmówić udzielania zgody na zmianę harmonogramu, gdy zmiana uprawdopodabnia nie wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu Umowy w terminie, z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Zmiana harmonogramu prac projektowych, w którym zachowany jest termin umowny realizacji całego opracowania nie wymaga podpisania przez Strony Aneksu do Umowy, za wyjątkiem zmiany spowodowanej przyczynami określonymi w § 11.

§ 6

(obowiązki Wykonawcy)

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Umowy z należytą starannością przewidzianą dla prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na opracowywaniu dokumentacji projektowej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności oraz do spełnienia wymagań przewidzianych w szczególności w ustawie Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz w całym okresie realizacji Umowy.

- Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w Umowie, jest zobowiązany także:

- realizować objęte treścią niniejszej Umowy pisemne polecenia  Zamawiającego;

- niezwłocznie, pisemnie informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia poszczególnych elementów Umowy;

- przestrzegać praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji;

- w terminach wskazanych przez Zamawiającego przygotowywać dla Zamawiającego wyczerpujące i szczegółowe odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczące przedmiotu Umowy oraz przygotowywania ewentualnych modyfikacji dokumentacji projektowej wynikających z tych pytań i udzielanych wyjaśnień - w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego; Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie krótszy niż 2 dni robocze, a w przypadkach szczególnie złożonych pytań wykonawców nie krótszy niż 3 dni robocze od   dnia  ich  przekazania   przez   Zamawiającego,   faksem   lub   za   pomocą   poczty elektronicznej;

- skierować do wykonania przedmiotu Umowy personel wskazany w Ofercie;

- przekazać Zamawiającemu kserokopie wszystkich orzeczeń organów administracji publicznej oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów wydanych w trakcie obowiązywania Umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę;

- na wniosek Zamawiającego przekazać dokumentację zawierającą kompletne założenia oraz dane wejściowe użyte do obliczeń objętych przedmiotem Umowy w terminie do 5 dni od złożenia wniosku o ich przekazanie przez Zamawiającego;

- udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu Umowy, w tym również w siedzibie Zamawiającego

- poszukiwać i proponować Zamawiającemu wariantowe rozwiązania techniczne i technologiczne mające wpływ na obniżenie kosztów utrzymania inwestycji, skrócenie czasu trwania robót, optymalizację kosztów robót budowlanych dla inwestycji;.

- W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia jakichkolwiek prac związanych z Umową osobom innym niż wskazane w ust. 3 pkt 3), Wykonawca jest zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby będą niższe od kwalifikacji i doświadczenia personelu wskazanego w ofercie lub wprowadzona zmiana może w ocenie Zamawiającego spowodować wydłużenie terminu wykonania Umowy; brak odpowiedzi Zamawiającego na propozycję zmiany w założonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na zmianę.

- Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem zmiany którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące.

- W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osób personelu wykonującego przedmiot Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany członka personelu Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się nie rekrutować personelu spośród pracowników Zamawiającego w celu realizacji Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić swojemu personelowi wszelkie warunki i środki, w tym biuro, sprzęt oraz środki transportu i łączności wymagane do prawidłowego wykonywania obowiązków personelu Wykonawcy w związku z realizacją Umowy.

- Zatrudnienie przez Wykonawcę Podwykonawców wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje Podwykonawcę tylko wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie Podwykonawcy będzie odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do podzlecenia. Zakres prac do podzlecenia nie może wykraczać poza zakres przewidziany w Ofercie Wykonawcy.

- Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawców jak za własne. Wykonawca zapewnia, ze Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy.

- Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec Podwykonawców, jak również za zobowiązania Podwykonawców wobec osób trzecich.

- Wszelkie wnioski formułowane przez Wykonawcę dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami, co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).

- Wykonawca powinien zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności: Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z Umowy. Wykonawca oraz osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego.

- Jeżeli w opinii Wykonawcy, polecenie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 wykracza poza zakres uprawnień wynikający z Umowy, Wykonawca w terminie 1 dnia od otrzymania takiego polecenia, powiadomi pisemnie wraz z uzasadnieniem o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający w terminie 2 dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy podejmie pisemną decyzję w sprawie, tj. potwierdzi, zmieni albo anuluje polecenie. Niepodjęcie w tym terminie decyzji przez Zamawiającego oznacza potwierdzenie wydanego wcześniej polecenia.

§ 7

(Obowiązki Zamawiającego)

- Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą przy realizacji niniejszej Umowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadane materiały wyjściowe, potrzebne do wykonania dokumentacji projektowej.

- Zamawiający będzie sprawował nadzór nad realizacją Umowy oraz przebiegiem procesu projektowego.

- Zamawiający wyznaczy Kierownika Projektu, który w imieniu Zamawiającego będzie upoważniony do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą.

- Kierownik Projektu może powierzyć część swoich uprawnień innym osobom, o czym powinien powiadomić Wykonawcę z 3-dniowym wyprzedzeniem.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby Kierownika Projektu. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

- Czynności określone w ust. 3, 4 i 5 nie wymagają zgody Wykonawcy ani aneksu do Umowy.

§ 8

(Nadzór Autorski)

- Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) - dalej ustawa Prawo Budowlane, przez osobę wymienioną w Ofercie jako Projektant.

- Zmiana Projektanta po zakończeniu realizacji zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji może nastąpić jedynie po złożeniu przez wyznaczoną przez Wykonawcę oraz zaakceptowaną przez Zamawiającego osobę pisemnego oświadczenia o przejęciu obowiązków projektanta.

- W ramach Nadzoru Autorskiego Projektant jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego do pełnienia podstawowych obowiązków wynikających z przepisów prawa (m.in. art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo Budowlane) oraz:

  - stwierdzić w toku wykonywania robót budowlanych zgodność ich realizacji z dokumentacją;

  - uzgadniać możliwość wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji, zgłoszonych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego (kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego);

  - udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu Umowy;

  - udzielać odpowiedzi w siedzibie Zamawiającego, co na potrzeby wynagrodzenia jest traktowane jak pobyt na budowie;

- brać udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych obiektów;

- doradzać w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy.

- Podstawę podjęcia czynności Nadzoru Autorskiego przez Wykonawcę stanowi każdorazowe zlecenie, wystawiane przez Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed wyznaczoną datą przyjazdu projektanta na budowę lub wykonania innych zobowiązań umownych związanych z pełnieniem Nadzoru Autorskiego. Strony dopuszczają przekazywanie zlecenia pocztą elektroniczną.

- W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających na skutek ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych nieprawidłowości dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia, przez osoby wskazane w Ofercie, na koszt Wykonawcy.

- W przypadku nie dostarczenia opracowań wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

- W przypadku wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających spowodowanych koniecznością skorygowania dokumentacji na skutek okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, innych niż określone w ust. 5, Wykonawca zobowiązuje się do ich opracowania przez osoby wymienione w Ofercie, na koszt Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania innemu projektantowi. Strony oświadczają, że wycena kosztów prac projektowych dla w/w. zmian będzie się odbywać w oparciu o zasady określone w aktualnych Środowiskowych Zasadach Wyceny Prac Projektowych, a Wykonawca udzieli Zamawiającemu 25% bonifikaty na zamówione w ten sposób opracowania. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zastrzeżenia do prawa zlecenia wykonania innemu projektantowi rozwiązań zamiennych lub uzupełniających.

§ 9

(informacje wrażliwe)

- Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy będą traktowane jako wrażliwe. Wykonawcę zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione lub zaangażowane przez Wykonawcę.

- Do informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się:

- informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych;

- informacji  opracowanych  przez  lub  będących  w   posiadaniu   Wykonawcy  przed zawarciem niniejszej Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały one określone jako zastrzeżone lub poufne bądź tajne lub ściśle tajne;

- informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla innych klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały określone jako poufne bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne.

3.  Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1 nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej.

- Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów i dokumentów oraz przekazanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu trwania Umowy.

- Informacje nie stanowiące informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy mogą by

- ujawniane publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób określony przez Zamawiającego.

§ 10

(majątkowe prawa autorskie)

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1)	przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;

2)	zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

- Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:

- z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz

- bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

- użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

- utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

- zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

- wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

- nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

- nadawanie za pośrednictwem satelity,

- reemisja,

- wymiana nośników na którym utwór utrwalono,

- wykorzystanie w utworach multimedialnych,

- wykorzystywanie  całości  lub fragmentów utworu  co  celów  promocyjnych i reklamy,

- wprowadzanie zmian, skrótów,

- sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i  lektora,

- publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

- Wykonawca zobowiązuje się za dodatkowym wynagrodzeniem, przenieść na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie i prawa zależne na kolejnych polach eksploatacji, w razie ich ujawnienia w przyszłości i zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. Ww. wynagrodzenie będzie określone na zasadach proporcjonalności do dotychczasowego wynagrodzenia za ww. prawa podczas 14 dniowych negocjacji.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw osobistych do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w jego imieniu oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania względem Zamawiającego, w zakresie obejmującym zgodę na zmiany opracowań projektowych w zakresie niezbędnym  do realizacji Umowy oraz prac budowlanych objętych Umową.

- W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do opracowań projektowych przekazanych przez Wykonawcę, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

- Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie zapłacone przez niego środki stanowiące zapłatę na rzecz podmiotów trzecich tytułem roszczeń o jakich mowa w ustępie poprzedzającym.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r, - o prawie autorskim i prawach i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

§ 11

(zmiany umowy)

- Strony przewidują możliwość dokonania w Umowie:

  - skrócenia albo wydłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanej w § 4,

  - zmniejszenia lub zwiększenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu okoliczności określonych w § 4 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu.

- Ewentualne zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1  zostaną dokonane w formie Aneksu do Umowy. Strony ustalają minimalną wielkość świadczenia prac objętych niniejszą Umową odpowiadającą 90 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy za świadczenie usług, w okresie trwania Umowy.

- Zamawiający ma prawo jednostronnie zobowiązać Wykonawcę do  dokonania następujących zmian w przedmiocie Umowy (Polecenie Zmiany):

- pominąć element przedmiotu Umowy.

- wykonać zamienne opracowania w ramach poszczególnych elementów Umowy;

- zmienić kolejność wykonania poszczególnych elementów Umowy;

- zmienić termin wykonania poszczególnych elementów Umowy określony w harmonogramie prac projektowych.

- Przed wydaniem Polecenia Zmiany Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do przedłożenia w określonym terminie stanowiska w zakresie:

- uzasadnienia dokonania zmiany;

- opisu działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji elementów przedmiotu Umowy objętych Poleceniem Zmiany.

- Jeżeli prace projektowe związane z Poleceniem Zmiany, odpowiadają opisowi jakiejkolwiek pozycji w Tabeli Opracowań Projektowych zawierającej cenę jednostkową, to cena ta będzie używana do wyliczenia wysokości wynagrodzenia.

- Jeżeli prace projektowe związane z Poleceniem Zmiany, odpowiadają zdaniem Zamawiającego opisowi pozycji w Tabeli Opracowań Projektowych nie zawierającej ceny jednostkowej, Wykonawca powinien przedłożyć do Zamawiającego rozbicie cenowe, wykonane w oparciu o Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych. Oprócz kalkulacji ceny dla przedmiotu zmiany, Wykonawca powinien przedłożyć kalkulację ceny, tych pozycji z Tabeli opracowań projektowych, które posiadają najbardziej zbliżony charakter do przedmiotu zmiany.

- Jeżeli prace projektowe związane z Poleceniem Zmiany, nie odpowiadają zdaniem Zamawiającego opisowi żadnej pozycji w Tabeli Opracowań Projektowych, Wykonawca powinien przedłożyć do Zamawiającego kalkulację indywidualną wykonaną w oparciu o Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych. Oprócz kalkulacji ceny dla przedmiotu zmiany, Wykonawca powinien przedłożyć kalkulację ceny, tych pozycji z Tabeli opracowań projektowych, które posiadają najbardziej zbliżony charakter do przedmiotu zmiany.

- Zamawiający, po ewentualnym otrzymaniu od Wykonawcy stanowiska w zakresie Polecenia Zmiany, jest uprawniony do wydania Polecenia Zmiany.

- O zmianach teleadresowych i tym podobnych Strony powiadomią się wzajemnie pisemnie. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia Aneksu do Umowy.

§ 12

(odbiór)

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu jedynie takich opracowań, które zostały wykonane zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu przedmiot Umowy ma służyć.

- Po dostarczeniu przez Wykonawcę opracowania projektowego do siedziby Zamawiającego (za pisemnym potwierdzeniem przekazania), Zamawiający dokona sprawdzenia i jego odbioru oceniając kompletność, poprawność techniczną, terminowość wykonania i zgodność z Umową przedstawionego przez Wykonawcę materiału.

- Termin odbioru opracowania przez Zamawiającego rozpoczyna się w dniu następnym po dniu przekazania kompletnych materiałów w formie papierowej, a kończy w dniu roboczym potwierdzenia odbioru uwag i zastrzeżeń do materiałów -  wg adresów doręczeń ustalonych w niniejszej umowie. Potwierdzenie przekazania materiałów wyłącznie w drodze elektronicznej nie będzie traktowane jako skuteczne doręczenie do Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazywania  uwag i zastrzeżeń  w formie elektronicznej, z ich jednoczesnym nadaniem w formie papierowej.

- Czas odbioru przez Zamawiającego opracowań przedstawionych przez Wykonawcę nie wlicza się w okres realizacji zadania wyłącznie w przypadku przekazania do odbioru kompletnej i wolnej od wad części lub całości opracowania.

- Potwierdzenie należytego wykonania Umowy stanowić będzie protokół odbioru nie zawierający zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku do wykonanego przedmiotu  Umowy. W protokole Strony określą dzień, w którym Wykonawca dostarczył Zamawiającemu przedmiot Umowy bez zastrzeżeń.

- W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego wskazania zastrzeżeń do opracowań przedstawionych przez Wykonawcę do odbioru. Jednocześnie Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wszelkich niezgodności opracowań z Umową i ponownego przekazania opracowania do odbioru we wskazanym terminie, nie dłuższym niż 15 dni.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wskazanych w toku odbioru wad i ponownego dostarczenia przedmiotu Umowy do odbioru. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego niezgodności przedstawionych opracowań z Umową.

- Przedmiot umowy o którym mowa w §1 ust.1 pkt. b) umowy będzie odebrany protokołami pełnienia nadzoru autorskiego.

- Po odbiorze ostatniej z części przedmiotu Umowy, Strony sporządzają ponadto protokół odbioru końcowego całości opracowania, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt a) umowy, stanowiący jednocześnie potwierdzenie należytego wykonania części przedmiotu Umowy.

§ 13

(kary umowne)

- Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na podstawie zasad określonych w Kodeksie cywilnym.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu:

- odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1;

- odstąpienia od części Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto przypadającego na opracowania projektowe lub część Umowy, która nie zostanie całkowicie zrealizowana w wyniku odstąpienia;

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy, w tym jej poszczególnych etapów w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- naruszenia zobowiązań określonych w:

- § 5 ust. 1 (harmonogram prac projektowych),

- § 6 ust. 3 pkt 4, 6 i 7 (obowiązki Wykonawcy), w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- naruszenia zobowiązań określonych w § 6 ust, 3 pkt 1, 2, 3 (obowiązki Wykonawcy), w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust, 1, za każde naruszenie.

- błędów w dokumentacji projektowej, skutkujących zwiększeniem kosztów robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu Umowy, w wysokości 2 % wartości zwiększonych kosztów robót budowlanych;

- jeżeli czynności zastrzeżone dla osób wskazanych w ofercie, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, stanowiącego sumę kwot o których mowa w § 2 ust. 1 i 4 niniejszej umowy, za każdy stwierdzony przypadek;

- za brak zapłaty wynagrodzenia lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom – w wysokości 500 PLN za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy kary umownej z tytułu:

- odstąpienia od całości Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1.

- odstąpienie od części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto przypadającego na opracowania projektowe lub część Umowy, która nie zostanie całkowicie zrealizowana w wyniku odstąpienia.

- Łączna maksymalna wartość kar, których może dochodzić strona umowy nie przekroczy 20 % wysokości wynagrodzenia brutto, o którym  mowa w § 2 umowy.

- W związku z wykonywaniem Nadzoru Autorskiego, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie każdorazowo pomniejszone o kwoty wskazane w ust. 6, w przypadkach:

- opóźnienia w przyjeździe na teren budowy;

- opóźnienia w wykonaniu innych zobowiązań Umownych związanych z pełnieniem Nadzoru Autorskiego oraz w przypadku nie usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji stwierdzonych w trakcie realizacji inwestycji.

- Kwota pomniejszenia wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5, zostanie obliczona jako iloczyn 50% wynagrodzenia za jeden pobyt projektanta na budowie oraz ilość dni po terminie wyznaczonym w wezwaniu.

- W przypadku, gdy wynagrodzenie z tytułu Nadzoru Autorskiego okaże się mniejsze niż kwota wyliczonego pomniejszenia, Zamawiający będzie uprawniony do wystąpienia do Wykonawcy z roszczeniem o jej zapłatę.

- Każde ze zobowiązań określone w ust. 2 i 3 jest samodzielne i Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytułu zaistnienia każdego ze zdarzeń wskazanych w tym postanowieniu, zarówno wszystkich łącznie, jak i każdej z osobna.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, w wysokości faktycznie poniesionej szkody.

§ 14

(ubezpieczenia)

- Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony z tytułu następstw błędów projektowych mogących powstać w toku realizacji niniejszej Umowy, na kwotę nie mniejszą niż 4-krotność wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 2 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy kopii polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie (potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego).

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia w całym okresie wykonywania Umowy wraz z okresem rękojmi.

§ 15

(rękojmia)

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na dokumentację projektową będącą przedmiotem Umowy.

- Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg od dnia przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę przedmiotu Umowy i kończy się z dniem odbioru ostatecznego robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę. Upływ okresu rękojmi szacowany jest na 20 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że z uwagi na szacunkowość terminów podanych w § 3 ust. 4, okres ten ulegnie wydłużeniu w każdym przypadku wydłużenia terminu procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych lub terminu trwania robót budowlanych (do dnia odbioru ostatecznego robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę).

- W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich wad dokumentacji projektowej, na pisemny wniosek Zamawiającego. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

- Za wadę uznaje się:

- niezdatność przedmiotu umowy do określonego w umowie użytku ze względu na brak cech umożliwiających jego bezpieczną realizację i eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej realizacji lub eksploatacji całości lub jakiejkolwiek części wchodzącej w skład przedmiotu umowy,

- jawną lub ukrytą właściwość tkwiącą w dokumentach, rozwiązaniach, ilościach przekazywanych przez Wykonawcę lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowiącym przedmiot Umowy) powodującą brak możliwości używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

- niezgodność wykonania przedmiotu Umowy z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz zobowiązaniami Wykonawcy zawartymi w Umowie,

- obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy,

- obniżenie jakości, trwałości  lub inne uszkodzenie w przedmiocie Umowy,

- sytuację w której element przedmiotu Umowy nie stanowi własności Wykonawcy,

- sytuację w której przedmiot Umowy jest obciążony prawem lub prawami osób trzecich,

- nieprawidłowości, braki czy nieścisłości w dokumentacji.

- W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych lub uzupełniających spowodowanych ujawnieniem się w trakcie procedur przetargowych lub realizacji robót budowlanych wad w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia oraz przekazania w/w. opracowań , przez osoby wskazane w ofercie na koszt Wykonawcy, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca pomimo wezwania nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi  i nie dostarczy dokumentacji projektowej wymienionej w ust. 5 w terminie określonym pisemnie przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W okresie rękojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z wykonywaniem robót budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem Umowy, jeżeli roboty te wykonywane były zgodnie z tą dokumentacją, a szkoda powstała w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji.

§ 16

(zakończenie umowy)

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od przedmiotu Umowy w przypadku:

- gdy Wykonawca nie rozpoczął rzeczywistej realizacji Umowy w terminie 30 dni od daty jej zawarcia;

- gdy Wykonawca nie realizuje prac zgodnie z harmonogramem i mimo uprzedniego pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do zaprzestania naruszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nie zastosuje się do wezwania;

- trzykrotnego nienależytego usunięcia przez Wykonawcę wad dotyczących tego samego elementu Umowy;

- suma kar umownych naliczona Wykonawcy określonych w § 13, przekroczyła 20% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonej w § 2 ust. 1 Umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający ustali wartość wykonanych prac w oparciu o cenę oferty podaną przez Wykonawcę w formularzu cenowym w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy oraz określi, które elementy opracowania przejmuje.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub części wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie w zakresie określonym w § 10 do wszystkich utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do wykonania uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w niniejszej Umowie w terminie 60 dni od chwili zaistnienia przesłanki uprawniającej do takiego odstąpienia.

§ 17

(osoby do kontaktu)

- Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy upoważnieni są:

- ze strony Zamawiającego:  ..........................................

- ze strony Wykonawcy: ..............................................

- Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, nie później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści Umowy.

§ 18

(cesja wierzytelności)

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy na osobę trzecią, ani wyrazić zgody na przystąpienie do długu.

- W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powyższe musi zostać  złożony przez wszystkich członków konsorcjum.

- Zamawiający ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z Umowy na osobę trzecią po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

§ 19

(klauzula informacyjna RODO)

1.	Wykonawca w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy będzie pełnić funkcję:

1)	Podmiotu przetwarzającego w rozumieniu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) – w zakresie czynności przetwarzania określonych w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania. Umowa powierzenia przetwarzania stanowi załącznik nr 3 do Umowy.

2)	Samodzielnego administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO – w zakresie pozostałych danych osobowych.

2.	Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

3.	Wykonawca zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane z realizacją niniejszej umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione przez Wykonawcę Zamawiającemu lub które Wykonawca pozyska, jako podmiot przetwarzający działający w imieniu Zamawiającego, o fakcie rozpoczęcia przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiającego.

4.  Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, których dane osobowe przetwarza Zamawiający  aktualnej klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gddkia/przetwarzanie-danych-osobowych-pracownikow-wykonawcow-i-podwykonawcow, oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Zmiana przez Zamawiającego treści klauzuli informacyjnej dostępnej na ww. stronie internetowej nie wymaga zmiany Umowy.

5.	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej.

§ 20

(postanowienia końcowe)

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności, chyba że Umowa przewiduje Inaczej.

- Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:

- dla Zamawiającego: ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów;

- dla Wykonawcy:

- W okresie trwania Umowy, a następnie w ciągu 5 lat po jej ukończeniu, po otrzymaniu zawiadomienia z wyprzedzeniem 7 - dniowym, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego przedstawicielowi nieograniczony dostęp do wszelkich danych i dokumentów potrzebnych do kontroli realizacji Umowy lub upoważnionemu przedstawicielowi podmiotów uprawnionych do kontroli prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i Prawo Budowlane.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego (właściwość miejscowa Oddziału GDDKiA).

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

1) Oferta Wykonawcy wraz z Tabelą opracowań projektowych;

2) Opis Przedmiotu Zamówienia;

3) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: