Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

- Przedmiot umowy

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej  remontu budynku przy Al. Ujazdowskich 19 w Warszawie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przez okres wykonywania robót budowlanych. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków.

Kod CPV:	71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego,

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

- Cel zamówienia

Celem umowy jest wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynku, w zakresie bieżącej konserwacji polegającej na: naprawie tynków, malowaniu ścian i sufitów oraz wymianie wykładziny ułożonej na podłodze technicznej. W związku z tym, że budynek jest pod ochroną konserwatorską wszystkie materiały niezbędne do wykonania remontu musza być uzgodnione z konserwatorem zabytków.

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do dokumentacji.

- Wymagania podstawowe:

    - dokumentacja musi być wykonana zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020r. (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 1679);

- ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240);

- Prawem budowlanym z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. z 2022 poz. 88);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608)

- Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2022, poz. 2057);

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 r., poz. 2458);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126);

    - Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi, w tym techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej 
i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem należytej staranności, a także z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót oraz materiałów.

- Wymagania dotyczące terminu realizacji przedmiotu umowy:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, w dwóch etapach, 
w następujących terminach:

- wykonanie etapu 1 dotyczącego aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu pomieszczeń w budynku przy Al. Ujazdowskich 19 w Warszawie:

- w terminie do 10 tygodni od dnia podpisania umowy, w zakresie aktualizacji projektu architektoniczno-budowlanego z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi oraz przekaże tę część dokumentacji Zamawiającemu; Zamawiający 
w ciągu 21 dni roboczych dokona akceptacji tej dokumentacji albo pisemnie wniesie uwagi, wyznaczając termin na ich uwzględnienie - termin realizacji zgłoszonych uwag zostanie uzgodniony z Wykonawcą; Wykonawca dokona poprawek w dokumentacji bez dodatkowego wynagrodzenia;

- w ciągu 5 dni roboczych od dnia uzyskania akceptacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej od Zamawiającego, Wykonawca złoży wniosek o pozwolenie 
na budowę. Po uzyskaniu prawomocnej decyzji Wykonawca przekaże ją Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

- wykonanie etapu 2, pełnienie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych objętych dokumentacją, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 roku.

- Wymagania dotyczące rozwiązań materiałowych i technicznych:

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w projekcie optymalne rozwiązania materiałowe, w celu optymalizacji kosztów realizacji robót;

- roboty konstrukcyjne i instalacyjne muszą być zaprojektowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do projektowanie bez ograniczeń.

- Wymagania ogólne dotyczące aktualizacji dokumentacji projektowej, w szczególności:

- dokumentacja musi być uzgodniona z rzeczoznawcą do spraw bhp i ppoż.;

- uzyskanie własnym staraniem i na własny koszt na rzecz Zamawiającego pozwolenia
na budowę i uzgodnień niezbędnych dla realizacji robót opisanych dokumentacją.

- Wymagania szczegółowe dotyczące aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

- aktualizacja projektu architektoniczno-budowlanego;

- określenie równoważności materiałów budowlanych;

- aktualizacja przedmiarów i kosztorysów inwestorskich;

- aktualizacja Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ);

- uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę.

- Wymagania dotyczące pełnienia nadzorów autorskich:

- pełnienie nadzoru przez Wykonawcę, za wynagrodzeniem, każdorazowo wymaga wezwania przez Zamawiającego

- Wykonawca jest zobowiązany, w szczególności do:

- sprawdzenia zgodności wykonania robót budowlanych z dokumentacją;

- wykonania rysunków zamiennych, w przypadku kolizji lub uzgodnionych 
z Zamawiającym zmian wynikających z realizacji robót budowlanych.

- Wymagania dotyczące formy i ilości dokumentacji:

- zaktualizowany projekt architektoniczno-budowlany:

- w formie papierowej – po 4 egz.,

- w formie elektronicznej na płytce CD – 1 egz., rysunki w formacie DWG (AutoCAD), opisy w formacie DOC (Word) i PDF;

- zaktualizowane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

- w formie papierowej – po 4 egz.,

- w formie elektronicznej na płytce CD – 2 egz., w formacie DOC (Word) lub PDF;

- zaktualizowane kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami (z wyliczeniem i zestawieniem ilości robót):

- w formie papierowej – po 4 egz.,

- w formie elektronicznej na płytce CD – 1 egz., w formacie KST lub ATH (NORMA Pro lub Expert) i PDF,

- plan BIOZ:

a)	w formie papierowej – po 4 egz.,

b)	w formie elektronicznej na płytce CD – 1 egz., w formacie DOC (Word) i PDF.

- Informacja dotycząca wynagrodzenia

  - Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
za poszczególne etapy:

- za wykonanie etapu 1 - po przekazaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz 
z prawomocną decyzją pozwolenie na budowę;

- za wykonanie etapu 2 - w związku z pełnieniem nadzoru autorskiego, w ilości do 6 pobytów, płatne po zakończeniu robót budowlanych i ich odbiorze;

  - Wynagrodzenie, jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty, jakie mogą powstać w związku 
z realizacją przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz zaspokajają wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania aktualizacji dokumentacji, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji oraz innych utworów, które powstaną w związku z jej realizacją

- Informacja dotycząca wysokości kar umownych:

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania etapu 1 przedmiotu Umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto, z zastrzeżeniem, że w przypadku niewykonania Umowy, wynagrodzenie nie należy się.

- Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto,
za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki w realizacji Umowy, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego.

- Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto, 
za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki w realizacji pełnienia nadzoru autorskiego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli zwłoka 
w dostarczeniu Dokumentacji przekroczy 20 dni kalendarzowych, licząc odpowiednio 
od następnego dnia po upływie terminu umownego. Odstąpienie od Umowy może nastąpić 
w terminie do 20 dni po przekroczeniu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym. W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną, w wysokości 20%  wynagrodzenia umownego brutto.

- Łączna wysokość dochodzonych kar umownych nie może przekroczyć wartości 30% wynagrodzenia brutto.

- Informacje dodatkowe

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do pracy skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia osób, których wstęp do budynku Zamawiającego służby ochrony uznają za niepożądany bez podania przyczyn. Z tego względu Przyjmującemu zamówienie nie będą przysługiwały żadne roszczenia i skieruje on do realizacji przedmiotu zamówienia inne osoby.

- Wykonawca będzie zobowiązany do informowania Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji zagrażających niedotrzymaniem terminu realizacji przedmiotu zamówienia;

- Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji rojektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony 
w zamówieniu, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych oraz w uzgodnieniach 
z właściwymi organami, jeśli takie będą konieczne.

- Wynagrodzenie za wykonanie zmówienia musi obejmować wszelkie koszty potrzebne dla prawidłowej i całkowitej realizacji zamówienia;