|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za II kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „InterScienceCloud - Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”*** *(wnioskodawca Uniwersytet Medyczny w Łodzi, beneficjent Uniwersytet Medyczny w Łodzi)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 3. Postęp finansowy | W kolumnie „Wartość środków wydatkowanych” w poz. 2 zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi we wzorze formularza „.. należy podać % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych”.  Zgodnie z SL od początku trwania projektu do ostatnio zatwierdzonego wniosku o płatność nr 18 obejmującego II kwartał 2020 r. wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne wynosi 3 611 643,15 zł. Całkowity koszt wydatków kwalifikowalnych w projekcie – 6 068 387,09 zł. W związku z czym % wartości wynosi 59,52% | Proszę o korektę raportu. | Skorygowano zgodnie z uwagą MC |