DOLNOŚLĄSKI  URZĄD  WOJEWÓDZKI

WE  WROCŁAWIU

DYREKTOR GENERALNY

Wrocław, dnia 26 kwietnia 2021 r.

BZ-WCZK.121.6.2021.BR

Pani

Anna Woźnica

Dyrektor Departamentu Teleinformatyki

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji

W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
9 kwietnia 2021 r. sygn. DT-ZOP-0733-2-2/2021/WI informuję, że wprowadzono korekty 
do założeń projektu informatycznego pn. System Wczesnego Ostrzegania Alarmowania 
i Informowania 2.0”.

Uwaga 1.

„W punkcie 2.1 – uzupełnienie wykazu KPI stosownie do prezentowanych metod pomiaru tj. wskazanie oddzielnych KPI dla projektu, dot.

-liczby  użytkowników z urzędów wojewódzkich (w określonym okresie.),

-liczby przeszkolonych osób (użytkowników) z urzędów wojewódzkich”.

Zakłada się, że do 30 kwietnia 2022 r. każdy z 16 urzędów wojewódzkich będzie miał założone konta dla urzędów wojewódzkich min. 2 dla funkcjonowania WCZK i dowolną liczbę kont wg potrzeb dla pozostałych pracowników urzędu wojewódzkiego.

Jako wskaźnik „liczby  użytkowników z urzędów wojewódzkich (w określonym okresie.)” należy przyjąć 32 w terminie do 30.04.2022 r.

Jako wskaźnik „liczby przeszkolonych osób (użytkowników) z urzędów wojewódzkich” należy przyjąć 32 w terminie do 30.04.2022 r.

Ponieważ liczbę przeszkolonych osób (użytkowników) jako wskaźnik rezultatów określono w dokumencie o nazwie „Wniosek o przyznanie dofinansowania", a liczba ta została określona na 300 pozostałą część osób stanowić będą przedstawiciele starostów powiatów i urzędów gmin w liczbie 268 osób.

Uwaga 2.

„W punkcie 2.2 – weryfikację wykazu e-usług. Została wskazana tylko jedna e-usługa planowana do uruchomienia. Z opisu wynika, że będzie uruchomionych więcej usług, w tym także o poziomie dojrzałości cyfrowej dwustronnej interakcji, w szczególności e-usługi operacyjne (na Platformie operacyjnej), które są większej wagi niż wskazana (jako jedyna) e usługa szkoleniowo-treningowa: Możliwość prowadzenia szkoleń, treningów, ćwiczeń”.

Do wykazu e-usług wpisano usługę 2 pod nazwą „Wymiana informacji dotyczących zaistniałych zdarzeń (skutków, strat, osób poszkodowanych, przebiegu rozwoju sytuacji, podjętych działań, potrzeb itp.)". Usługa ta zapewnia dwustronną komunikację w procesie ostrzegania, alarmowania i informowania o zagrożeniach. Wprowadzający informację otrzymuje zwrotnie informację dotyczącą skutków zaistniałego zdarzenia, informację, czy adresat zapoznał się z jej treścią, czy przekazał informację w ramach współdziałania do innych podmiotów.

Uwaga 3 i 4.

„W punkcie 2.4. Produkty końcowe i 3. Kamienie milowe – są bardzo ogólne i nie da się ich powiązać (produkty) z obiektami z diagramu kooperacji (7.1.) czy (kamienie milowe) z głównymi komponentami rozwiązania (7.2.). Z opisu nie wynika, czy Platforma treningowa będzie uruchomiona wcześniej, tj. przed uruchomieniem Platformy operacyjnej – co wydaje się wdrożeniowo uzasadnione”.

„W punkcie 3 - skorygowanie nazw kamieni milowych. Nie jest jasne, czy podpisana umowa obejmuje tylko budowę i dostawę systemu informatycznego oraz przeszkolenie użytkowników końcowych, czy również obejmie wdrożenie. Brak kamienia milowego powiązanego z terminem zakończenia wdrożenia systemu”.

Rozszerzono ilość kamieni milowych i skorygowano ich zapisy.

Kamień milowy nr 1

- Podpisana umowa na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie systemu informatycznego wraz ze sprzętową infrastrukturą serwerową oraz przeszkolenie 300 użytkowników końcowych, w tym 32 z urzędów wojewódzkich

Kamień milowy nr 2

- Dostarczona infrastruktura sieciowo-serwerowa, zainstalowane serwery i oprogramowanie

Kamień milowy nr 3

- Uruchomiona aplikacja testowa i treningowa „Systemu Wczesnego Ostrzegania, Alarmowania i Informowania 2.0”

Kamień milowy nr 4

- Zaimportowane i zintegrowane wojewódzkie bazy danych sił i środków, wojewódzkie bazy danych systemów informowania o dostępnej bazie łóżkowej oraz zintegrowane z systemami zewnętrznymi

Kamień milowy nr 5

- Przetestowana aplikacja testowa i treningowa wraz z modułami

Kamień milowy nr 6

- Przeszkoleni użytkownicy systemu

Kamień milowy nr 7

- Uruchomiony „Systemu Wczesnego Ostrzegania, Alarmowania i Informowania 2.0”

Kamień milowy nr 8

- Odebrany system

Uwaga 5.

„W punkcie 4.2:

- weryfikację kosztów oprogramowania - wynagrodzenie wykonawcy za zbudowany system – powinno obejmować wartości kosztów poniesione w okresie realizacji projektu (2 lata),

-wyszczególnienie kosztów w pozycjach UX i grafika, bezpieczeństwo oraz wydajność rozwiązań. W przypadku tego rodzaju systemu (wczesnego ostrzegania) kwestie wydajności i bezpieczeństwa, w tym wiarygodności i niepodważalności informacji są zasadnicze i powinny być doprecyzowane i dopracowane, również w kontekście upewnienia się, że w ramach kosztów projektu zostaną zabezpieczone”.

W ramach realizowanego projektu koszty UX, grafiki, bezpieczeństwa i wydajności mają kluczowe znaczenie dla systemu wczesnego ostrzegania, alarmowania i informowania. Koszty te zostały uwzględnione, dlatego też, zdaniem zamawiającego nie ma zagrożenia, że elementy te nie zostaną zrealizowane. Zamawiający określił to parametrami granicznymi jak np. dla wydajności systemu możliwość niezakłóconej pracy 15000 użytkowników jednocześnie, dla zapewnienia bezpieczeństwa wczytywanie baz danych i plików jest zarezerwowane do wyłącznej kompetencji generalnego administratora systemu, wysyłanie poczty na skrzynki pocztowe jest działaniem jednokierunkowym z systemu do adresatów, co powoduje, że w systemie nie powinny się znaleźć żadne złośliwe pliki będące załącznikami do dokumentów – bo taka komunikacja będzie niemożliwa. System będzie umożliwiał pełną wiarygodność poprzez to, że nadawcami i adresatami informacji będą tylko zarejestrowani użytkownicy systemu. Wraz z przekazywaną informacją o zdarzeniu dla każdego użytkownika będzie widoczna informacja, kto informację przekazuje, z jakiej instytucji (podmiotu).

Uwaga 6.

„W punkcie 4.3 - weryfikację zabezpieczenie bez kosztowej jego eksploatacji przez okres 5 lat (serwisowanie, aktualizację, upgrade oraz utrzymanie usług dostępu do Internetu o szybkości 10 Gb/s w lokalizacji Wrocław i Poznań) – tego rodzaju koszty powinny być ujęte w kosztach utrzymania trwałości projektu – czym są koszty wpisane explicite w pkt. 4.3. oraz czy zawierają się również w tej pozycji”.

Zaktualizowano ogólne koszty utrzymania systemu przez okres 5 lat (serwisowanie, aktualizację, upgrade oraz utrzymanie usług dostępu do Internetu o szybkości 10 Gb/s w lokalizacji Wrocław i Poznań) z podziałem na źródła finasowania wskazując jednocześnie, które z kosztów będą zabezpieczone ze środków na realizację projektu i utrzymanie jego trwałości oraz środków jaki będzie ponosił beneficjent (Dolnośląski Urząd Wojewódzki) z budżetu państwa.

Uwaga 7.

„Zaprezentowanie w jaki sposób system będzie współpracował z innymi systemami tego rodzaju, ogólnokrajowymi, w tym: 112, ogólnokrajowe centra bezpieczeństwa i wczesnego ostrzegania, itp. lub regionalnymi. W szczególności dane o zagrożeniach z systemu mają być dostępne dla wszystkich obywateli, stąd zasadne wydaje się współdziałanie tego systemu z funkcjonującym rozwiązaniem RCB (SMS-owe powiadamianie – ALERT RCB)”.

„System Wczesnego Ostrzegania, Alarmowania i Informowania 2.0” nie będzie współpracował z systemem 112 (systemem powiadamiania ratunkowego), ponieważ system powiadamiania ratunkowego jest systemem zamkniętym (wyizolowanym) i służy do obsługi zgłoszeń kierowanych na numery alarmowe (aktualnie 112, 997 i 998). Przedmiot funkcjonalny „Systemu Wczesnego Ostrzegania, Alarmowania i Informowania 2.0” nie dotyczy obsługi zgłoszeń kierowanych na numery alarmowe. System wczesnego ostrzegania jest przeznaczony wyłącznie do przetwarzania informacji o potwierdzonych zagrożeniach wprowadzonych do systemu przez jego użytkowników. "System Wczesnego Ostrzegania, Alarmowania i Informowania 2.0" będzie umożliwiał zgłaszanie wniosków
o uruchomienie Alertu RCB, jest to opisane w dokumencie pod nazwą "Opis potrzeb i wymagań". Nie planuje się integracji z "SMS ALERT RCB”. System będzie umożliwiał RCB na podstawie otrzymanych w systemie wniosków o uruchomienie „Alertu RCB” wygenerowanie informacji wraz z kodami „teryt” w postaci niezbędnej do wysłania operatorom telekomunikacyjnym”.

Uwaga 8.

„Doprecyzowanie, czy i w jaki sposób system (moduł zespołu ratownictwa medycznego)  będzie komunikował się z bazą/bazami i zespołami ratownictwa medycznego – w konsekwencji uzupełnienie diagramu kooperacji aplikacji, listy systemów i przepływów  (7.1.).”

Moduł ZRM jest narzędziem dodatkowym do ewentualnego wykorzystania przez głównego dyspozytora zespołów ratownictwa medycznego (głównego dyspozytora medycznego) w zakresie sprawdzania dostępność bazy łóżkowej w szpitalach. Z modułu nie będą korzystać zespoły ratownictwa medycznego, które w swojej działalności wykorzystują SWD PRM (System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego). Należy podkreślić, że moduł ZRM jest funkcjonalnością dodatkową do fakultatywnego wykorzystania.

Uwaga 9.

„W punkcie 7.1 - opisanie w jaki sposób „moduł obsługi mapy” będzie funkcjonował, w szczególności, czy będzie korzystał z baz udostępnianych przez GUGiK – w diagramie kooperacji aplikacji brakuje takiego połączenia.

Jednym z elementów obecnie funkcjonującego Systemu Wczesnego Ostrzegania, Alarmowania i Informowania jest moduł mapowy (oprogramowanie mapowe GIS ESRI). Nowa wersja systemu również ma posiadać ten kluczowy moduł mapowy, jednak OZPI nie zawiera żadnego odniesienia do tego zakresu (poza tym, że: będzie – tabela w pkt. 1.1), w szczególności:

-nie wskazuje tego modułu w widoku kooperacji aplikacji, liście systemów wykorzystywanych w projekcie oraz liście przepływów,

-nie wskazuje żadnego źródła podkładów mapowych dla tego portalu, np. usługi sieciowe Geoportalu krajowego,

-nie wskazuje e-usług z tego zakresu – zagrożenia mogłyby być publikowane w postaci usług sieciowych, przez co byłyby dostępne w innych systemach i portalach, np. Geoportalu krajowym (dane mają być dostępne dla wszystkich obywateli, a Geoportal Krajowy posiada obecnie największą popularność wśród serwisów mapowych administracji) i/lub Uniwersalnym Module Mapowym (wykorzystywanym przez służby ratunkowe, np. policja, pogotowie ratownictwa medycznego, LPR).”

System będzie funkcjonował w oparciu o serwer GIS, mapy zostaną jednorazowo zaimplementowane do systemu od Geodety Kraju. Podstawowymi podkładami dla „Systemu Wczesnego Ostrzegania, Alarmowania i Informowania 2.0” będzie BDOT, oraz ortofotomapa dla obszaru Polski. Dotychczasowe ponad siedmioletnie doświadczenia z wykorzystywania „Systemu Ostrzegania, Alarmowania I Informowania Województwa Dolnośląskiego” potwierdziły prawidłowość takiego rozwiązania. Tylko przygotowane dla odpowiednich skal mapy w systemie zapewniają wysoką dostępność, niezależność od serwisów i bezpieczeństwo funkcjonowania systemu GIS.

Podobnie jak „Systemu Ostrzegania, Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego” budowany „System Wczesnego Ostrzegania, Alarmowania i Informowania 2.0” będzie umożliwiał wykorzystywanie zewnętrznych zasobów (geoportali) w szczególności korzystanie z WMS, WMTS umożliwiając w każdym czasie sięganie po najnowsze dostępne zasoby map cyfrowych. Istotą bezpieczeństwa dla funkcjonowania systemu GIS jest zapewnienie niezakłóconego dostępu do zasobów map cyfrowych, co umożliwia wyłącznie ich implementacja.

Informacje dla obywateli z Systemu będą udostępniane w Regionalnym Systemie Ostrzegania (RSO) oraz w Portalu Informacyjnym. Służby ratunkowe, Policja, LPR będą mogły z nich korzystać wykorzystując "System Wczesnego Ostrzegania Alarmowania i Informowania 2.0".

Uwaga 10.

„W punkcie 7.1 – wyjaśnienie lub uzupełnienie przepływów w zakresie wykorzystania wskazanych danych TERYT lub Państwowy Rejestr Granic”.

Zaktualizowano „Opis…”

Przepływ danych będzie obejmował:

1) podział administracyjny kraju na województwa

2) podział administracyjny województwa na powiaty

3) podział administracyjny powiatu na gminy

4) podział administracyjny gminy na miejscowości

5) podział administracyjny miejscowości na ulice"

Uwaga 11.

„W punkcie 7.1 – opisanie w jaki sposób system (moduł zespołu ratownictwa medycznego)  będzie komunikował się z bazą/bazami i zespołami ratownictwa medycznego – w diagramie kooperacji aplikacji brakuje takiego połączenia. Mowa jest jedynie o połączeniach do bazy łóżkowej szpitali.”

Obsługa modułu ZRM w "Systemie Wczesnego Ostrzegania Alarmowania i Informowania 2.0" będzie umożliwiać wyłącznie wyszukiwanie dostępnej bazy łóżkowej w szpitalach. Jak już wspomniano powyżej, moduł ZRM jest narzędziem dodatkowym do ewentualnego wykorzystania przez głównego dyspozytora zespołów ratownictwa medycznego (głównego dyspozytora medycznego). Z modułu nie będą korzystać zespoły ratownictwa medycznego, które w swojej działalności wykorzystują SWD PRM (System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego). Należy podkreślić, że moduł ZRM jest funkcjonalnością dodatkową do fakultatywnego wykorzystania.

W przypadku wniesienia kolejnych uwag do przedmiotowego dokumentu, proszę, 
o rozważenie umożliwienia wyjaśnienia określonych wątpliwości i uwag podczas wideokonferencji, w ten sposób, by uwagi kierowane przez członków Rady Architektury mogły wskazywać jednocześnie na możliwe warianty prawidłowego rozwiązania.

Zespół projektowy w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu nie posiada w swoim składzie inżyniera projektu, bo nie uzyskał takiej zgody na finansowanie tego stanowiska ze środków na realizację projektu, a w zasobach kadrowych DUW nie ma osoby o takich kwalifikacjach informatycznych, która mogłaby wykonywać takie zadanie, stąd prośba, o udzielenie takiego wsparcia przez KRMC (Radę Architektury).

Zatrzymanie (lub wydłużenie) procesu opiniowania przedmiotowego „Opisu...” 
w KRMC może spowodować zagrożenie dotrzymania terminu realizacji projektu. Dlatego też w naszej ocenie w dalszym procesie procedowania dokumentu niezbędnym jest udzielenie przedmiotowego wsparcia Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu we Wrocławiu.

Do pisma załączam plik pdf  „Opis założeń projektu informatycznego pn. System Wczesnego Ostrzegania, Alarmowania i Informowania 2.0”.

Dyrektor Generalny

Małgorzata Hasiewicz

/podpis elektroniczny/

Załączników 1. „Opis założeń projektu informatycznego pn. System Wczesnego Ostrzegania, 
                             Alarmowania i Informowania 2.0”