PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
                  w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

OK-III.272.16.2021.KP

Białystok, 2021.09.03

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) na remont pomieszczeń w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim

W dniu 2 września 2021 r. odbyła się wizja lokalna w pomieszczeniach przeznaczonych do remontu, w ramach niniejszego postepowania.

W trakcie wizji zadano pytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1: „W dostępnej dokumentacji brak wykazu stolarki, w szczególności dotyczącej zwymiarowanych drzwi, napisów na drzwiach itp.”.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dołączając do niego zestawienie stolarki drzwiowej. Zestawienie stolarki drzwiowej stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 2:  „Czy Zamawiający może doprecyzować zastosowanie wariantu wymiany parapetów lub zastosowanie nakładek.”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania nakładek na parapet.

Pytanie 3: „Czy Zamawiający może przedłużyć realizację zamówienia do 11 tygodni z uwagi na obecne terminy dostawy stolarki.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji zamówienia do 11 tygodni.

Uprzejmie informuję, że Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 13 września 2021 r. do godz. 9.00, oraz zmienia termin otwarcia ofert na 13 września 2021 r. o godz. 10.30.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia rozdział XII SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 12 października 2021 r.”.

Z up. Wojewody Podlaskiego

- /-/ Bogusław Tomasz Maksim

Dyrektor Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego