| Nazwa dokumentu: : raport za III kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 2. Postęp finansowy. Wartość środków wydatkowanych. | Weryfikacji wymagają wartości wskazane w kolumnie wartość środków wydatkowanych. Ponadto w pkt 2 odnoszącym się do zatwierdzonych wniosków o płatność wartość powinna wynosić 0%. | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |
| 2 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe. | W harmonogramie projektu wyznaczający kamienie milowe planowany termin osiągnięcia kamienia milowego „Podpisanie umowy z wykonawcą usługi digitalizacji” wskazano datę 08.2019. Powinna zostać wskazana data 06.2019. | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |