Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykoszenie roślinności zielnej oraz wycinka odrośli tarniny i innych krzewów w rezerwacie przyrody „Miłachowo”.

kod CPV: 77211400-6 usługi wycinania drzew i krzewów

kod CPV: 7710000-1 usługi rolnicze

- Położenie rezerwatu

Rezerwat „Miłachowo” zlokalizowany jest w województwie pomorskim, w gminie Debrzno, przy zachodniej granicy miasta Debrzno i obejmuje działkę ewidencyjną nr 371. Rezerwat o powierzchni 3,84 ha zajmuje fragment północnego zbocza doliny Debrzynki.

Lokalizację rezerwatu przedstawiają zamieszczone poniżej ryciny:

Ryc. 1 – położenie rezerwatu przyrody „Miłachowo”

Ryc. 2 – położenie rezerwatu przyrody „Miłachowo” na podkładzie ortofotomapy

- Cel działań ochronnych

Celem ochrony w rezerwacie przyrody „Miłachowo”, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 9 lipca 2021 r., jest „zachowanie mozaiki ekosystemów występujących na zboczu doliny Debrzynki: ciepłolubnych łąk i okrajków oraz innych ekosystemów łąkowych”. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Miłachowo”, wskazuje koszenie fitocenoz łąkowych, ruderalnych oraz ciepłolubnych okrajków wraz z odroślami tarniny oraz innych gatunków drzew i krzewów jako jedno z ważniejszych działań ochronnych.

Od chwili utworzenia rezerwatu, czyli od roku 1976 (powołanie na mocy § 4 zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu drzewnego z dnia 10 listopada 1976 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody – M.P. Nr 42 poz. 206) do roku 2012 na jego terenie nie były wykonywane żadne działania ochronne. Na skutek braku odpowiednich na prawie całej jego powierzchni rozwinęły się zbiorowiska zaroślowe, zbudowane głównie przez tarninę i głogi. Konsekwencją tego była zmiana warunków siedliskowych i ustąpienie wielu cennych gatunków i fitocenoz murawowych. W 2012 r. rozpoczęto działania ochronne polegające na corocznym koszeniu całej powierzchni rezerwatu. Od tego czasu usuwa się tarninę i inne krzewy oraz ich odrośla a także roślinność zielną.

- Opis powierzchni objętej zabiegami

W ramach zamówienia wykonawca wykosi roślinność zielną oraz wytnie i wykosi odrośla tarniny i innych krzewów na powierzchni 2,69 ha przy pomocy sprzętu ręcznego. Całą biomasę należy zebrać i zutylizować we własnym zakresie. Powierzchnia objęta pracami (2,69 ha) liczona jest po powierzchni płaskiej. Rzeczywista powierzchnia może być nieco większa z uwagi na uksztaltowanie terenu – zbocza o spadku do 450.

Powierzchnia jest niejednorodna ze względu na różny stopień zarośnięcia przez odrośla tarniny i innych krzewów oraz roślinność zielną. Odrośla tarniny są jednoroczne i osiągają średnią wysokość 1,2-1,4 m (maksymalnie do 1,7 m). Na większości powierzchni tarnina rośnie w dość dużym zwarciu. Roślinność zielna osiąga duże zwarcie na większości powierzchni (największe w części południowej i południowo-zachodniej – tam dochodzi do 1,8 m wysokości (pokrzywa). W części południowo-zachodniej i południowej rosną osobniki bzu czarnego dochodzące do ok 2 m wysokości. Jest ich niewiele i należy je wyciąć.

Powierzchnia planowanych zabiegów od strony północnej graniczy z wyższymi zaroślami tarniny. Jest to strefa buforowa pomiędzy rezerwatem a polem o szerokości ok. 5 metrów. Strefę tą należy zachować w obecnym stanie (nie należy wykonywać tam żadnych zabiegów).

Poniżej przedstawiono powierzchnię objętą zabiegami:

Ryc. 2 – powierzchnia objęta działaniami w 2021 r.

- Sposób wykonania prac

Usunięcie (wycinka i wykoszenie) odrośli tarniny i innych krzewów:

- W obrębie powierzchni należy wyciąć i wykosić wszystkie odrośla tarniny oraz innych krzewów.

- Odrośla po usunięciu nie powinny być wyższe niż 5 cm licząc od poziomu terenu.

- Podczas usuwania tarniny i innych krzewów należy używać sprzętu ręcznego (np. kosy ręcznej, ręcznej kosy spalinowej na wysięgniku itp.).

- Na terenie rezerwatu, w obrębie powierzchni objętej pracami, rosną pojedyncze, większe drzewa (w większości głóg) – nie należy ich usuwać.

- Podczas wykonywania zabiegów należy zwrócić uwagę na to, aby nie ściąć omyłkowo odrośli tarniny, tworzących tzw. bufor, przebiegający wzdłuż północnej granicy rezerwatu, pomiędzy powierzchnią objętą zabiegami, a polem. Pas ten ma szerokość ok. 5 m i jest dobrze widoczny. W miejscach, w których odrośla mające wchodzić w pas buforu nie różnią się wizualnie od powierzchni objętej zabiegami, należy pamiętać o nie koszeniu tego fragmentu.

- Wewnątrz powierzchni, na której mają być wykonane tegoroczne zabiegi, znajdują się wkopane słupki drewniane. W poprzednich latach wyznaczały one powierzchnię wypasu. Nie należy sugerować się tymi słupkami wykonując zabiegi ochronne w tym roku.

Wykoszenie roślinności zielnej:

- Z całej powierzchni należy skosić roślinność zielną.

- Wysokość koszenia roślinności zielnej wynosi do 15 cm licząc od poziomu terenu.

- Podczas wykaszania należy używać sprzętu ręcznego (na kosy ręcznej, ręcznej kosy spalinowej na wysięgniku itp.).

- Wewnątrz powierzchni, na której mają być wykonane tegoroczne zabiegi, znajdują się wkopane słupki drewniane. W poprzednich latach wyznaczały one powierzchnię wypasu. Nie należy sugerować się tymi słupkami wykonując zabiegi ochronne w tym roku.

Usunięcie pozyskanej w ramach działań ochronnych biomasy:

Całość pozyskanej biomasy (ścięte odrośla oraz wykoszona roślinność zielna) należy zebrać i usunąć poza granice rezerwatu, a następnie zagospodarować we własnym zakresie. W trakcie prac biomasę można systematycznie składować w południowej części rezerwatu na terenie o najmniejszym spadku i wywozić/wynosić poza rezerwat.

- Warunki wykonywania prac

- Od Wykonawcy wymaga się posiadania kompetencji, doświadczenia
i odpowiednich narzędzi do prawidłowej realizacji zamówienia.

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w ciągu trzech tygodni
od dnia podpisania umowy.

- Podczas wykonywania prac po terenie rezerwatu należy poruszać się wyłącznie pieszo. Nie wykorzystywać pojazdów mechanicznych do usuwania biomasy.

- Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzonych prac przepisy dotyczące ochrony środowiska:

- zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem itp. (w przypadku użycia kosy i pilarki spalinowej
do smarowania elementów tnących należy używać oleje biodegradowalne);

- zabezpieczyć przed możliwością powstania pożaru;

- przestrzegać przepisów obowiązujących w rezerwacie przyrody.

- Wywóz i usunięcie powstałych podczas prac odpadów jest obowiązkiem Wykonawcy.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież roboczą w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób zatrudnionych.

- Osoby wykonujące prace powinny znać procedury postępowania w razie wypadku, pożaru lub rozlania oleju lub innych wyrobów ropopochodnych.

- Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie.

- Kontrola jakości robót

- Sprawdzenie wykonania robót polegać będzie na bieżącej kontroli przebiegu prac przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Przedstawiciele Zamawiającego przez cały okres trwania prac mogą wydawać polecenia i zalecenia dotyczące sposobu wykonywania prac.

- Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o zaawansowaniu robót oraz terminach ich odbioru.

- Odbiór robót

      - Odbioru robót dokona przedstawiciel Zamawiającego.

      - Po zakończeniu prac zostanie sporządzony protokół odbioru. Podstawą do podpisania protokołu będzie prawidłowe wykonanie działań ochronnych zgodnie z OPZ, w tym odpowiednie postępowanie z wyciętą biomasą. W tym zakresie Zamawiający dokona wizji w terenie.

      - Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

      - Jeżeli podczas odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie został
w pełni wykonany z powodu niezakończonych prac, Zamawiający może odmówić odbioru.

      - W przypadku braku przeszkód formalno-prawnych zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający bezusterkowe wykonanie zadania, który to będzie stanowił podstawą do zapłaty wynagrodzenia. Protokół powinien być podpisany przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego.

Fotografie:

Fotografia 1

Fotografia 2

Fotografia 3

Fotografia 4

Fotografia 5

Fotografia 6