| Nazwa projektu dokumentu: opis założeń projektu informatycznego pn. Elektroniczna Platforma Sprawozdawcza Służby Cywilnej – wnioskodawca Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Stanowisko KPRM |
| 1 | MIiR | 3. Kamienie milowe | W projekcie zdefiniowano jedynie 3 kamienie milowe, przy czym ostatni pokrywa się z terminem zakończenia projektu. W efekcie, daje to zaledwie 2 punkty kontrolne w trakcie realizacji 3-letniego projektu. W celu zapewnienia możliwości właściwego monitorowania postępu w projekcie proponuje się zdefiniowanie 3 dodatkowych punktów kontrolnych rozmieszczonych w czasie, w taki sposób, aby zapewnić ok. półroczne odstępy pomiędzy nimi. | Proszę uzupełnić w opisie założeń projektu zestaw kamieni milowych. | Kamienie milowe w projekcie zmodyfikowano do następującej wersji: - Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego: 31-12-2020 - Analiza możliwości integracyjnych EPS SC z innymi systemami w urzędach: 30-06-2021 - Wdrożenie oprogramowania prototypu: 31-12-2021 - Akceptacja rekomendacji dla wersji docelowej systemu (raport po wdrożeniu prototypu): 30-06-2022 - Wdrożenie oprogramowania systemu docelowego: 31-12-2022 - Wdrożenie opcji automatycznej weryfikacji danych ze sprawozdawczością budżetową: 31-03-2023 |