|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** raport z za II kwartał 2020 r. postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2020 roku projektu „Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego” | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy – Kamieni milowe | 1. Kamień milowy pn. Wybór wykonawcy w ramach przetargu na „Budowę, wdrożenie, utrzymanie i rozwój Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego” – zgodnie z zał. 8 do porozumienia o dofinansowanie planowany termin osiągniecia to 05.2017 a wskazano 03.2017, natomiast rzeczywisty termin osiągnięcia to 05.2017.  2. Kamień milowy pn. „Wdrożenie hurtowni danych” – zgodnie z zał. 8 do porozumienia o dofinansowanie planowany termin osiągniecia to 05.2020, a wskazano 10.2019, natomiast nie uzupełniono rzeczywistego terminu osiągniecia tj. 10.2019. W przypadku przekroczenia planowanego terminu osiągnięcia należy wskazać przyczynę | Podtrzymuję zgłoszone wcześniej uwagi. Zgodnie z zał. 8 do porozumienia o dofinansowanie w raporcie powinny zostać wskazane następujące daty:  Kamień milowy: Wybór wykonawcy w ramach przetargu na „Budowę, wdrożenie, utrzymanie i rozwój Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego”: - Planowany termin osiągnięcia – 05.2017;  - Rzeczywisty termin osiągnięcia – 05.2017.  Kamień milowy: Wdrożenie hurtowni danych:  - Planowany termin osiągnięcia – 05.2020;  - Rzeczywisty termin osiągnięcia – 10.2019. |  |