IK 2299386

BA-III.2620.12.2023

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej remontu izolacji poziomej dziedzińca wewnętrznego wraz z fragmentem podjazdu w budynku Ministerstwa Rozwoju 
i Technologii przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.

Dokumentacja projektowa winna obejmować teren dziedzińca wewnętrznego (zgodnie 
z zaznaczeniami przedstawionymi na Rysunku nr 1, stanowiącym załącznik do OPZ,) jak również winna stanowić uzupełnienie / uszczegółowienie zakresu przedmiotowego realizacji robót ujętych w posiadanych przez Zamawiającego projektach, a mianowicie:

- Remont elewacji budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie (sporządzonego przez Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. - październik / grudzień 2021 r.),

- Remont nawierzchni podjazdu oraz nawierzchni dziedzińca wewnętrznego Ministerstwa Rozwoju i Technologii przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie (sporządzonego przez Kappa Concept Michał Czernicki - lipiec 2022 r.).

Rysunek nr 1

- Zakres zamówienia.

Zamówienie realizowane będzie w następujących etapach:

- Etap I:

Opracowanie dokumentacji projektowej izolacji poziomej dziedzińca wewnętrznego wraz z fragmentem podjazdu.

Dokumentacja winna uwzględniać przede wszystkim:

- ocenę techniczną istniejącego stanu technicznego istniejących izolacji oraz konstrukcji i wykończeń murków i fos na dziedzińcu, oraz dobór technologii i materiałów do realizacji planowanego przez Zamawiającego remontu,

- wykonanie niezbędnych odkrywek dla prawidłowej realizacji opracowania dokumentacji projektowej (wraz z przywróceniem stanu pierwotnego miejsc objętych odkrywkami),

- demontaż istniejących zdegradowanych murków, spoczników i podjazdów na dziedzińcu,

- uszczelnienie istniejących dylatacji,

- wykonanie izolacji poziomych i pionowych dziedzińca, murków i fos,

- odtworzenie murków, spoczników i podjazdów na dziedzińcu wraz z okładzinami kamiennymi i kratami,

- odtworzenie obróbek tynkarskich i malarskich w fosie i na fragmentach elewacji objętych opracowaniem dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa winna zawierać:

- projekt budowlany - wykonawczy,

- specyfikacje technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przedmiary robót,

- kosztorysy inwestorskie,

- informację dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Etap II:

Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót realizowanych na podstawie dokumentacji opracowanej w ramach  Etapu I,

- Etap III:

Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót realizowanych na podstawie dokumentacji opracowanej w ramach  Etapu I.

- Informacje szczegółowe i wymagania dotyczące zamówienia.

Wymagania szczegółowe dotyczące zamówienia:

  - Dokumentacja musi zostać sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

  - Na podstawie wykonanego projektu Zamawiający przeprowadzi postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego.

  - Dokumentacji powinna być przygotowana z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności i obiektywizmu oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców inwestycji. Jej treść nie może zawierać jakichkolwiek znaków lub nazw towarowych oraz nazw producentów.

  - Dokumentacja, w zakresie niewyspecyfikowanym przez zamawiającego w niniejszym OPZ, powinna spełniać w szczególności wymagania następujących przepisów:

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami),

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

- ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057) o ochronie przeciwpożarowej,

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Dokumentację, należy przekazać Zamawiającemu w jego siedzibie:

- w postaci papierowej - 4 komplety wszystkich dokumentów,

- w wersji elektronicznej w formie edytowalnych plików (format pliku *.doc, *.xls, *dwg) oraz nieedytowalnych plików (format pliku *.pdf) na płycie CD lub DVD lub pendrive w układzie jak w wersji papierowej - 1 komplet wszystkich dokumentów.

- Wykonawca oraz osoby biorące udział ze strony Wykonawcy w wykonaniu Dokumentacji złożą oświadczenia, że nie będą brały udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy inwestycji, które zostanie ogłoszone na podstawie opracowanej Dokumentacji podczas realizacji niniejszego zamówienia.

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Termin realizacji zamówienia:

- Etap I: w zakresie opracowania dokumentacji projektowej – nie później niż 5 tygodni od dnia podpisania Umowy,

- Etap II: do dnia zawarcia umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą robót dla Inwestycji, nie później jednak niż 36 miesięcy od dnia zakończenia Etapu I,

- Etap IV: do dnia protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji, nie później jednak niż 48 miesięcy od dnia zakończenia Etapu I.

- Płatności za zrealizowanie zamówienia.

Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, po zakończeniu każdego z etapów Zamówienia.

Załączniki:

      - Zakres objęty opracowaniem – Rysunek nr 1.