Umowa Nr O/OL.I-1.2431.4.2024.I-1

Zawarta pomiędzy:

Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, którego reprezentują pełnomocnicy:

- ………Mirosław Nicewicz	- Dyrektor  Oddziału

- Jarosław Bera		- Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami i Mostami

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie

Al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn

zwanej dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NIP, REGON, KRS, PESEL (w zależności od statusu Wykonawcy)

Zwany dalej „Wykonawcą”,

łącznie określone jako „Strony”

została zawarta umowa o następującej treści:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie postępowania wyłączonego spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, z późn. zm.) na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Likwidacja osuwiska na drodze krajowej nr 16 w miejscowości Limża.”. Prawa i obowiązki wynikające z umowy należy interpretować w kontekście całości postępowania będącego podstawą zawarcia niniejszej umowy.

§ 1

(przedmiot umowy)

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową wymienioną w Tabeli Opracowań Projektowych (TOP)  dla inwestycji pn.: „Likwidacja osuwiska na drodze krajowej nr 16 w miejscowości Limża.”

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych, realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej wymienionej
w ust 1.

- Szczegółowy zakres zamówienia określa niniejsza Umowa wraz z następującymi załącznikami, stanowiącymi jej integralne części:

Załącznik nr 1 	-oferta Wykonawcy,

Załącznik nr 2	-opis przedmiotu zamówienia, którego uszczegółowieniem są  Specyfikacje Techniczne

Załącznik nr 3	-harmonogram prac projektowych

- Terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1)	 4 miesiące od dnia zawarcia Umowy – przekazanie do odbioru Zamawiającemu niewadliwej i kompletnej dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust.1,

2)	 w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego, określonego w ust. 2 – od dnia zawarcia umowy przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych, realizowanych w oparciu o dokumentację określoną w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy, do dnia zakończenia robót budowlanych tj. do podpisania protokołu odbioru ostatecznego robót lub innego dokumentu równoważnego. Szacuje się, że termin pełnienia nadzoru autorskiego przez Wykonawcę będzie wynosił 8 miesięcy od dnia zawarcia przez Zamawiającego umowy z wykonawcą robót budowlanych, realizowanych w oparciu o dokumentację określoną w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy,  z tym zastrzeżeniem że ww. termin 8 miesięcy jest terminem szacunkowym i zależy od czasu realizacji i zakończenia robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór autorski i w związku z tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu.

- Strony przewidują możliwość zmiany terminu określonego w ust. 4 pkt 1) i 2) w przypadku wystąpienia okoliczności, których w dniu zawarcia Umowy nie były w stanie przewidzieć:

- siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją zwłaszcza: wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, burzę, huragan, strajk;

- wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu Umowy;

- przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego;

- szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do projektowania;

- zmiany przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy bądź świadczenia Stron;

- objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych 
w ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;

- odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony;

- udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej umowy;

- wydania Polecenia Zmiany, w takiej sytuacji stosuje się § 8 ust. 4;

- konieczności   uwzględnienia  w opracowaniu  wniesionych  skarg  i  wniosków  do przedsięwzięcia, dla którego wykonywane jest opracowanie;

- wystąpienie okoliczności niezależnych od Stron, których Strony w dniu podpisania umowy nie przewidziały, a które będą miały wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca, w terminach wskazanych przez Zamawiającego, będzie przygotowywać dla Zamawiającego wyczerpujące i szczegółowe odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczące przedmiotu Umowy np. w składanych środkach ochrony prawnej, złożone przez wykonawców w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o przedmiot Umowy, aż do zawarcia umowy
z wykonawcą robót oraz dokona modyfikacji dokumentacji projektowej wynikającej
z tych pytań i udzielanych odpowiedzi - w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin, o którym mowa
w zdaniu poprzednim, nie krótszy niż 2 dni robocze, a w przypadkach szczególnie złożonych pytań wykonawców - nie krótszy niż 3 dni robocze od dnia ich przekazania przez Zamawiającego, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej.

- Strony postanawiają, że ilekroć w Umowie będą posługiwać się jedynie terminem „dni” oznaczać to będzie dni kalendarzowe, a w przypadku „dni robocze” oznaczać to będzie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2

(wynagrodzenie)

- Łączne maksymalne przewidywane wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy, określonego w § 1 Strony ustalają zgodnie z Ofertą Wykonawcy na kwotę netto ……….,…. zł, (słownie złotych: ……….. tysięcy zł …/100) plus 23% podatek VAT ……….,… zł (słownie złotych: ……… tysięcy ……….. zł ……./100), co łącznie stanowi kwotę brutto ……..,…..zł (słownie złotych: ……….. tys. ……… zł …../100), na którą składa się :

1) maksymalne wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej, określonej w § 1 ust. 1.  Strony ustalają zgodnie z Ofertą Wykonawcy na kwotę netto ………,…… zł, (słownie złotych: ………. tysięcy ……… zł ……/100) plus 23% podatek VAT ………,… zł (słownie złotych: …….. tysięcy …….. zł ……/100), co łącznie stanowi kwotę brutto ……..,….. zł (słownie złotych: ……….tysięcy ………. zł ……/100).

Wynagrodzenie za poszczególne opracowania projektowe Strony ustalają zgodnie 
z Ofertą Wykonawcy na kwoty netto zamieszczone w Tabeli Opracowań Projektowych
i Czynności Nadzoru Autorskiego, plus podatek VAT.

2) maksymalne  wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 1 ust. 2 Strony ustalają zgodnie z Ofertą Wykonawcy na kwotę netto ……..,…… zł. (słownie złotych: ……. tysiące ……. zł ……/100) plus 23% podatek VAT ……..,……. zł (słownie złotych:  …… tysiąc …….. zł …../100, co łącznie stanowi kwotę brutto …….,…… zł (słownie złotych: …… tysięcy …….. zł …../100).

- Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi za faktycznie wykonane czynności nadzoru, wycenione w oparciu o Tabelę Opracowań Projektowych
i Czynności Nadzoru Autorskiego.

- Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w swoich cenach jednostkowych i cenach ryczałtowych wszelkie koszty wynikające z wymagań Umowy na podstawie własnych kalkulacji i szacunków.

- Wynagrodzenie brutto należne Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, ulegnie zmianie  przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. W takim przypadku do niezafakturowanej części wynagrodzenia netto, należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zostanie doliczony podatek VAT zgodnie  z obowiązującą stawką tego podatku.

§ 3

(materiały wyjściowe)

- Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały wyjściowe, potrzebne do wykonania dokumentacji określonej w § 1 ust. 1, w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych, w ciągu 7 dni od zawarcia Umowy.

- Wykonawca pozyska we własnym zakresie materiały archiwalne, potrzebne do wykonania dokumentacji określonej w § 1 ust. 1, znajdujące się w zasobach odpowiednich instytucji.

§ 4

(nadzorowanie i zarządzanie realizacją Umowy)

- Zamawiający będzie sprawował nadzór nad przebiegiem procesu projektowego 
w zakresie określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacjach Technicznych i niniejszej Umowie.

- Zamawiający wyznacza Przedstawiciela – Naczelnika Wydziału Dokumentacji (osoba każdorazowo pełniąca tę funkcję), który jest upoważniony w imieniu Zamawiającego do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą. Przedstawiciel Zamawiającego może powierzyć część swych uprawnień innym osobom, o czym powinien powiadomić Wykonawcę z wyprzedzeniem 3 dni.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

- Po stronie Wykonawcy osobą do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym jest …………………………………………, który będzie również pełnił obowiązki Głównego Projektanta w myśl art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.).

- Wykonawca wykona dokumentację określoną w § 1 ust. 1 w zakresie i w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w Umowie oraz będzie zobowiązany do:

  - realizacji Umowy zgodnie z poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego,

  - informowania Przedstawiciela Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia opracowań projektowych,

  - przestrzegania praw patentowych i licencji.

§ 5

(kontrola postępu prac projektowych)

- Kontakty pomiędzy Przedstawicielem Zamawiającego i Wykonawcą, odbywać się będą w terminach i miejscach ustalonych przez obie Strony. Wszystkie ustalenia dokonywane będą na piśmie i/lub  za pomocą poczty elektronicznej.

- Wykonawca zagwarantuje Przedstawicielowi Zamawiającego możliwość sprawdzenia 
i bieżącej kontroli postępu prac projektowych.

§ 6

(personel)

- Wykonawca jest zobowiązany skierować do wykonania przedmiotu Umowy personel posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

- Wykonawca zobowiązuje się nie rekrutować personelu spośród pracowników Zamawiającego w celu realizacji Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Umowy z należytą starannością przewidzianą dla prowadzącego działalność gospodarczą, polegającą na opracowywaniu dokumentacji określonej w § 1 ust. 1 Umowy, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności oraz do spełnienia wymagań przewidzianych w ustawie Prawo budowlane.

§ 7

(podwykonawcy)

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji prac podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w zawartej z nim umowie.

- W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych wraz ze zgodą na wykonywanie praw osobistych do utworów wytworzonych w ramach tej umowy
w zakresie tożsamym z określonym w § 16 Umowy oraz przeniesienia ich na Zamawiającego zgodnie z § 16 Umowy.

- Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawców, jak również za zobowiązania podwykonawców wobec osób trzecich.

§ 8

(polecenie zmiany)

- Zamawiający ma prawo:

  - zrezygnować z wykonania niektórych opracowań projektowych lub ich elementów ,

  - zmienić kolejność i termin wykonania opracowań projektowych lub ich elementów,

  - nakazać wykonanie zamiennych opracowań projektowych lub ich elementów,

  - zmienić ilość egzemplarzy opracowań,

a Wykonawca powinien wykonać każde z tych poleceń.

- Polecenie zmiany Zamawiającego nie unieważnia w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki zmiany mogą stanowić podstawę do modyfikacji - na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego – wynagrodzenia lub/i terminu zakończenia realizacji Umowy.

- Wykonawca nie wprowadzi żadnej ze zmian, o których mowa w ust. 1, bez polecenia Zamawiającego. Wprowadzenie tych zmian bez polecenia Zamawiającego stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w terminie 90 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego ww. okoliczności.

- Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 1, może stanowić podstawę do wydłużenia terminu wykonania lub wzrostu wynagrodzenia, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego, w ciągu 7 dni od otrzymania polecenia zmiany, propozycję zawierającą:

  - wycenę prac projektowych objętych poleceniem zmiany, a nie ujętych w Tabeli Opracowań Projektowych i Czynności Nadzoru Autorskiego,

  - propozycję modyfikacji zobowiązań Umownych z uzasadnieniem ewentualnej zmiany terminu przekazania opracowań,

  - dostosowanie  wynagrodzenia  zgodnie  z zasadami określonymi w ust. 6 oraz ust. 7 – jeśli zachodzi taka potrzeba.

- Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 1, może stanowić podstawę do skrócenia terminu wykonania lub/i zmniejszenia wynagrodzenia to na wniosek Przedstawiciela Zamawiającego, Strony Umowy ustalą nowe terminy wykonania lub/i zmniejszenie wynagrodzenia.

- Jeżeli prace projektowe, wynikające z polecenia zmiany, odpowiadają opisowi jakiejkolwiek pozycji w Tabeli Opracowań Projektowych i Czynności Nadzoru Autorskiego zawierającej cenę jednostkową, to cena ta będzie używana do wyliczenia wysokości zmiany wynagrodzenia.

- Jeżeli prace projektowe wynikające z polecenia zmiany odpowiadają opisowi pozycji
w Tabeli Opracowań Projektowych i Czynności Nadzoru Autorskiego nie zawierającej ceny jednostkowej lub nie odpowiadają opisowi żadnej pozycji w Tabeli Opracowań Projektowych i Czynności Nadzoru Autorskiego, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego kalkulację indywidualną, wykonaną
w oparciu o Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych. Oprócz kalkulacji ceny dla przedmiotu zmiany Wykonawca powinien przedłożyć kalkulację ceny, tych pozycji
z Tabeli Opracowań Projektowych i Czynności Nadzoru Autorskiego, które posiadają najbardziej zbliżony charakter do przedmiotu zmiany.

- Po otrzymaniu propozycji opisanej w ust. 4, Przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi
w ciągu 7 dni roboczych jej zgodność z wymaganiami polecenia zmiany i warunkami Umowy i jeśli nie będzie miał zastrzeżeń to zaakceptuje zmianę.

- Jeżeli wycena zmiany przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 6 oraz ust. 7 Przedstawiciel Zamawiającego poinformuje o tym Wykonawcę i uzgodni 
z nim nową wycenę.

- Wszelkie wnioski formułowane przez Wykonawcę dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie 
z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami, co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).

- Wykonawca powinien zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie
z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. 
W szczególności, Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie 
z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z Umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego.

§ 9

(odbiory)

- Odbiór dokumentacji określonej w § 1 ust. 1  dokonany będzie z uwzględnieniem zasad opisanych poniżej i w Specyfikacjach Technicznych, w siedzibie Zamawiającego.

- Odbiór dokumentacji określonej w § 1 ust. 1  nastąpi w ciągu 30 dni od jej przekazania protokołem. Termin ten liczony będzie od dnia jej przekazania, po uwzględnieniu przez Wykonawcę uwag Zamawiającego do przedmiotu odbioru.

- Przedmiot odbioru powinien spełniać wszystkie wymagania Umowy, być wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa i zarządzeniami Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej - obowiązującymi na dzień jego przekazania Zamawiającemu. Ponadto, powinien być w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. uzyskania decyzji administracyjnych, umożliwiających realizację robót, rozstrzygnięcia procedury przetargowej i wykonania na jego podstawie obiektu budowlanego.

- Jeśli Zamawiający uzna, że przekazana do odbioru dokumentacja określona w § 1 ust. 1 wraz z innymi dokumentami do odbioru jest zgodna z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu czynności odbioru podpisze Protokół odbioru. Podpisanie protokołu odbioru kończy odbiór tej dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do usunięcia wad lub uzupełnienia braków, powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, stwierdzonych na etapie odbioru dokumentacji określonej w § 1 ust. 1 przez Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub nie uzupełni braków, wskazanych przez Zamawiającego w piśmie z wyznaczonym terminem niezbędnym do ich usunięcia, Zamawiający może zlecić usunięcie wad/uzupełnienie braków osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

§10

(rękojmia)

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na dokumentację projektową określoną w § 1 ust. 1.

2. Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego dokumentacji określonej w § 1 ust. 1  przez Zamawiającego i kończy się
z upływem 12 miesięcy od dnia zakończenia robót budowlanych tj. do podpisania protokołu odbioru ostatecznego robót lub innego dokumentu równoważnego realizowanych w oparciu o tę dokumentację projektową.  Okres rękojmi szacowany jest na 24 miesiące od dnia zawarcia przez Strony niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem, że okres ten ulegnie wydłużeniu w każdym przypadku wydłużenia terminów: realizacji prac projektowych, procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, realizacji robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową będącą Przedmiotem niniejszej Umowy.

3. W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich wad dokumentacji określonej w § 1 ust. 1 Umowy. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

4.  Za wadę uznaje się w szczególności:

        - niezdatność przedmiotu umowy do określonego w umowie użytku ze względu na brak cech umożliwiających jego bezpieczną realizację i eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej realizacji lub eksploatacji całości lub jakiejkolwiek części wchodzącej w skład przedmiotu Umowy,

        - jawną lub ukrytą właściwość tkwiącą w dokumentach, rozwiązaniach, ilościach przekazywanych przez Wykonawcę lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowiącym przedmiot Umowy) powodującą brak możliwości używania lub korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

        - niezgodność wykonania przedmiotu Umowy z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz zobowiązaniami Wykonawcy zawartymi w Umowie,

        - obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy,

        - obniżenie jakości, trwałości lub inne uszkodzenie w przedmiocie Umowy,

        - sytuację w której element przedmiotu Umowy nie stanowi własności Wykonawcy,

        - sytuację w której przedmiot Umowy jest obciążony prawem lub prawami osób trzecich,

        - nieprawidłowości, błędy, braki czy nieścisłości w dokumentacji.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie, o którym mowa w ust. 2 w terminie niezbędnym do ich usunięcia, określonym na piśmie przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień z rękojmi.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w ust. 2 jeżeli zgłosił on wadę w dokumentacji przed upływem tego terminu.

§ 11

(nadzór autorski)

- Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725). W ramach nadzoru autorskiego Projektant, na wezwanie Zamawiającego, będzie:

  - wyjaśniał wątpliwości dotyczące rozwiązań projektowych zawartych w przedmiocie Umowy podczas realizacji robót,

  - Stwierdzał w toku wykonywania robót budowlanych zgodność ich realizacji
z dokumentacją projektową, o której mowa w § 1 ust. 1,

  - Uzgadniał możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, określonej w § 1 ust. 1, zgłoszonych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego (kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego) oraz analizował ewentualne roszczenia Wykonawcy robót, związane z wprowadzonymi zmianami w dokumentacji projektowej, w tym: określał przyczyny wprowadzanych zmian, określał zakres wprowadzanych zmian, (istotna /nieistotna zmiana zatwierdzonego projektu budowlanego); opiniował parametry ujęte w STWIORB,

  - Udzielał wszelkich wyjaśnień, o których mowa w § 1 ust. 6, dotyczących zawartości dokumentacji projektowej określonej w § 1 ust. 1, do pytań wykonawców zadawanych w trakcie przetargu na realizację zadania objętego ww. dokumentacją. Za ww. czynności nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

  - Brał udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez   Zamawiającego i/lub Inżyniera, w odbiorach częściowych i odbiorze ostatecznym oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych obiektów,

  - Doradzał w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy.

- Nadzór będzie pełniony na wezwanie Zamawiającego, a podstawę do podjęcia czynności nadzoru autorskiego stanowi zlecenie, wystawiane w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze od wyznaczonej daty przyjazdu projektanta na budowę lub wykonania innych zobowiązań umownych związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego. Strony dopuszczają przekazanie zlecenia drogą elektroniczną na adres: …………………………………………………..

- Wykonawca czynności nadzoru będzie wykonywał na zlecenie osób upoważnionych przez Zamawiającego.

- W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych i/lub uzupełniających na skutek ujawnionych w trakcie realizacji robót błędów i braków w dokumentacji określonej w § 1 ust. 1, Wykonawca zapewni ich sporządzenie, w ramach rękojmi
w terminie wskazanym przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku nie dostarczenia opracowań wymienionych w ust. 4, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca zapłaci kary umowne, zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 3 Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku wykonania opracowań zamiennych i/lub uzupełniających  spowodowanych koniecznością skorygowania dokumentacji określonej w § 1 ust. 1 na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy, powstałych w trakcie prowadzonych robót, Wykonawca zapewni ich opracowanie na koszt Zamawiającego. Wycena kosztów prac projektowych dla ww. zmian będzie się odbywać w oparciu
o Tabelę Opracowań Projektowych i Czynności Nadzoru Autorskiego.

- W przypadku niedostarczenia opracowań wymienionych w ust. 6 w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Wykonawca zapłaci kary umowne, zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 5 Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania innemu projektantowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 12

(płatności)

- Wynagrodzenie za odebraną dokumentację określoną w § 1 ust. 1 będzie wpłacane na konto Wykonawcy, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury na kwotę ustaloną w Protokole odbioru. Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę po podpisaniu przez Przedstawiciela Zamawiającego Protokołu odbioru. Wielkość wynagrodzenia będzie zgodna z zapisami Specyfikacji Technicznej, odpowiedniej dla danej pozycji Tabeli Opracowań Projektowych i Czynności Nadzoru Autorskiego lub kwotę wyliczoną zgodnie z postanowieniami § 8.

- Nie dopuszcza się możliwości płatności za częściowe wykonanie dokumentacji określonej w § 1 ust. 1.

- W zakresie nadzoru autorskiego wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy za faktyczną ilość jednodniowych nadzorów projektanta na budowie, realizowanych na wezwanie Zamawiającego. Każda płatność nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, po uzyskaniu potwierdzenia wykonania nadzoru przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wynagrodzenie za jeden jednodniowy nadzór projektanta na budowie obejmuje wszystkie koszty związane z wizytą na budowie.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie:

- w przypadku pozycji ryczałtowych – kwotę ustaloną w Tabeli Opracowań Projektowych i Czynności Nadzoru Autorskiego, stanowiącej załącznik do Oferty Wykonawcy lub kwotę wyliczoną zgodnie z postanowieniami § 8,

- w przypadku pozycji rozliczanych za pomocą cen jednostkowych – kwota ustalona jako wynik iloczynu ilości wykonanych jednostek i cen jednostkowych określonych w Tabeli Opracowań Projektowych i Czynności Nadzoru Autorskiego, stanowiącej załącznik do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie
z postanowieniami § 8.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury zgodnej z ust. 1 i 3 w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Należności z tytułu faktur za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 i ust. 2 będą płatne przez Zamawiającego w złotych polskich przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………….......................................

- Zmiana numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić płatność z tytułu realizowanej Umowy, następuje poprzez pisemne zawiadomienie Zamawiającego i nie wymaga zmiany treści Umowy. W przypadku niepowiadomienia Zamawiającego
 o zmianie numeru rachunku bankowego należność przekazana na dotychczasowy nr rachunku bankowego uważana będzie za czynność skuteczną.

- Pismo informujące Zamawiającego o zmianie numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonywana płatność z tytułu niniejszej umowy, powinno być podpisane przez osoby prawnie umocowane do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Do pisma powinny być załączone stosowne dowody, uwierzytelniające umocowanie dla zakresu zmian.

- Zwłoka w uiszczeniu należnej płatności przekraczająca 60 dni od chwili upływu okresu podanego w ust. 6 będzie uprawniała Wykonawcę do odstąpienia od Umowy 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wystąpienia ww. okoliczności.

- Działając na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.) Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, w stosunku do umów, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający oświadcza, że w przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej do niniejszego zamówienia/umowy faktura taka będzie uznana za nieskutecznie doręczoną, tym samym nie biegną terminy związane z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zleconych zamówieniem świadczeń wobec Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do doręczenia faktury w tradycyjny sposób, tj. osobiście do kancelarii Zamawiającego albo też za pośrednictwem operatora pocztowego lub przedsiębiorstwa zajmującego się doręczaniem przesyłek (kurierem).

- Zamawiający, działając na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.), nie wyraża zgody na przesyłanie za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych wskazanych w art. 2 pkt 3 tej ustawy, z wyłączeniem ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. Do innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych — zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 856 z późn. zm.) zalicza się: (1) zlecenie dostawy (zamówienie), (2) awizo dostawy, (3) potwierdzenie odbioru, (4) fakturę korygującą, (5) notę księgową.

§ 13

(kary umowne)

- Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na podstawie zasad określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych
z tytułu:

- odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1),

- zwłoki w przekazania do odbioru Zamawiającemu niewadliwej i kompletnej dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 1 w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązania w odniesieniu do terminu określonego w § 1 ust. 4 pkt 1) Umowy;

- zwłoki w dostarczeniu opracowań wymienionych w par. 11 ust. 4 w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązania w odniesieniu do terminu określonego w § 11 ust. 5;

- zwłoki w usunięcia wad lub wymianie rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust. 1 pkt 1) Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w odniesieniu do terminu określonego przez Zamawiającego na usunięcie wady lub wymianę rzeczy na wolną od wad;

- zwłoki w dostarczeniu opracowań zamiennych i/lub uzupełniających określonych w  § 11 ust. 6 i 7 w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto dla tych opracowań, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w odniesieniu do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z § 11 ust. 7 .

- zwłoki w przyjeździe na teren budowy w wysokości kwoty obliczonej jako iloczyn 50% wynagrodzenia netto za jednodniowy pobyt projektanta na budowie oraz ilości dni roboczych zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których każda ze Stron może dochodzić od drugiej Strony przy realizacji Umowy nie przekroczy 20 % wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust. 1.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia netto, o którym mowa 
w § 2 ust. 1 pkt 1), z wyłączeniem sytuacji gdy odstąpienie nastąpi na podstawie § 14 ust. 2.

- Każde ze zobowiązań określone w ust. 2 jest samodzielne i Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytułu zaistnienia każdego ze zdarzeń wskazanych w tym postanowieniu, zarówno wszystkich łącznie, jak i każdej z osobna.

- Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych 
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 14

(zakończenie umowy)

- Stronom – prócz uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie prawa do odstąpienia od umowy - przysługuje umowne prawo do odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od całości lub części Umowy, 
w terminie 90 dni od chwili powzięcia informacji o zaistnieniu przesłanki uprawniającej do takiego odstąpienia, jeżeli:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 7 dni od daty jej zawarcia,

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

- Zamawiający uznał, że zaszły okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 3,

- Suma kar umownych naliczonych z powodów określonych w § 13 ust. 2 pkt 2) i/lub 3) i/lub 4) przekroczyła równowartość 10% kwoty wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1),

- Wykonawca realizuje opracowania projektowe w sposób niezgodny 
z postanowieniami Umowy i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego,

- W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,

- Stwierdzenia trzykrotnego nienależytego usunięcia przez Wykonawcę wad dotyczących tego samego elementu Umowy,

- pomimo   uprzednich   dwukrotnych,   w   odstępach   co   najmniej   5-cio   dniowych, monitów ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy.

W wypadku określonym w ust. 1 pkt 1 lit.  h) termin 90 dniowy liczy się od 6 dnia po wysłaniu drugiego monitu.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku określonym
w § 12 ust. 10.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za wykonaną do dnia odstąpienia dokumentację określoną w § 1 ust. 1 lub jej części.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca w terminie 30 dni od powiadomienia o odstąpieniu od umowy sporządzi wykaz dokumentacji określonej w § 1 ust. 1 ze stopniem jej zaawansowania wraz z określeniem wartości według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży go wraz z przedmiotową dokumentacją do odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego.

- W terminie 30 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa w pkt 1), Przedstawiciel Zamawiającego przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności wykazu ze stanem faktycznym i sporządzi protokół odbioru wraz z zestawieniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu odstąpienia, o którym mowa w ust. 3, zostanie ustalona w oparciu o zestawienie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2) oraz wycenę zawartą w Ofercie Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub części wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Umowy, Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie i prawa zależne w zakresie określonym w § 16 do wszystkich utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy.

§ 15

(informacje wrażliwe)

- Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku 
z wykonywaniem Umowy będą traktowane jako wrażliwe. Wykonawcę zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Obowiązek zachowania poufności obejmuje nie tylko zakaz ujawniania informacji osobom trzecim, ale również zakaz skorzystania z nich w interesie własnym lub w interesie osoby trzeciej. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę.

- Do informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się:

- informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych;

- informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem niniejszej Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały one określone jako zastrzeżone lub poufne bądź tajne lub ściśle tajne;

- informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla innych klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały określone jako poufne bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne.

- Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1 nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej.

- Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów 
i dokumentów powstałych w trakcie realizacji Umowy oraz przekaże wszystkie oryginały dokumentów uzyskanych w trakcie realizacji Umowy Zamawiającemu wraz
z dokumentacją, określoną w § 1 ust. 1  do odbioru.

- Informacje nie stanowiące informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy mogą być ujawniane publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego 
i w sposób określony przez Zamawiającego.

- Rozwiązanie lub wygaśnięcie lub wypowiedzenie, odstąpienie od Umowy nie zwalnia z obowiązku zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy.

§ 16

(prawa autorskie)

- Wykonawca, oświadcza, iż będzie posiadał autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej Umowy, na podstawie odpowiednich umów, zawartych w formie pisemnej.  Będzie dysponował prawami do każdego opracowania w zakresie określonym postanowieniami niniejszej Umowy
i potwierdza, że prawa te nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w zdaniach poprzednich, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1)	przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;

2)	zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

2.	Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:

              - z chwilą faktycznego wydania poszczególnych opracowań składających się na etap lub cały przedmiot Umowy Zamawiającemu, oraz

              - bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

                - użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

                - utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

                - zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

                - wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

                - wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

                - nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

                - nadawanie za pośrednictwem satelity,

                - reemisja,

                - wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

                - wykorzystanie w utworach multimedialnych,

                - wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,

                - wprowadzanie zmian, skrótów,

                - sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

                - publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

3.	Wykonawca zobowiązuje się za dodatkowym wynagrodzeniem, przenieść na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie i prawa zależne na kolejnych polach eksploatacji, w razie ich ujawnienia w przyszłości i zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. Ww. wynagrodzenie będzie określone na zasadach proporcjonalności do dotychczasowego wynagrodzenia za ww. prawa ustalone podczas 14 dniowych negocjacji.

4.	Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

5. 	W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw osobistych do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.) wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w jego imieniu oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania względem Zamawiającego, w zakresie obejmującym zgodę na zmiany opracowań projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy oraz prac budowlanych realizowanych w oparciu o materiały powstałe w ramach niniejszej Umowy.

6.	W razie, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do opracowań projektowych przekazanych przez Wykonawcę, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

7.	Wykonawca jest zobowiązany pokryć Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie w związku z roszczeniami osób trzecich w zakresie określonym w ust. 6.

8.	Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich,
a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

§ 17

(cesja wierzytelności)

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy na osobę trzecią.

§ 18 
(obowiązek informacyjny)

- W związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy każda ze stron będzie samodzielnie i niezależnie od drugiej strony odpowiadać za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

- Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Administratorem danych osobowych po stronie Wykonawcy jest … .

- Każda ze Stron zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane z realizacją niniejszej umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione drugiej Stronie w celu realizacji niniejszej umowy, o fakcie przekazania ich danych osobowych drugiej Stronie i ich przetwarzaniu przez drugą Stronę.

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany przez każdą ze Stron poprzez przekazanie osobom, których dane będą udostępnione drugiej Stronie, aktualnej treści klauzuli informacyjnej oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu drugiej Strony obowiązku informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Aktualna treść klauzuli informacyjnej Zamawiającego dostępna jest na stronie internetowej

https://www.gov.pl/web/gddkia/przetwarzanie-danych-osobowych-pracownikow-wykonawcow-i-podwykonawcow

- Każda ze Stron ponosi wobec drugiej Strony pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej.

§ 19

(postanowienia końcowe)

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności, chyba że Umowa przewiduje inaczej.

- W okresie trwania Umowy, a następnie w ciągu 5 lat po upływie rękojmi, po otrzymaniu zawiadomienia z wyprzedzeniem 7 – dniowym, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego przedstawicielowi nieograniczony dostęp do wszelkich danych i dokumentów potrzebnych do kontroli realizacji Umowy pod rygorem poniesienia pełnej szkody poniesionej przez Zamawiającego z tytułu braku dostępu do danych i dokumentów.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego w Olsztynie.

- Umowę będzie uważało się za zawartą w dniu podpisania jej przez ostatnią ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA: