|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa dokumentu:** *System Informatyczny Inspekcji Weterynaryjnej IW-SYSTEM* (opis założeń projektu informatycznego). | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian** | **Odniesienie do uwagi** |
| 1. | MF | Pkt 4 | Ministerstwo Finansów potwierdza informację przedstawioną w załączniku nr 1 do pisma Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że na 2022 rok zaplanowano kwotę 3.000 tys. zł z przeznaczeniem na system informatyczny Inspekcji Weterynaryjnej.  Jednocześnie MF zauważa, że na 2023 rok, na ten sam cel, planowana kwota również wynosi 3.000 tys. zł. Tymczasem ze zaktualizowanego opisu założeń projektu informatycznego, ujętego w pkt „4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania” wynika, że kwota przeznaczona na to zadanie w 2023 roku, ma wynieść łącznie 21.223.778,48 zł.  Zgodnie z informacją z opisu, że realizacja projektu odbywać się będzie  bez konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa  – Ministerstwo Finansów przyjmuje, że pozostała kwota wydatków na to zadanie w 2023 roku nie będzie stanowiła wydatku majątkowego, bądź też zostanie sfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.  Ponadto MF przyjmuje, że konieczność wygospodarowania środków  z budżetu państwa na utrzymanie projektu (pkt „4.3 Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania”) do 2028 roku nie będzie powodować konieczności zwiększenia limitu dysponenta  części 32 - Rolnictwo. |  |  |
| 2. | MF | Pkt 4.3 | W pkt. 4.3 koszty utrzymania trwałości projektu nadal pozostają na zbyt wysokim poziomie w stosunku do kosztu ogólnego projektu, tj. 142,82 %. |  |  |