UMOWA …./SZOW/2021

zawarta                            pomiędzy:

Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim,                                  ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wlkp.

NIP 599-307-14-84, REGON 0802967000,

reprezentowaną przez:

Józefa Kruczkowskiego – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a firmą

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP ………………, REGON ………………….

reprezentowaną przez:

……………………………….

zwaną dalej „Wykonawcą”,

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

o następującej treści:

§ 1

W wyniku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na roboty budowlane
o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne (art. 275 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), o jakich stanowi art. 3 ustawy
z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) - dalej p.z.p. pn. na Remont urządzenia służącego do piętrzenia wody (mnicha) w obszarze Natura 2000 Diabelski Staw koło Radomicka PLH080056 w ramach realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”,
w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego roboty budowlanej polegającej na remoncie urządzenia służącego do piętrzenia wody (mnicha) w obszarze Natura 2000 Diabelski Staw koło Radomicka PLH080056 w ramach realizacji projektu
nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

2. Lokalizację urządzenia, przedstawiono w Opisie przedmiotu zamówienia.

3. Przedmiot Umowy winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi i zaleceniami Zamawiającego, oraz na warunkach określonych niniejszą Umową, w zakresie i na warunkach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, opracowanej dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i nie wnosi do niej zastrzeżeń.

5. Załączniki do umowy wymienione w ust. 3 oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stanowią jej integralną część.

6. Wykonawca zobowiązuje się:

1) do terminowego wykonania przedmiotu umowy,

2) do zapewnienia sprzętu/zasobów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

3) zabezpieczyć stały nadzór Kierownika budowy zarówno nad pracownikami wykonującymi roboty, jak i ich przebiegiem w miejscu realizacji,

4) zabezpieczyć pod względem BHP i ppoż. miejsca wykonywania robót oraz miejsca składowania materiałów - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

5) w trakcie realizacji robót utrzymywać miejsce robót w należytym porządku oraz na bieżąco usuwać odpady,

6) uporządkować miejsce wykonania prac po ich zakończeniu,

7) niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach
i sytuacjach uniemożliwiających dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia,

8) realizować przedmiot niniejszej umowy z należytą starannością, nie dopuszczając do jakichkolwiek zniszczeń bądź szkód w obrębie udostępnionego obiektu (frontu robót),

9) przed podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, usunąć we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie szkody wynikłe z winy Wykonawcy
w trakcie realizowanych przez niego robót lub pokryć koszt ich usunięcia,

10) za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich skierowane do przedmiotu umowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.

§ 3

1. Wszelkie prace objęte zakresem niniejszej Umowy wykonywane będą przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy, zakupionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawcę na jego koszt.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i dokumentacji projektowej.

3. Wszystkie użyte do budowy materiały powinny posiadać odpowiednie wymagane przez obowiązujące przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodności, oznaczenia, aprobaty bądź inne dokumenty czy świadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Dokumenty te powinny być wydane przez uprawnione podmioty bądź instytucje.

4. Wykonawca zobowiązany jest do okazania na żądanie Zamawiającego wszelkich wymaganych obowiązującymi przepisami badań, atestów, zezwoleń, świadectw, bądź innych dokumentów dopuszczających materiał do stosowania w budownictwie na każdym etapie realizacji.

5. W trakcie prac należy ograniczyć do minimum ingerencję w pozostałe elementy przyrodnicze obszaru.

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości: 
netto …………… (słownie:……………………………………… złotych), stawka Vat……., 
brutto………………(słownie: ………………………………………. złotych).

2.Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy ponoszone 
w związku z wykonaniem umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi, w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawianej faktury. W przypadku zapłaty wynagrodzenia Mechanizmem Podzielonej Płatności Wykonawca taki zapis umieści na fakturze VAT.

5. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonane roboty budowlane jest protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 2.

6. Końcowy protokół odbioru wymaga zatwierdzenia przez Regionalnego Konserwatora Przyrody.

7. Fakturę należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 13; 66-400 Gorzów Wlkp.

8. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

1. Roboty budowlane należy wykonać w terminie do 30 listopada 2021 r.

2. Za datę odbioru końcowego uważa się datę podpisania przez strony końcowego protokołu odbioru stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową.

3. Osobą upoważnioną do odbioru oraz do podpisania protokołu odbioru jest:

Ze strony Zamawiającego: Piotr Marcinowski – Koordynator projektu, tel. 698-498-080, 
e-mail piotr.marcinowski.gorzowwlkp@rdos.gov.pl.

Ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………………………

§ 6

1. Przedstawicielem Zamawiającego na terenie robót jest Piotr Marcinowski – Koordynator projektu, tel. 698-498-080, e-mail piotr.marcinowski.gorzowwlkp@rdos.gov.pl.

2. Do realizacji umowy Wykonawca skieruje następujące osoby odpowiedzialne
za kierowanie robotami (kierownika budowy): ........... .........

3. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do przedłożenia Zamawiającemu kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, uprawnień budowlanych kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r.  Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa w zakresie budowli hydrotechnicznych.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby wskazanej do realizacji przedmiotu zamówienia,
o której mowa w ust. 2, pod warunkiem, że zaproponowana osoba spełnia warunki wiedzy
i doświadczenia w zakresie opisanego warunku dysponowania osobą oraz osoba ta otrzymałaby taki sam bilans punktowy w kryterium doświadczenia.

5. Zmiana kierownika budowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie
i zaakceptowana przez Zamawiającego.

§ 7

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu polisę ubezpieczenia w zakresie wszystkich ryzyk (wszelkich szkód i strat materialnych polegających na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia), a także od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, na sumę ……….. zł. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnej polisy ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.

2. Z chwilą wydania Wykonawcy terenu robót, przechodzi na niego odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w trakcie i w związku z prowadzonymi pracami.

3. W przypadku nieprzedstawienia polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie wskazanym w ust. 1 na koszt i rachunek Wykonawcy. Wykonawca zwróci poniesione przez Zamawiającego koszty niezwłocznie na wezwanie, przy czym Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia poniesionych kosztów ubezpieczenia z wynagrodzeniem należnym Wykonawcy w przypadku braku zapłaty w zakreślonym terminie.

§ 8

1. Ustala się odbiór końcowy jako obowiązujący rodzaj odbioru robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy i potwierdzenia tego faktu przez przedstawiciela Zamawiającego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.

2. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.

3. O terminie zakończenia robót Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie.
W przypadku otrzymania zawiadomienia Strony przystąpią niezwłocznie do procedury odbioru końcowego z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy.

4. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zakończenia robót.

5. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego nieprawidłowości bądź wad, Wykonawca zobowiązany jest je wszystkie usunąć w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6. Zamawiający odmówi odbioru końcowego robót, jeżeli nie został wykonany cały przedmiot Umowy lub przedmiot umowy zawiera wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie 
z przeznaczeniem.

7. W przypadku niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony termin odbioru końcowego, może on zostać wykonany jednostronnie przez Zamawiającego.

8. Podpisanie protokołu odbioru końcowego jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron.

9. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.

11. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

12. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości
w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

14. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

15. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

16. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy).

17. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy.

18. Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu gwarancji protokół odbioru ostatecznego.

19. Do kontaktów z Wykonawcą oraz podpisania protokołu końcowego jest osoba/y,
o której/ych mowa w § 6 ust. 1 umowy.

§ 9

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wszelkie wady fizyczne przedmiotu robót budowlanych, na warunkach określonych w niniejszej umowie.

2. Termin gwarancji na wykonany przedmiot umowy określony w § 2, wynosi … lat(a), licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego.

4. W okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające
z serwisowania i konserwacji wyremontowanego urządzenia.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady
w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni robocze.

6. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Udzielona gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w następujących przypadkach:

1) za opóźnienie w wykonania przedmiotu umowy – 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 5;

2) za opóźnienie w usunięciu wad, wprowadzeniu zmian i uzupełnień, w przypadku
o którym mowa w § 8 ust. 5 – 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu wyznaczonego terminu;

3) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy zgłoszonych przez Zamawiającego 
w okresie gwarancji – 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienie, licząc od dnia upływu terminu;

4) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1

2. Kary, o których mowa w ust. 1 będą pomniejszały Wynagrodzenie o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary do pełnej wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody na zasadach ogólnych.

§ 11

1. Strony zastrzegają możliwość zmiany treści umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

1) gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego,
a konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i okoliczności te są niezależne od Stron umowy,

2) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie zamówienia,

3) w przypadku wystąpienia „siły wyższej" lub innego zdarzenia losowego; „siła wyższa" oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą Stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,

4) w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu robót,

5) w przypadku gdy z przyczyn technicznych, społecznych, sytuacji pogodowej, nie jest możliwe wykonanie poszczególnych czynności celem prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, lub gdy od wyniku działania innych podmiotów, nie związanych
z realizacją niniejszego przedmiotu umowy oraz Zamawiającego uzależnione jest wykonanie należycie przedmiotu niniejszej umowy.

§ 12

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim posiada certyfikat Zarządzania Środowiskowego, zgodnego z EMAS, w oparciu o Politykę Środowiskową zatwierdzoną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Środowiskowej Zamawiającego umieszczonej na jego stronie internetowej oraz, że jest świadomy znaczenia zgodności
z Polityką środowiskową przy realizacji postanowień umowy.

§ 13

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, jak również w przypadku przedłużana się terminu wykonania przedmiotu zamówienia
z powodów niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Zmawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadkach określonych przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w przypadku zagrożenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie dotrzymaniem terminu wykonania przedmiotu umowy.

§ 14

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości korzystania przez Wykonawcę z usług podwykonawców.

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zbyć przysługującej mu wobec Zamawiającego wierzytelności.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego .

§ 16

Strony deklarują, że dążyć będą do rozwiązywania sporów powstałych na tle wykonywania umowy w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia spory powstałe w związku
z realizacją umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 17

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA