|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu: Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi* [RAPORT KOŃCOWY]** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MFiPR** | 7. Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | W raporcie końcowym nie podano poniższych wskaźników:   1. Liczba utworzonych API, 2. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego, 3. Liczba wygenerowanych kluczy API. | Proszę o uzupełnienie brakujących wskaźników. |  |
| **2** | **MFiPR** | 7. Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | W przypadku poniższego wskaźnika podano, iż jego wartość jest osiągnięta, przy czym we wniosku o płatność końcową jego wartość wynosi 0:  *1. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego.* | W związku z tym, że wymieniony wskaźnik mierzony jest 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu, możliwe jest wpisanie wartości 0 i podanie wyjaśnienia, iż termin na jego osiągnięcie wynosi 12 miesięcy i wskaźnik będzie monitorowany, a jego osiągnięta wartość zostanie przekazana do IP. |  |