|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Organ****wnoszący****uwagi** | **Jednostka****redakcyjna,****do której****wnoszone są****uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwag** |
| **1** | **MC** | 3 Postęprzeczowy –kamieniemilowe | W kolumnie „Nazwa” przed częścią pozycjiwskazano „Zad. 1,… Zad .2 …”. Zgodnie z instrukcjąwypełnienia raportu „Należy wskazać nazwy kamienimilowych”. Jeżeli przedstawione pozycje niestanowią kamieni milowych proszę o ich usunięcie. | Proszę o ponowną analizę i korektę zapisów. | Struktura kamieni milowych została podporządkowana podziałowi zadań w projekcie. Kamienie milowe, które zawierają nazwy zadań projektowych zostały wskazane zarówno we wniosku o dofinansowanie oraz jako załącznik nr 6 do umowy o dofinasowanie stąd konsekwentnie kamienie milowe są również wprowadzone wg tej nazwy w raportach do KRMC |
| 2 | **MC** | 3 Postęprzeczowy –kamieniemilowe | W kolumnie „status kamienia milowego” należywskazać status a „w przypadku nieosiągnięciakamienia milowego w planowanym terminie należywskazać przyczyny”. Nadmiarowo przedstawionoinformację uzasadniającą przyczynę wystąpieniaopóźnienia i sposób postępowania Beneficjenta. | Proszę o korektę i usunięcie informacji nadmiarowych. | Uwaga uwzględniona w raporcie |
| 3 | **MC** | 4. E-usługiA2A, A2B,A2C | W tabeli w kolumnie e-usługi wpisano1. „Cyfrowa kolekcja zasobów kultury MuzeumNarodowego w Warszawie udostępniania dlaniezarejestrowanych użytkowników”2. „Cyfrowa kolekcja zasobów kultury MuzeumNarodowego w Warszawie udostępniania dlazarejestrowanych użytkowników poprzezspersonalizowane rozbudowane narzędziawyszukiwań (historia wyszukiwań i pobrań,proponowanie podobnych obiektów, ścieżek tematycznych)”Cyfrowa kolekcja nie stanowi e-usługi.Ponadto w uzgodnionym raporcie za III kwartał 2018r. w zakresie e-usług wpisano „nie dotyczy” | Proszę o ponowną analizę i korektę zapisów. | Uwaga uwzględniona w raporcieWymieniane w pierwotnym opisie projektu informatycznego funkcjonalności wg powtórnej analizy nie spełniają wymogów e-usługi |