|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Organ**  **wnoszący**  **uwagi** | **Jednostka**  **redakcyjna,**  **do której**  **wnoszone są**  **uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwag** |
| **1** | **MC** | 3 Postęp  rzeczowy –  kamienie  milowe | W kolumnie „Nazwa” przed częścią pozycji  wskazano „Zad. 1,… Zad .2 …”. Zgodnie z instrukcją  wypełnienia raportu „Należy wskazać nazwy kamieni  milowych”. Jeżeli przedstawione pozycje nie  stanowią kamieni milowych proszę o ich usunięcie. | Proszę o ponowną analizę i korektę zapisów. | Struktura kamieni milowych została podporządkowana podziałowi zadań w projekcie. Kamienie milowe, które zawierają nazwy zadań projektowych zostały wskazane zarówno we wniosku o dofinansowanie oraz jako załącznik nr 6 do umowy o dofinasowanie stąd konsekwentnie kamienie milowe są również wprowadzone wg tej nazwy w raportach do KRMC |
| 2 | **MC** | 3 Postęp  rzeczowy –  kamienie  milowe | W kolumnie „status kamienia milowego” należy  wskazać status a „w przypadku nieosiągnięcia  kamienia milowego w planowanym terminie należy  wskazać przyczyny”. Nadmiarowo przedstawiono  informację uzasadniającą przyczynę wystąpienia  opóźnienia i sposób postępowania Beneficjenta. | Proszę o korektę i usunięcie informacji nadmiarowych. | Uwaga uwzględniona w raporcie |
| 3 | **MC** | 4. E-usługi  A2A, A2B,  A2C | W tabeli w kolumnie e-usługi wpisano  1. „Cyfrowa kolekcja zasobów kultury Muzeum  Narodowego w Warszawie udostępniania dla  niezarejestrowanych użytkowników”  2. „Cyfrowa kolekcja zasobów kultury Muzeum  Narodowego w Warszawie udostępniania dla  zarejestrowanych użytkowników poprzez  spersonalizowane rozbudowane narzędzia  wyszukiwań (historia wyszukiwań i pobrań,  proponowanie podobnych obiektów, ścieżek tematycznych)”  Cyfrowa kolekcja nie stanowi e-usługi.  Ponadto w uzgodnionym raporcie za III kwartał 2018  r. w zakresie e-usług wpisano „nie dotyczy” | Proszę o ponowną analizę i korektę zapisów. | Uwaga uwzględniona w raporcie  Wymieniane w pierwotnym opisie projektu informatycznego funkcjonalności wg powtórnej analizy nie spełniają wymogów e-usługi |