## Slide 1: SEMINARIUM Warszawa, 24.06.2019 r.
Projekt "Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego" POWR.02.05.00-00-0111/16 realizowany w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

## Slide 2
W ramach projektu powstała nowa, udoskonalona wersja formularza oceny zasobów pomocy społecznej zawierająca mechanizmy pozwalające na ujednolicenie sposobu sporządzania OZPS na poziomie gminnym, powiatowym i regionalnym.
Ulepszone narzędzie umożliwia agregowanie, analizowanie i monitorowanie na poziomie krajowym danych zawartych w lokalnych oraz regionalnych OZPS.
Zrealizowano następujące zadania:

## Slide 3: Zadanie 1.Przegląd i analiza danych, wniosków i rekomendacji pozyskiwanych w ramach narzędzia OZPS
Zadanie realizowane od stycznia do marca 2018 roku
•Na zlecenie Ministerstwa został opracowany nowy wzór formularza oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 wraz ze źródłami zasileń, objaśnieniami, i regułami walidacyjnymi weryfikującymi poprawność wprowadzanych danych. Nowy formularz OZPS został udostępniony użytkownikom w Centralnej Aplikacji Statystycznej.
•IPiSS przygotował dwa raporty na temat przeglądu formularzy OZPS na poziomie gminy, powiatu oraz nowego sposobu sporządzania OZPS w celu planowania lokalnej polityki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
•Odbyły się konsultacje z przedstawicielami ROPS, OPS i PCPR mające na celu przedyskutowanie niezbędnych zmian w zakresie oceny zasobów pomocy społecznej

## Slide 4: Zadanie 2. Opracowanie zakresu danych niezbędnych do pozyskiwania na szczeblu krajowym, w celu planowania polityki krajowej w zakresie włączenia społecznego i przeciwdziałania ubóstwu
Zadanie realizowane od kwietnia do czerwca 2018 roku
IPiSS przygotował „Opracowanie projektu założeń do zmodyfikowania mechanizmów CAS dot. agregacji danych i wypełniania sprawozdania” oraz „Analizę formularzy części rekomendacyjnej pod kątem technik prezentacji wniosków i rekomendacji wykorzystując mechanizmy CAS”
Zorganizowano drugie konsultacje z przedstawicielami ROPS, OPS i PCPR

## Slide 5: Zadanie 3.Opracowanie założeń koncepcji narzędzia informatycznego
Zadanie realizowane w terminie od lipca do października 2018 roku
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych opracował dwa raporty. IPiSS kontynuował także działania dotyczące sposobu monitorowania ubóstwa i wykluczenia społecznego na różnych poziomach administracyjnych (kraju, województwa, powiatu, gminy). Zespół projektowy kontynuował prace konsultacyjne nad spójnym systemem monitorowania polityki społecznej na różnych poziomach administracyjnych przy wykorzystaniu dostępnych danych i wskaźników.
Odbyły się trzecie konsultacje z przedstawicielami ROPS, OPS i PCPR

## Slide 6: Produkty Zadań 1-3
Przygotowano kilka raportów na temat sposobu sporządzania OZPS oraz danych i rekomendacji zawartych w formularzu, to między innymi:
Raport z przeglądu formularzy OZPS na poziomie gminy, powiatu i województwa
Nowy sposób sporządzania OZPS w celu planowania lokalnej polityki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
Standard informacji, danych i miar strategicznych polityki krajowej w obszarze włączenia społecznego i przeciwdziałania ubóstwu

## Slide 7: Wszystkie produkty projektu są dostępne na stronie MRPiPS:
https://www.gov.pl/web/rodzina/narzedzie-agregowania-i-monitorowania-danych-w-obszarze-wlaczenia-spolecznego

## Slide 8: Zadanie 4.Budowa narzędzia informatycznego do agregowania, analizowania i monitorowania danych na poziomie krajowym
Zadanie realizowane od listopada 2018r. do marca 2019r.
Na zlecenie MRPiPS opracowano ostateczny projekt wzoru nowego formularza OZPS wraz z źródłem zasileń, projektem objaśnień i reguł oraz Wartości Automatycznie Wyliczanych
W DPS MRPiPS przygotowano opis 60 analiz graficznych dotyczących obszaru OPZS, które zostały zbudowane w aplikacji Business Intelligence i zasiliły aplikację CAS

## Slide 9: Zadanie 4.Budowa narzędzia informatycznego do agregowania, analizowania i monitorowania danych na poziomie krajowym
Opracowano Raport zawierający treści do pól opisowych, które zasiliły CAS
W oprogramowaniu CAS wprowadzano kolejne zmiany dotyczące przygotowania do publikacji nowego formularza OZPS

## Slide 10: Zadanie 5. Szkolenia dla pracowników administracji z wykorzystania narzędzia
Zadanie realizowane od kwietnia 2019r. do czerwca 2019r.
Opracowanie samouczka dla gmin, powiatów, województw i kraju z zakresu stosowania narzędzia
Zorganizowano dwudniowe szkolenia ze sposobu wypełniania i korzystania z nowego narzędzia OZPS, w których wzięło udział około 880 użytkowników poziomu jednostek samorządu terytorialnego (gmina, powiat)
Odbyło się dwudniowe szkolenie w formie warsztatów dla pracowników WPS ROPS, DPS z zakresu stosowania narzędzia informatycznego BI, danych zbieranych przez narzędzie, możliwości wykorzystania narzędzia do monitorowania polityki z poziomu regionalnego i krajowego

## Slide 11: Zadanie 5. Szkolenia dla pracowników administracji z wykorzystania narzędzia
Opracowanie rekomendacji dotyczących wykorzystania narzędzia do wyznaczania i modyfikowania kierunków interwencji publicznej, w tym także w odniesieniu do środków EFS w ramach RPO
Organizacja jednodniowego seminarium prezentującego rekomendacje w zakresie zastosowania narzędzia przy planowaniu polityki krajowej i regionalnej dla przedstawicieli Urzędów Wojewódzkich, ROPS, PCPR i OPS

## Slide 12: Dziękuję za uwagę
Departament Pomocy i Integracji Społecznej
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej